ANEXO B

Información de la Organización

| Número del Proyecto: | COS/SGP/OP4/Y3/RAF/10/15 |
| --- | --- |
| Nombre de la Organización: | Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible del Copal |
| Título del Proyecto: | Manejo Comunitario Reserva Biológica El COPAL |
| Monto Aprobado: | $22,000.00 |
| Fecha de Inicio: | Junio 2010 |
| Fecha de Finalización: | Diciembre 2011 |

Presupuesto del Proyecto

| Rubro de Presupuesto | Monto Aprobado en $ |
| --- | --- |
| A. | Contruida infraestructura dos cabañas | $ 10.403,00 |
| B. | Mano de obra técnica construcción dos cabañas | $ 4.629,00 |
| C. | Equipamiento de las cabañas | $ 134,00 |
| D. | Gestionada ante el ICT la Declaratoria Turística bajo la modalidad de Posada Rural yy establecidas relaciones institucionales con el ICE, Fuerza y Luz, INBIO | $ 764,00 |
| E. | Reforzados los pilotes que soportan la estructura del Albergue. | $ 3.534,00 |
| F. | Mano de obra técnica | $ 1.060,00 |
| G. | Rampa de acceso a la cocina y a las habitaciones con acceso a personas con discapacidad | $ 670,00 |
| H. | Incorporación agua caliente a los baños | $ 287,00 |
| I. | Estandares de calidad aplicados y con medidas correctivas en el Albergue | $ 382,00 |
| J. | Imprevistos | $ 137,00 |
| TOTAL | $22,000.00 |

Programación de Pagos

| Nº Desembolso | Monto $ | Fecha | Condiciones |
| --- | --- | --- | --- |
| I | $8,000.00 | Junio 2010 | Firma de Convenio |
| II | $9,000.00 | Noviembre 2010 | I informe de avance |
| III | $4,995.00 | Julio 2011 | II informe de avance |

Aprobado por:

______________________________________		 		      ________________________

Nombre y Firma del Representante Legal de la ONG			      Fecha