Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Numero de Informe: primer informe avance

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/20

Título: Recuperación de sitios degradados, protección y gestión del recurso hídrico de los nacientes del acueducto de Rio Jesús

Organización: ASADA de Rio Jesús de Santiago de San Ramón

Director del Proyecto o Responsable: Geovany Jiménez Chávez

Dirección de la Organización Rio Jesús de San Ramón 150 m sur oeste de la Escuela

Teléfono: 2-447-04-62 /85572258			Fax:				correo-electrónic

Fecha de inicio y finalización del proyecto del 10/8/12 al 30/6/14

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 10/8/12 al 30/11/12

| N° de Beneficiarios: 525 | Hombres: 258 | Mujeres: 267 |
| --- | --- | --- |

| Solicitud de desembolso | Colones/$ |
| --- | --- |
| Monto de la donación | $ 20500 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢ 4961000 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢ 2536557 |
| Balance | ¢ 2424443 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $ 8000 |

Informe hecho por:

Nombre: Jorge L Conejo /  Carlos Barbosa / Geovany Jiménez

Cargo Presidente de la ASADA  Geovany Jiménez

Firma:

Fecha 28/11/12

I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

1. Objetivos Principales 1- Fortalecer la capacidad de gestión de la ASADA de Rio Jesús para mejorar la protección de nacientes y el servicio de distribución de agua potable a nivel comunal 2- Mitigar la degradación del suelo mediante el mejoramiento de la cobertura vegetal y el área de protección de los nacientes que nutren al acueducto comunal de Rio Jesús 3- Contar con la infraestructura y el equipo básico necesario para el adecuado manejo del recurso hídrico por parte de la ASADA de la comunidad

2. Actividades Planificadas 1.1.1 Coordinar con el SINAC/MINAET,MAG y AyA la ejecución de un curso de capacitación a los miembros de la ASADA sobre aspectos de gestión administrativa y técnica; marco legal e institucional, servicios, obligaciones, permisos , contratos usuarios ,etc. 1.1.2 . Coordinar una gira de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la cuenca hidrográfica. 1.2.1 Coordinar dos talleres locales para la elaboración del plan Estratégico a corto y mediano plazo. 2.1.1 .Ubicación de nacientes y visita con personal de MINAET, MAG Y AyA. 2.1.2 Cercado y alambrado de nacientes y tanques. 2.1.3 Identificación de especies compra de arboles y reforestación de las nacientes. 2.1.4 Realizar una jornada de sensibilización ambiental con asociados y una jornada de siembre de arboles con estudiantes y propietarios de fincas de los nacientes. 2.1.5. Visitas de seguimiento y monitoreo a la reforestación con especies maderables frutales y otras. 3.1.1Diseño básico de oficina y bodega. 3.1.2Tramite de obtención de los permisos municipales. 3.1.3. presupuesto y compra de materiales para construcción. 3.1.4 Etapa constructiva. 3.1,5. Inauguración y funcionamiento de las instalaciones. 3.2. Realizar la selección y compra de los equipos tecnológicos y mobiliario para facilitar la gestión de la asociación y la implementación del proyecto

3. Actividades realizadas: búsqueda de cotizaciones de los materiales . Compra de los materiales .Traslado de materiales. Inicio de la construcción del aula-bodega

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: Provea una breve descripción de los problemas y dificultades encontrados y la forma en que fueron resueltos.

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: la ASADA va disponer de una oficina y sala de reuniones-bodega para la atención de los asociados y usuarios y para almacenamiento e de los materiales necesarios para el mantenimiento del acueducto ya iniciamos la construcción .

6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones.

7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización.

8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente:

| Categoría de Presupuesto | Monto aprobado | Modificación propuesta |
| --- | --- | --- |
| A. Materiales |  |  |
| B. Equipo |  |  |
| C. Mano de Obra |  |  |
| D. Seguimiento/Evaluac |  |  |
| E. Imprevistos (2%) |  |  |
| TOTAL |  |  |

**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).

# Text boxes

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: ___________________________

Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________

Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________