# FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL

# DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA			Fecha de Presentación:	(17/11/2011)

No. De Proyecto:

Título del Proyecto:	Fortalecimiento de las acciones de gestión y conservación del recurso hídrico en la zona de influencia del acueducto administrado por la ASADA Santa Fe de Guatuso.

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización:	ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL SANTA FE DE GUATUSO

Año de constitución:		1997

Número de Miembros: 	1680 pers. Aprox  Hombres: __800__ Mujeres: _880___

Numero de Cedula Jurídica:		 3-002-207255

Número de proyectos que ha ejecutado:	4

Ubicación:	CORREDOR BIOLÓGICO, RUTA LOS MALECUS

Dirección:	ALAJUELA, GUATUSO, 17 Km AL NORTE DE LA IGLESIA CATÓLICA, SANTA FE DE GUATUSO, FRENTE A LA IGLESIA EVANGÉLICA

Correo Electrónico:	asadasantafe@yahoo.es

Teléfono: 89 17 71 23 fontanero,  86 25 52 94 (Oficina), 89 83 47 21 Vannessa Villalobos, 85 01 34 37, Enid Montero,  Facsímile (Fax):24 64 10 80/ atención asada santa fe

Funcionario Principal:	GENER VARGAS ARANA/86 87 15 65

Persona contacto:	ENID MONTERO / VANNESSA VILLALOBOS/ GENER VARGAS

PROYECTO:

| Area Focal |  | Categoría del Proyecto |
| --- | --- | --- |
|  | Conservación de la Biodiversidad X |  |  | Fortalecimiento de capacidades X |
| Área Temática |
|  | Manejo Integrado del Recurso Hidrico X |

| Fecha propuesta de inicio: | ENERO DE 2012 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | 1 AÑO |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | 10 060 000.00e corresponda)ESdel FMAMA______________________ | 20 000.00 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | 22 603 400.00e corresponda)ESdel FMAMA______________________ | 44 495.00 |
| Costo Total del Proyecto: | 32 763 460.00e corresponda)ESdel FMAMA______________________ | 64 495.00 |
| Tipo de cambio US$: | Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí. |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| ASADA | EFECTIVO | PROYECTADO | $40 495.00 |
| OTROS (GOBIERNO, ENTES, DONANTES | ESPECIE | PROYECTADO | $ 4 000.00 |
| TOTAL |  |  | $44 495.00 |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

Para el mejor entendimiento de cuál es nuestra visión, misión, y la forma en  que se conforma, trabaja y cumple sus objetivos presentamos la siguiente información:

ORGANIGRAMA DE LA ASADA SANTA FE DE GUATUSO

  - Resumen Ejecutivo:

En el marco de nuestra misión y visión descrita  es que retomamos la parte ambiental, pues no solo se trata de que el agua viaje desde la naciente a cada uno de los hogares de la comunidad, si no, tomar acciones tendientes a crear conciencia en la población, como talleres en las comunidades beneficiadas (diez comunidades entre al Cantón de Guatuso y Los Chiles, incluyendo una parte de la población indígena).  Esto se pretende lograr con actividades de intercambio de la ASADA, giras de campo al área de nacientes, situadas en Santa Lucía de Venado, la identificación y gestión de nuevas fuentes de abastecimiento  Identificados con preservar y proteger el recurso hídrico, es que la Junta Directiva toma la decisión de adquirir el terreno en la zona de nacientes (diez manzanas de terreno), por lo que obtiene el apoyo del ente rector (AYA) y solicita un crédito ante el Banco Popular por  veinticinco mil dólares, y en Asamblea General logra que los abonados apoyen esta iniciativa aportando voluntariamente veinticinco mil colones cada uno para ejecutar el proyecto “compra de tierras”, quedando así como pendiente, educar a la población  para que nuestros esfuerzos tengan fruto y se logre en realidad la preservación y protección del Recurso Hídrico. EL PROYECTO A EJECUTAR VIENE A CONTRIBUIR EN LA ETAPA PENDIENTE antes mencionada, que a su vez está íntimamente ligada a nuestra misión y visión , y para lo cual,   nuestras metas son claras:  fortalecer la capacidad técnica de la ASADA con equipo y actividades de intercambio, reforzar la campaña que iniciamos con la compra de tierras a través de actividades de divulgación, gestión de patrocinios, eventos para  concientizar a la población en general: los niños, jóvenes y adultos, e incentivar la reforestación con una siembra de tres mil árboles tanto en la parte alta, considerada zona de recarga, como en la parte baja, deforestada  para la explotación agropecuaria o de monocultivos.

Contamos para esto con una serie de personas claves para llevar a un buen término nuestros objetivos, los docentes en Escuelas y Colegios de nuestra comunidad, los líderes comunales en “cualquiera de sus presentaciones”, ADIs, Asociaciones de Mujeres, Guías espirituales  de las diferentes Iglesias con sus líderes de Jóvenes y  finqueros, esa parte está considerada como una de las más importantes del desarrollo del proyecto, dejando personas claves capacitadas para   la replicación de nuestro mensaje nos aseguramos que los talleres tengan un impacto más amplio en cuanto a plazo. Como es sabido los niños captan y procesan la información a paso acelerado y están condicionados para ser formados, es por esto que una de  nuestras metas es realizar actividades de reforestación en familia, esto en el área de nacientes y en la parte baja, también pretendemos “aprender haciendo”, impartiendo talleres con giras de campo, donde se trate  que los finqueros realicen en el momento la siembra en cercas vivas, en potreros, en las márgenes de los ríos, y las orillas de los humedales, y no solo que asistan a una reunión y nunca se realice la actividad de siembra, es importante mencionar  que en las comunidades  beneficiadas  en el Cantón de Los Chiles el impacto será mayor con la reforestación, pues es demostrado mediante el satélite que Los Chiles es el área más deforestada del país y esta no cede es constante, nos parece importante  que  en las comunidades  pertenecientes a la “jurisdicción” de la ASADA Santa Fe, PARE  la deforestación y tratemos de revertirla. Existen también dos metas que trataremos de cumplir en el desarrollo del proyecto, una  vez realizada la compra de terrenos en el área de naciente  es iniciar los trámites para declararlo reserva, y realizar una búsqueda de más nacientes para declararlas ante MINAET, con el objetivo de conservación y en este caso prolongación del beneficio del agua potable.

  - Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

A continuación les describimos de manera más puntual  las mejoras que desde la inauguración hasta el día de hoy  se han  llevado a cabo en nuestro Acueducto:

- Se empiezan a gestionar proyectos, con el objetivo de captar fondos para alcanzar metas como ampliaciones en la red hacia el cantón de Los Chiles, realizar las mejoras necesarias para obtener el permiso de funcionamiento que otorga el Ministerio de Salud, y cumplir con las recomendaciones de la ARESEP, adjudicación de un terreno propio en el centro de población (Santa Fe)  y  la construcción de nuestra oficina, la cual por el momento es alquilada, también se gestiona el acondicionamiento de la misma mediante, el apoyo del Proyecto Río Frío, la compra de tierras en el área de nacientes, sueño que es realidad hoy en día gracias al apoyo de nuestro ente rector AYA, quien nos ha dado su respaldo en  todas las iniciativas que hemos llevado a cabo.

- Los trabajos grandes en mantenimiento de red y mejoras en las infraestructuras de captaciones, caja de reunión, quiebra gradientes, y tanque de almacenamiento se ejecutan gracias a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Trabajo quien ha subsidiado cuadrillas de trabajadores.

- Se capacita a los miembros de Junta Directiva y abonados en las labores contables, administrativas y legales de la ASADA, con el objetivo de que el desarrollo de esta área sea todo lo eficaz y eficiente que se espera de una organización como la nuestra.

- Hemos logrado un enlace infalible para el desarrollo y gestión de proyectos mediante el trabajo y apoyo de nuestro ente rector, AYA, Ministerio de Salud, Municipalidades de Guatuso y Los Chiles, Proyecto Río Frío, UICN, Alianza Los Humedales, Ministerio de Trabajo, IMAS, IDA, MAG, el Señor Diputado Juan Acevedo, Asociación de Desarrollo Integral de Santa Fe y el Grupo de Mujeres de Santa Fe, sin quienes no podríamos haber logrado todas las metas y proyectos que hoy les narramos.

- En lo que respecta a la red de distribución e infraestructuras como captaciones, tanque de almacenamiento, caja de reunión y quiebra gradientes: Hemos instalados válvulas liberadoras de presión, Rotulado de todas las válvulas (120 rótulos de metal), Los cinco quiebra gradientes  están cercados y a tres se les construyeron aceras perimetrales, Se  enterró tubería de drenaje al alrededor de la captación, también esta se techo con sarán y plástico negro, además se pinto, actividad que se realiza cada vez que esta lo a merite, Al tanque  de reuniones se le hicieron aceras perimetrales, se cercó  y también se techó, Todas las tapas, compuertas y portones  se encuentran con candado  a los cuales se les da el  mantenimiento necesario para su buen funcionamiento. Por otra parte en lo que es el área de quiebra dientes, tanque y nacientes se lava cada tres meses, también se realizan muestreos trimestralmente por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Y muestreo del nivel de cloro residual diariamente, mantenimiento de la red y limpieza, revisión de medidores, limpieza y revisión  de los pasos de las montañas y toda la red en general.

- En cuanto al área de nacientes tenemos diez manzanas  de terreno cercada   y  en su gran parte reforestada con diferentes especies de árboles como, Caña Fístula, Lorito, Ciprés, Malinche, Corteza Amarilla, Roble, Corteza Negro, Almendro Papaya, Guachipelín. Laurel Muñeco, Manzana Rosa, Manzana de agua, Guayaba, Aguacate, etc. En total tenemos aproximadamente 4800 arbolitos sembrados, a los cuales se le realiza limpieza con guadaña cada dos meses.

- También les informamos que hoy en día nuestra tarifa es domicilia y fijada por el ARESEP.

- En nuestra área administrativa, contamos con una oficina abierta al público  medio tiempo, debidamente acondicionada con equipo de cómputo y conexión a internet, lo que nos permite tener acceso a la información en forma rápida.

- También indicamos que pertenecemos al programa sello de calidad de agua del AYA, obteniendo la bandera este 2011.

- El  último logro incluye los resultados de los análisis bacteriológicos los cuales fueron excelentes pues arrojaron resultados negativos en  todas las sustancias contaminantes del agua que analiza el Laboratorio Nacional de Aguas.

- Nuestra ASADA se ha involucrado en procesos cantonales y regionales como: la Comisión Organizadora del Primer Encuentro de ASADAS de la Zona Norte Norte, propiciamos la conformación de la Unión de Acueductos de la Zona Norte Norte.  También se ha participado en el proceso de la actualización del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro. En estos procesos y gestiones se ha relacionado con las siguientes entidades: ASADAS de Guatuso, Upala y Los Chiles, AyA,  IMAS, INA, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Proyecto Río Frío (INBio – AECID), Alianzas Los Humedales – UICN, Cooperación Noruega, SINAC – MINAET,  MAG, IDA, Municipalidad de Guatuso y Municipalidad de Los Chiles, Área Rectora del Ministerio de Salud de Guatuso, y algunos centros educativos presente en el área de acción.

Nuestras expectativas en cuanto al servicio es ampliar la red, conforme nuestro ente rector nos indique según los estudios técnicos que ellos realizan, también captando más nacientes podremos tener seguridad del abastecimiento de agua para las comunidades beneficiadas, realizando proyectos de reforestación y concientización en la población lograremos hacer real la frase “conservación y protección del Recurso Hídrico”, lo cual reúne en pocas palabras lo que es una ASADA en Costa Rica.

  - Justificación del Proyecto

La ubicación geográfica en la que se ejecutará el proyecto es tan amplia como nuestros cantones, inicia en Santa Lucía de Venado (área de nacientes) y baja por el cantón de Guatuso hasta Los Chiles, recorriendo 107 Km de tubería que abastece diez comunidades: una parte del territorio indígena, Patastillo, La Flor, San Luis,  Puerto Nuevo, Santa Fe esto en el Cantón de Guatuso, Gallo Pinto, Montealegre, El Coyol, La Unión, en el Cantón de Los Chiles. Cabe mencionar que su área de influencia se encuentra en el “CORREDOR BIOLÓGICO RUTA LOS MALECUS”, la mayoría de la población beneficiada son familias agricultoras, algunas dedicadas a la ganadería de leche, o engorde, también existen porquerizas, muchas  de las mencionadas en poca escala, y las menos a gran escala, la mayor parte de población dedica sus actividades a la subsistencia y son de pocos recursos económicos, entre los beneficiados también se encuentran centros educativos, Grupos Organizados como Asociaciones de Desarrollo, y de Mujeres, en la parte alta del proyecto se carece de electricidad y buenos caminos, de hecho son pocos los transportistas que aceptan llevar materiales hasta la entrada de la finca donde se encuentran las nacientes pues el camino está muy deteriorado.  En la parte baja los caminos no se encuentran en mejores condiciones, sin embargo, son transitables todo el año, la mayor parte de la ruta está electrificada, pero todavía se lucha por la electrificación en algunos sectores.

Conforme la población ha crecido se ha aumentado la demanda del servicio de agua potable, por tanto existen, muchas poblaciones que solicitan a la ASADA Santa Fe la ampliación de la red, esto es lo que nos ocupa en este momento, asegurar que el Recurso Hídrico pueda llegar a más poblaciones, y esto se logra con acciones de compra de tierras y acciones de protección y reforestación de las nacientes y las zonas de recarga acuífera para  garantizar el abastecimiento futuro y contar con otras fuentes adicionales (nacientes) para ser aprovechadas en el mediano y largo plazo.

El abastecimiento para las comunidades se ve amenazado, por la tala indiscriminada de árboles que todavía hoy en día y a pesar de todos los esfuerzos de los sectores involucrados en el tema ambiental se ve en la región, el cambio de uso de suelo ya sea para ganadería o agricultura extensiva y la siembra de monocultivos, que para todos es sabido que es la piña.

EL PROYECTO VENDRÁ A COLABORAR   en nuestros esfuerzos por realizar una verdadera gestión integral entre ofrecer el servicio de agua potable y cumplir con nuestro deber en la parte ambiental, esto se traduce en realizar actividades que nos permitan capacitar y concientizar a la población, reforzar la campaña ya iniciada para la compra de tierras con el apoyo económico de los abonados y empresas locales que se quieran sumar;  pero al mismo tiempo tener un impacto resultante de lo anterior como la siembra de tres mil árboles en áreas estratégicas como el área de nacientes, en las cercas de las fincas, en los potreros, en la margen de los ríos, y a orillas de los humedales.

  - Objetivo General

Promover la conservación del recurso hídrico de la zona de influencia de la ASADA Santa Fe de Guatuso, a través del fortalecimiento de su gestión, la educación y la responsabilidad ambiental de la población abastecida.

  - Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Objetivo específico 1 Fortalecer las capacidades técnicas de la ASADA para la gestión integrada del recurso hídrico en la zona de influencia del acueducto. | Resultado 1.1 Lograr el fortalecimiento de las capacidades de la ASADA mediante tres intercambios de experiencias con otras ASADAS para conocer sus estrategias de manejo y gestión del recurso hídrico. |
|  | Resultado 1.2 Fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas y de divulgación de la ASADA mediante la adquisición de equipo de cómputo, audiovisual y de georeferenciación. |
|  | Resultado 1.3 Asegurada la protección y conservación de suministro de nuevas fuentes de agua para abastecimiento futuro de las comunidades beneficiadas por el acueducto mediante la identificación, georeferenciación, y tramitación ante MINAET. |
| Objetivo específico 2 Promover y reforzar la conciencia y responsabilidad ambiental de la población abastecida por el acueducto para garantizar la conservación del recurso hídrico | Resultado 2.1 Fortalecer la campaña de compra de tierras aledañas a las nacientes y zonas de recarga actuales y futuras del acueducto, Misma que ya inició la ASADA mediante giras de los miembros de junta Directiva y personal a cada una de las comunidades que beneficia la ASADA, y así, emprender nuevos proyectos de adquisición de tierras. |
|  | Resultado 2.2 La población se encontrará abastecida, sensibilizada y capacitada mediante las actividades de educación ambiental sobre importancia del recurso hídrico. |
|  | Resultado 2.3 Asegurar la protección y conservación del Recurso Hídrico en las zonas de recarga y nacientes, mediante la segunda etapa de reforestación de especies nativas en la parte alta y del reforzamiento de la conciencia y responsabilidad ambiental con la reforestación en márgenes de ríos en la parte baja. |

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1.1 Lograr el fortalecimiento de las capacidades de la ASADA mediante tres intercambios de experiencias con otras ASADAS para conocer sus estrategias de manejo y gestión del recurso hídrico. | Tres giras realizadas con la participación de cinco hombres y tres mujeres que pertenecen a la Junta Directiva de la ASADA Santa Fe. | 1 | 4 |
| Resultado 1.2 Fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas y de divulgación de la ASADA mediante la adquisición de equipo de cómputo, audiovisual y de georeferenciación. | Una vez fortalecidas las capacidades técnicas de la ASADA no sólo beneficiará a cada miembro de Junta Directiva o empleado también se traduce en beneficio a las 1680 personas (800 hombre y 880 mujeres aporx.) beneficiadas por el Acueducto, diez comunidades, nueve escuelas, cinco organizaciones entre ADIS y Grupos de Mujeres, comercio y comités ,así como a 390 hogares aprox. | 0 | 4 |
| Resultado 1.3 Asegurada la protección y conservación de suministro de nuevas fuentes de agua para abastecimiento futuro de las comunidades beneficiadas por el acueducto mediante la identificación, georeferenciación, y tramitación ante MINAET. | Tres fuentes identificadas y acordadas con propietarios. Tres trámites iniciados para la inscripción de nuevas nacientes a captar. Caudal de agua adicional que aportarán las nuevas fuentes tramitadas. | 3 3 32.5 lit/seg | 6 6 72.5 lit/seg |
| Resultado 2.1 Fortalecer la campaña de compra de tierras aledañas a las nacientes y zonas de recarga actuales y futuras del acueducto, Misma que ya inició la ASADA mediante giras de los miembros de junta Directiva y personal a cada una de las comunidades que beneficia la ASADA, y así, emprender nuevos proyectos de adquisición de tierras. | Plan de divulgación para compra de tierras Cantidad y monto de los patrocinios logrados eventos elaborados para la campaña | 0 1 0 | 1 3 3 |
| Resultado 2.2 La población se encontrará abastecida, sensibilizada y capacitada mediante las actividades de educación ambiental sobre importancia del recurso hídrico. | Asistencia a los talleres y giras de campo (80 hombres, cuarenta niños y adolescentes y 75 mujeres) | 0 | 195 personas |
| Resultado 2.3 Asegurar la protección y conservación del Recurso Hídrico en las zonas de recarga y nacientes, mediante la segunda etapa de reforestación de especies nativas en la parte alta y del reforzamiento de la conciencia y responsabilidad ambiental con la reforestación en márgenes de ríos en la parte baja. | Al menos tres mil árboles sembrados en la parte alta para finalizar la reforestación y protección de diez manzanas de terreno. en la parte baja se abarcarán Cuatro fincas y una piñera reforestadas en sus carcas (cercas vivas) y en sus parches de bosque, cien personas participantes en los eventos de reforestación ( treinta niños y adolescentes, treinta hombres, cuarenta mujeres) Doce actividades de educación ambiental con la participación de trescientas personas en total ( cien niños y adolescentes, cien hombres y cien mujeres) para lo que se contará con las Listas de asistencia e informes narrativos y fotográficos. Siete giras y jornadas de reforestación en la parte baja con la participación de treinta niños y adolescentes, treinta hombres, cuarenta mujeres. | 5000 0 0 8 | 8000 1 piñera 4 fincas 100 personas 12 actividades 15 |

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

Realización de tres de giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS en su gestión ambiental, como en el área de Guanacaste, Naranjo, en Alajuela, ya que, cada una, presenta características diferentes, tanto en la topografía de su terreno, como el clima de la zona y por supuesto su gestión ambiental.

Cotización y compra de equipo técnico para labores de gestión de nuevas fuentes de agua, monitoreo de las zonas de protección y actividades de educación ambiental, un GPS para georeferenciar las nuevas fuentes de agua y mapear tanto la red de distribución actual como las ampliaciones futuras, una cámara digital para llevar archivos fotográficos tanto del desarrollo de este proyecto como de futuros proyectos a realizar, el proyector que nos beneficiará en toda la parte administrativa, para la presentación de informes en este proyecto, para el desarrollo de las actividades de capacitación, en futuros proyectos a realizar y en Asambleas Generales, por lo que tendrá un uso constante.

Tres giras de identificación, georeferenciación y gestión con propietarios de nuevas fuentes de agua a captar. Tramitación ante MINAET de inscripción de al menos tres nacientes identificadas y georeferenciadas.

Elaboración de un plan de divulgación sobre la importancia de adquisición de las tierras aledañas a las nacientes u de recarga acuífera, esto con la participación de actores locales y un consultor profesional en el área. Reuniones de gestión de patrocinios para apoyar la campaña, esto se realizará cada quince días en cada una de las reuniones de la junta Directiva. Elaboración de materiales o eventos de divulgación sobre la campaña de adquisición de tierras. al menos 300 brouchures, 100 afiches, también una feria ambiental, contando con la participación de actores locales e instituciones, y 5 talleres comunales tomando en cuenta la zona de impacto de la ASADA.

Cuatro Talleres para niños y jóvenes sobre importancia y conservación del recurso hídrico. Cuatro Giras de campo con adultos y jóvenes para el reconocimiento de las fuentes de agua y zonas de recarga acuífera del acueducto Santa Fe

Cuatro giras de campo de directivos de ASADAS con propietarios interesados para inventario y priorización de segunda etapa de reforestación. Planificación, gestión de apoyos, actualización del plan de reforestación y logística para la segunda fase de reforestación, para esto la Junta Directiva contará con la asistencia técnica de un Ingeniero Forestal que nos actualizará el plan de reforestación, la gestión apoyos la realizará la Junta Directiva junto con el personal, contactando actores claves como el comercio y los mismos finqueros, además de instituciones. ocho Jornadas de reforestación en zonas de protección priorizadas, a la cuales asistirán familias, finqueros, e instituciones y organizaciones.

Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | SEMESTRES |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| Objetivo específico 1 Fortalecer las capacidades técnicas de la ASADA para la gestión integrada del recurso hídrico en la zona de influencia del acueducto. | Realización de giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS en su gestión ambiental. | Junta Directiva Rodrigo Paniagua Vannessa Villalobos |  |  |  |  |
|  | Cotización y compra de equipo técnico para labores de gestión de nuevas fuentes de agua, monitoreo de las zonas de protección y actividades de educación ambiental | Junta Directiva Enid Montero Vannessa Villalobos |  |  |  |  |
|  | Giras de identificación, georeferenciación y gestión con propietarios de nuevas fuentes de agua a captar Tramitación ante MINAET de inscripción de nuevas nacientes y como de definición de zonas de recarga acuífera priorizadas | Junta Directiva Luis Rodríguez Fontanero: José Vicente Rodríguez |  |  |  |  |
| Objetivo específico 2 Promover y reforzar la conciencia y responsabilidad ambiental de la población abastecida por el acueducto para garantizar la conservación del recurso hídrico | Elaboración de un plan de divulgación de la importancia de adquisición de de las tierras aledañas a las nacientes u de recarga acuífera. Reuniones de gestión de patrocinios para apoyar la campaña. Elaboración de materiales o eventos de divulgación sobre la campaña de adquisición de tierras. | Junta Directiva En pleno Junta Directiva En pleno |  |  |  |  |
|  | Talleres para niños y jóvenes sobre importancia y conservación del recurso hídrico. Giras de campo con adultos y jóvenes para el reconocimiento de las fuentes de agua y zonas de recarga acuífera del acueducto Santa Fe | Junta Directiva En pleno |  |  |  |  |
|  | Giras de campo de directivos de ASADAS con propietarios interesados para inventario y priorización de segunda etapa de reforestación. Planificación, gestión de apoyos, actualización del plan de reforestación y logística para la segunda fase de reforestación. Jornadas de reforestación en zonas de protección priorizadas. | Junta Directiva En pleno |  |  |  |  |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad

La participación de la comunidad es uno de los aspectos más importantes para el éxito del proyecto.    El proyecto contempla  acciones para sensibilizar y promover la responsabilidad ambiental  de los pobladores de las comunidades para apoyar las gestiones de conservación, reforestación y compa de tierras que garanticen  la permanencia y la calidad del Recurso Hídrico para el abastecimiento de las mismas.   Por ello, enfocaremos una gran parte de nuestros esfuerzos en la divulgación de información y participación de los más de 10 comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto como actores importantes.

- Planificación y diseño del proyecto:

- Siendo este un complemento de otras iniciativas  tanto de reforestación como de educación ambiental, contamos ya con el apoyo del Grupo de Mujeres de Santa Fe y La Asociación de Desarrollo quienes  mantiene una estrecha relación con nuestra organización y participan activamente en todas las actividades en las que la ASADA lleva la iniciativa, por tanto, contaremos con su presencia para colaborar en la divulgación del proyecto.

- Realizar talleres de divulgación que informen los objetivos del proyecto.

- Realizar sesiones de trabajo de planificación con las organizaciones colaboradoras.

- Involucrar a la Municipalidad de Guatuso en las sesiones de Planificación.

- Implementación del proyecto:

- la elaboración del plan de divulgación con la participación de actores locales.

- Talleres para niños y jóvenes sobre la importancia de la protección y conservación del recurso hídrico.

- Giras de campo con adultos y jóvenes para el reconocimiento  de las fuentes de agua y zonas de recarga acuífera del Acueducto Santa Fe, lo que conllevará a la concientización y sensibilización de la población sobre la gestión ambiental de la ASADA.

- Jornadas de reforestación estas permitirán la participación de familias y finqueros.

III La participación de las comunidades en el monitoreo y evaluación del impacto incluye:

- Las giras de monitoreo incluirán la participación tanto de los actores locales, como de niños, jóvenes y sus familias, así como, las instituciones involucradas, pues el objetivo es motivar la responsabilidad sobre la inversión que se realiza en la reforestación.

- En las reuniones quincenales de Junta Directiva se dará seguimiento a los avances del proyecto.

- Los informes a presentar se realizarán en colaboración con las organizaciones de apoyo para el proyecto (ADI Santa Fe, Asociación de Mujeres) y otros involucrados en el proceso.

- Para los talleres de seguimiento contaremos tanto a los actores locales, como instituciones involucradas en la propuesta.

El fin de esta fase inicial de participación comunitaria es que los líderes comunales  y grupos organizados como lo son las Asociaciones de Desarrollo, docentes de Escuelas y Colegios, Asociaciones de Mujeres, por mencionar algunos, sean quienes continúen con los objetivos que se persiguen del proyecto, objetivos que probablemente tengan cambios conforme desarrollemos otras iniciativas en el futuro, pues es nuestro deseos que tanto talleres como capacitaciones dejen una huella, una huella que sea seguida por las futuras generaciones, y que las malas prácticas agropecuarias no disminuyan, si no, se detengan en la zona y sean reversadas por personas concientizadas de la importancia de la sostenibilidad del ecosistema y lo más importante, la importancia de la protección conservación de nuestro Recurso Hídrico.

Algunos ejemplos de la participación comunal en nuestras iniciativas son: talleres de Educación ambiental, siembras realizadas tanto en el área de nacientes, como en la parte baja, donde se ha contado con la participación y apoyo de organizaciones como la ADI Santa Fe, Grupo de Mujeres, Escuelas, Colegios, MAG, AYA, Ministerio de Salud y Municipalidad.

  - Manejo del Conocimiento:

El sin número de actividades en las que la ASADA participa es una gran oportunidad para comunicar lo aprendido en el proyecto, nuestra participación activa en la Unión de ASADAS nos permitirá replicar esta experiencia entre los líderes comunales a cargo de las ASADAS de LA Zona Norte Norte, y  las convocatorias de las instituciones será de mucho beneficio para este fin y las Asambleas, talleres, capacitaciones en los que participamos y realizamos servirán de oportunidad para transmitir esta experiencia.

  - Perspectiva de Género:

En todas las actividades tendremos la participación tanto de hombres como de mujeres, de acuerdo a las capacidades y necesidades de atención a cada una de ellas.

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Uno se nuestros fines es capacitar a capacitadores con lo que nos aseguramos que se prolongue cada una de las actividades por así decirlo. Contamos también con el apoyo y buenas relaciones con los medios de comunicación de la zona, los cuales estarán muy dispuestos de dar a conocer el desarrollo de proyectos de esta categoría.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa

INTERNOS: en la parte interna consideramos que no existen riesgos.

EXTERNOS: poca participación de personas en los talleres o giras: ya que en algunas ocasiones por las diferentes ocupaciones de las personas ocasiona desgano en la participación de actividades. La estrategia sería realizar las convocatorias con suficiente anticipación.

El tiempo es un factor determinante para poder realizar las giras o no pues los caminos no son transitables todo el año en la parte alta, la estrategia es planear las giras en los días menos lluviosos.

El tipo de cambio: nos podría perjudicar en el caso de que sufra inestabilidad, la estrategia en cuanto a esto sería priorizar las actividades conforme a la conveniencia en el tipo de cambio del dólar.

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Cada quince días se reunirá la Junta Directiva para el seguimiento del proyecto.

Se llevarán a cabo los informes tanto de avance de proyecto como financieros.

| ACTIVIDAD | ESTRATEGIA DE MONITOREO |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD 1.1.1 Realización de tres de giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS en su gestión ambiental, como en el área de Guanacaste, Naranjo, en Alajuela, ya que, cada una, presenta características diferentes, tanto en la topografía de su terreno, como el clima de la zona y por supuesto su gestión ambiental. | Registros fotográficos, listas de asistencia e informes y memorias generadas de la actividad |
| ACTIVIDAD 1.2.1 Cotización y compra de equipo técnico para labores de gestión de nuevas fuentes de agua, monitoreo de las zonas de protección y actividades de educación ambiental, un GPS para georeferenciar las nuevas fuentes de agua y mapear tanto la red de distribución actual como las ampliaciones futuras, una cámara digital para llevar archivos fotográficos tanto del desarrollo de este proyecto como de futuros proyectos a realizar, el proyector que nos beneficiará en toda la parte administrativa, para la presentación de informes en este proyecto, para el desarrollo de las actividades de capacitación, en futuros proyectos a realizar y en Asambleas Generales, por lo que tendrá un uso constante. | Cotización del equipo, factura de compra del equipo. |
| ACTIVIDAD 1.3.1 Tres giras de identificación, georeferenciación y gestión con propietarios de nuevas fuentes de agua a captar. | Registro fotográfico, georeferenciación de las fuentes, acuerdos firmados con propietarios, listas de asistencia, e informes que genere la actividad. |
| ACTIVIDAD 1.3.2 Tramitación ante MINAET de inscripción de al menos tres nacientes identificadas y georeferenciadas | Documentos con firma de recibido ante MINAET para el registro de nacientes, así como, la inscripción de las mismas. |
| ACTIVIDAD 2.1.1 Elaboración de un plan de divulgación sobre la importancia de adquisición de las tierras aledañas a las nacientes u de recarga acuífera, esto con la participación de actores locales y un consultor profesional en el área. | Contrato con el consultor, informes de avance del plan, lista de asistencia, el documento del plan de divulgación. |
| ACTIVIDAD 2.1.2 Reuniones de gestión de patrocinios para apoyar la campaña, esto se realizará cada quince días en cada una de las reuniones de la junta Directiva. | Listas de asistencia, acuerdos de patrocinios para el apoyo de la campaña. |
| ACTIVIDAD 2.1.3 Elaboración de materiales o eventos de divulgación sobre la campaña de adquisición de tierras. al menos 300 brouchures, 100 afiches, también una feria ambiental, contando con la participación de actores locales e instituciones, y 5 talleres comunales tomando en cuenta la zona de impacto de la ASADA. | Material para la campaña (300 brouchure, 100 afiches), registro fotográfico de la feria ambiental, e informes y memorias que se generen de la actividad, listas de asistencia. |
| ACTIVIDAD 2.2.1 Cuatro Talleres para niños y jóvenes sobre importancia y conservación del recurso hídrico. | Registro fotográfico de la actividad, listas de asistencia, informes y memorias de la actividad |
| ACTIVIDAD 2.2.2 Cuatro Giras de campo con adultos y jóvenes para el reconocimiento de las fuentes de agua y zonas de recarga acuífera del acueducto Santa Fe. | Registro fotográfico, listas de asistencia, informes y memorias de la actividad. |
| ACTIVIDAD 2.3.1 Cuatro giras de campo de directivos de ASADAS con propietarios interesados para inventario y priorización de segunda etapa de reforestación. | Registros fotográficos, documento de inventario para la segunda etapa de reforestación, listas de asistencia y compromisos de propietarios para el cuido de los árboles sembrados. |
| ACTIVIDAD 2.3.2 Planificación, gestión de apoyos, actualización del plan de reforestación y logística para la segunda fase de reforestación, para esto la Junta Directiva contará con la asistencia técnica de un Ingeniero Forestal que nos actualizará el plan de reforestación, la gestión apoyos la realizará la Junta Directiva junto con el personal, contactando actores claves como el comercio y los mismos finqueros, además de instituciones. | Compromiso de apoyo de parte del Ingeniero Forestal, El documento actualizado del plan de reforestación, acuerdos de apoyo firmados por el comercio, finqueros, e instituciones. |
| ACTIVIDAD 2.3.3 ocho Jornadas de reforestación en zonas de protección priorizadas, a la cuales asistirán familias, finqueros, e instituciones y organizaciones. | Registro fotográfico, listas de asistencia, informes y memorias de la actividad. |

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Como todo proceso de educación ambiental y de concientización se deben tener expectativas a largo plazo para que los resultados salgan a flote y tengan fruto las iniciativas que desarrollamos, es por esto que La ASADA Santa Fe de Guatuso dará continuidad a estos aspectos.

Una vez fortalecida la ASADA en sus capacidades técnicas podrá desarrollar una gestión integrada del Recurso Hídrico logrando ser autosuficiente en su labor administrativa y ambiental.

El impulso de la conciencia y responsabilidad ambiental de la población generará un ambiente propicio para la protección y conservación del Recurso Hídrico. Esto nos dará apertura y apoyo para emprender nuevos proyectos tanto de compra de tierras, como continuar con la labor de Educación ambiental y concientización.

La ASADA en su afán de mantener el compromiso de excelencia  se encuentra inscrita en el programa Sello de Calidad sanitaria que promueve AYA, en el cual uno de sus requisitos es presentar un plan de trabajo que contenga actividades tanto de concientización, como de Educación ambiental.

Se acordó en Junta Directiva programar talleres al menos dos veces al año con los niños de las escuelas y colegios de la zona.

Continuar con las jornadas de voluntariado para reforestar las nuevas nacientes una vez declaradas.

Incluir en Asambleas un espacio para expositores que desarrollarán temas orientados a la concientización sobre protección y conservación del Recurso Hídrico desde nuestras casas.

Continuar con la gestión de apoyos para continuar con la compra de tierras y que sean dedicadas a la conservación y protección, sabiendo que al proteger áreas para asegurar el abastecimiento también protegemos la cobertura boscosa y la fauna.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |
| a. PPD/GEF | 10 060 000 |  | 10 060 000.00 | 20 000.00 |
| b. Comunidad |  |  |  |  |
| c. Organización solicitante |  |  |  | 40 495.00 |
| d. Otros donantes |  |  |  | 4 000.00 |
| Costo Total del Proyecto |  |  |  |  |

3.2.	 Presupuesto:

| RUBRO | CATEGRORIA DE PRESUPUESTO | MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAM | CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN | CONTRAPARTIDA DE GOBIERNO/ENTES DONANTES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (A) | (B) |  | A+B+C |
| A. | Capacitación (incluye talleres en las comunidades y giras de campo) | 4,500.00 | 500.00 | 2,000.00 | 7,000.00 |
| B. | Intercambios | 5,500.00 | 500.00 |  | 6,000.00 |
| C. | Compra de equipo | 2,500.00 |  |  | 2,500.00 |
| D. | Personal/ Mano de obra (contrapartida) |  | 2,500.00 |  | 2,500.00 |
| E. | Asistencia Técnica específica |  |  | 1,000.00 | 1,000.00 |
| F. | Promoción/Divulgación | 4,000.00 |  | 1,000.00 | 5,000.00 |
| G. | Seguimiento/ Evaluación (incluye reuniones de seguimiento, elaboración de informes a PPD, taller de Evaluación intermedia y final) | 1,600.00 | 2,000.00 |  | 3,600.00 |
| H. | Auditoría | 500.00 | 500.00 |  | 1,000.00 |
| K. | Pago de tierras |  | 33,495.00 |  | 33,495.00 |
| L. | Viáticos y transporte | 500.00 | 500.00 |  | 1,000.00 |
| M. | Gastos Administrativos | 500.00 | 500.00 |  | 1,000.00 |
| N. | Imprevistos (2%) | 400.00 |  |  | 400.00 |
|  | TOTAL | 20,000.00 | 40,495.00 | 4,000.00 | 64,495.00 |

  - Información Bancaria (cuenta corriente en colones):

| Nombre del Banco: | BANCO NACIONAL DE COSTA RICA |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: | 076 Guatuso |
| Número de Cuenta Cliente: | 15107610010014160 |
| Número de Cuenta Corriente: | 100-1-0760001416-6 |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) | Asociación Acueducto Rural de Santa Fe de Guatuso. |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) | Cuenta Corriente |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha-numerico) | BNCRCRSJ |

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: | (a asignar por el PPD) |
| --- | --- |
| Nombre Organización: | Asociación de Acueducto Rural Santa Fe de Guatuso. |
| Titulo del Proyecto: | Fortalecimiento de las acciones de gestión y conservación del recurso hídrico en la zona de influencia del acueducto administrado por la ASADA Santa Fe de Guatuso. |
| Objetivo General del Proyecto: | Promover la conservación del recurso hídrico de la zona de influencia de la ASADA Santa Fe de Guatuso, a través del fortalecimiento de su gestión, la educación y la responsabilidad ambiental de la población abastecida. |

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo específico 1 Fortalecer las capacidades técnicas de la ASADA para la gestión integrada del recurso hídrico en la zona de influencia del acueducto. | Resultado 1.1 Logrado el fortalecimiento de las capacidades de la ASADA mediante tres intercambios de experiencias con otras ASADAS para conocer sus estrategias de manejo y gestión del recurso hídrico. | Tres giras realizadas con la participación de cinco hombres y tres mujeres que pertenecen a la Junta Directiva de la ASADA Santa Fe. | 1 | 4 | ACTIVIDAD 1.1.1 Realización de tres de giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS en su gestión ambiental, como en el área de Guanacaste, Naranjo, en Alajuela, ya que, cada una, presenta características diferentes, tanto en la topografía de su terreno, como el clima de la zona y por supuesto su gestión ambiental. |
|  | Resultado 1.2 Fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas y de divulgación de la ASADA mediante la adquisición de equipo de cómputo, audiovisual y de georeferenciación. | El beneficio del fortalecimiento de las capacidades técnicas de la ASADA no sólo beneficiará a cada miembro de Junta Directiva o empleado también se traduce en beneficio a las 1680 personas (800 hombre y 880 mujeres aporx.) beneficiadas por el Acueducto, diez comunidades, nueve escuelas, cinco organizaciones entre ADIS y Grupos de Mujeres, comercio y comités ,así como a 390 hogares aprox. | 0 | 4 | ACTIVIDAD 1.2.1 Cotización y compra de equipo técnico para labores de gestión de nuevas fuentes de agua, monitoreo de las zonas de protección y actividades de educación ambiental, un GPS para georeferenciar las nuevas fuentes de agua y mapear tanto la red de distribución actual como las ampliaciones futuras, una cámara digital para llevar archivos fotográficos tanto del desarrollo de este proyecto como de futuros proyectos a realizar, el proyector que nos beneficiará en toda la parte administrativa, para la presentación de informes en este proyecto, para el desarrollo de las actividades de capacitación, en futuros proyectos a realizar y en Asambleas Generales, por lo que tendrá un uso constante. |
|  | Resultado 1.3 Asegurada la protección y conservación de suministro de nuevas fuentes de agua para abastecimiento futuro de las comunidades beneficiadas por el acueducto mediante la identificación, georeferenciación, y tramitación ante MINAET. | Tres fuentes identificadas y acordadas con propietarios. Tres trámites iniciados para la inscripción de nuevas nacientes a captar. Caudal de agua adicional que aportarán las nuevas fuentes tramitadas. | 3 3 32.5 lit/seg | 6 6 72.5 lit/seg | ACTIVIDAD 1.3.1 Tres giras de identificación, georeferenciación y gestión con propietarios de nuevas fuentes de agua a captar. ACTIVIDAD 1.3.2 Tramitación ante MINAET de inscripción de al menos tres nacientes identificadas y georeferenciadas |
| Objetivo específico 2 Promover y reforzar la conciencia y responsabilidad ambiental de la población abastecida por el acueducto para garantizar la conservación del recurso hídrico | Resultado 2.1 Fortalecer la campaña de compra de tierras aledañas a las nacientes y zonas de recarga actuales y futuras del acueducto, Misma que ya inició la ASADA mediante giras de los miembros de junta Directiva y personal a cada una de las comunidades que beneficia la ASADA, y así, emprender nuevos proyectos de adquisición de tierras. | Plan de divulgación para compra de tierras Cantidad y monto de los patrocinios logrados eventos elaborados para la campaña | 0 1 0 | 1 3 3 | ACTIVIDAD 2.1.1 Elaboración de un plan de divulgación sobre la importancia de adquisición de las tierras aledañas a las nacientes u de recarga acuífera, esto con la participación de actores locales y un consultor profesional en el área. ACTIVIDAD 2.1.2 Reuniones de gestión de patrocinios para apoyar la campaña, esto se realizará cada quince días en cada una de las reuniones de la junta Directiva. ACTIVIDAD 2.1.3 Elaboración de materiales o eventos de divulgación sobre la campaña de adquisición de tierras. al menos 300 brouchures, 100 afiches, también una feria ambiental, contando con la participación de actores locales e instituciones, y 5 talleres comunales tomando en cuenta la zona de impacto de la ASADA. |
|  | Resultado 2.2 La población se encontrará abastecida, sensibilizada y capacitada mediante las actividades de educación ambiental sobre importancia del recurso hídrico. | Asistencia a los talleres y giras de campo (80 hombres, cuarenta niños y adolescentes y 75 mujeres) | 0 | 195 personas | ACTIVIDAD 2.2.1 Cuatro Talleres para niños y jóvenes sobre importancia y conservación del recurso hídrico. ACTIVIDAD 2.2.2 Cuatro Giras de campo con adultos y jóvenes para el reconocimiento de las fuentes de agua y zonas de recarga acuífera del acueducto Santa Fe. |
|  | Resultado 2.3 Asegurar la protección y conservación del Recurso Hídrico en las zonas de recarga y nacientes, mediante la segunda etapa de reforestación de especies nativas en la parte alta y del reforzamiento de la conciencia y responsabilidad ambiental con la reforestación en márgenes de ríos en la parte baja. | Al menos tres mil árboles sembrados en la parte alta para finalizar la reforestación y protección de diez manzanas de terreno. en la parte baja se abarcarán Cuatro fincas y una piñera reforestadas en sus carcas (cercas vivas) y en sus parches de bosque, cien personas participantes en los eventos de reforestación ( treinta niños y adolescentes, treinta hombres, cuarenta mujeres) Doce actividades de educación ambiental con la participación de trescientas personas en total ( cien niños y adolescentes, cien hombres y cien mujeres) para lo que se contará con las Listas de asistencia e informes narrativos y fotográficos. Siete giras y jornadas de reforestación en la parte baja con la participación de treinta niños y adolescentes, treinta hombres, cuarenta mujeres. | 5000 0 0 8 | 8000 1 piñera 4 fincas 100 personas 12 actividades 15 | ACTIVIDAD 2.3.1 Cuatro giras de campo de directivos de ASADAS con propietarios interesados para inventario y priorización de segunda etapa de reforestación. ACTIVIDAD 2.3.2 Planificación, gestión de apoyos, actualización del plan de reforestación y logística para la segunda fase de reforestación, para esto la Junta Directiva contará con la asistencia técnica de un Ingeniero Forestal que nos actualizará el plan de reforestación, la gestión apoyos la realizará la Junta Directiva junto con el personal, contactando actores claves como el comercio y los mismos finqueros, además de instituciones. ACTIVIDAD 2.3.3 ocho Jornadas de reforestación en zonas de protección priorizadas, a la cuales asistirán familias, finqueros, e instituciones y organizaciones. |