**Informe de avance del proyect**o

1. ANTECEDENTES

Número de informe : SEGUNDO

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/12

Título: *“Fortalecimiento de las acciones de gestión y conservación del Recurso Hídrico en la zona de influencia del acueducto administrado por la ASADA Santa Fe de Guatuso”*

Organización: Asociación de Acueducto Rural Santa Fe de Guatuso.

Director del Proyecto o Responsable: Gener Vargas Arana

Dirección de la Organización: Alajuela, Guatuso, Santa Fe, Fte Iglesia Evangélica

Teléfono: 22 06 59 53 Fax:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Correo- electrónico: asadasantafe@yahoo.es

Fecha de inicio y finalización del proyecto: junio de 2010 / enero de 2014.

 Cambios en las fechas de inicio y terminación:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Período que cubre el reporte: de setiembre de 2012 A MARZO DE 2013.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No de Beneficiarios: 1 680 aprox.** | **Hombres: 800 aprox.** | **Mujeres: 880 aprox.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Solicitud de desembolso** | **Colones / $** |
| Monto de la donación | C 10 160 000.00/ $20 000.00 |
| Fondos Recibidos del PPD hasta la fecha | C 9 020 800.00/ $17 757.00 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | C 5 484 485.00/ $10 796.00 |
| Balance | C 4 675 515.00/ $ 9 203.00 |
| Desembolso Solicitado al PPD | C 1 139 444.00/ $ 2 243.00 |

**Informe hecho por**: Vannessa Villalobos Lobo

|  |
| --- |
| Nombre: Vannessa Villalobos Lobo |
| Cargo: Coordinadora de proyectos |
| Firma: |
| Fecha: 15DE MARZO DE 2013 |

**Para uso del PPD**

Fecha de recibido:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Revisado por:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cargo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha revisado:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

II INFORME NARRATIVO

|  |
| --- |
| **SECCIÓN C: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO** |
| 1. **Objetivos Principales:**

 **Objetivo General:** Promover la conservación del recurso hídrico de la zona de influencia de la ASADA Santa Fe de Guatuso, a través del fortalecimiento de su gestión, la educación y la responsabilidad ambiental de la población abastecida.**Objetivo Específico 1**: Fortalecer las capacidades técnicas de la ASADA para la gestión integrada del recurso hídrico en la zona de influencia del acueducto.**Objetivo Específico 2**: Promover y reforzar la conciencia y responsabilidad ambiental de la población abastecida por el acueducto para garantizar la conservación del recurso hídrico.  |
| 1. **Actividades Planificadas:**
	* 1. Realización de tres de giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS en su gestión ambiental, como en el área de Guanacaste, Naranjo, en Alajuela, ya que, cada una, presenta características diferentes, tanto en la topografía de su terreno, como el clima de la zona y por supuesto su gestión ambiental.

**1.2.1** Cotización y compra de equipo técnico para labores de gestión de nuevas fuentes de agua, monitoreo de las zonas de protección y actividades de educación ambiental, un GPS para georeferenciar las nuevas fuentes de agua y mapear tanto la red de distribución actual como las ampliaciones futuras, una cámara digital para llevar archivos fotográficos tanto del desarrollo de este proyecto como de futuros proyectos a realizar, el proyector y la computadora portátil que nos beneficiará en toda la parte administrativa, para la presentación de informes en este proyecto, para el desarrollo de las actividades de capacitación, en futuros proyectos a realizar y en Asambleas Generales, por lo que tendrá un uso constante. **1.3.1** Tres giras de identificación, georeferenciación y gestión con propietarios de nuevas . Fuentes de agua a captar.**1.3.2** Tramitación ante MINAET de inscripción de al menos tres nacientes identificadas y georeferenciadas.* + 1. Elaboración de un plan de divulgación sobre la importancia de adquisición de tierras aledañas a las nacientes o de recarga acuífera, esto con la participación de actores locales y consultor profesional en el área.
		2. Reuniones de Gestión de patrocinios para apoyar la campaña, esto se realizará cada quince días en cada una de las reuniones de la Junta Directiva.
		3. Elaboración de materiales o eventos de divulgación sobre la campaña de adquisición de tierras. Al menos 300 brouchures, 100 afiches, también feria ambiental, contando con la participación de actores locales e instituciones, y 5 talleres comunales tomando en cuenta la zona de impacto de la ASADA.

**2.2.1** Cuatro talleres para niños y jóvenes sobre importancia y conservación del Recurso Hídrico.**2.2.2** Cuatro giras de campo con adultos y jóvenes para el reconocimiento de las fuentes de agua y zonas de recarga acuífera del acueducto santa Fe.**2.3.1** Cuatro giras de campo con directivos de ASADAS con propietarios interesados para inventario y priorización de segunda etapa de reforestación.**2.3.3** Ocho jornadas de reforestación en zonas de protección priorizadas, a las cuales asistirán familias, finqueros e instituciones y organizaciones. |
| 1. **Actividades realizadas: (revisar memorias)**
	* 1. III Gira de intercambio ASADA Santa Fe de Guatuso/ASADA Esterillos

1.2.1. Compra de equipo: un archivo metálico y una impresora.1.3.1. II Y III Gira de georeferenciación de nacientes 2.1.2. Reuniones de seguimiento2.2.1. Cuatro talleres para niños y jóvenes sobre importancia y conservación del Recurso Hídrico.2.3.1. I ERA gira de campo con adultos y jóvenes para el reconocimiento de las fuentes de agua y zonas de recarga acuífera del acueducto santa Fe. |
| 1. **Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:**

Sufrimos un atraso en la ejecución de actividades, ya que, nos fue aprobado por IMAS un proyecto de ampliación en un ramal llamado “Caño Ciego”, y la ejecución de este proyecto era imperantemente inmediata por el manejo de presupuesto de IMAS, sin embargo, retomamos con más fuerza las actividades de PPD y llevar así a un buen finiquito el proyecto.  |
| 1. **Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:**
2. Tercera Gira realizada con la participación de tres mujeres y tres hombres que pertenecen a la ASADA Santa fe de Guatuso, tres mujeres y cuatro hombres pertenecientes a la comunidad de Santa Fe de Guatuso, y tres mujeres cuatro Hombre pertenecientes a la ASADA Esterillos. (9 mujeres en total y once hombres).
3. Fortalecidas las capacidades técnicas de la ASADA, pues dado que el presupuesto de compra de equipo fue muy bien administrado, se pudo invertir en compra de un archivo metálico y una impresora, esta última para ser trasladada a todo los talleres que se impartieron e impartirán, pues, en cada uno se le otorga al participante un certificado de participación.
4. Realizadas las últimas dos giras de georeferenciación de nacientes, identificadas las dos nacientes, en gestión con propietarios y identificado el contacto en MINAET para la inscripción (Nancy Quesada Artavia).
5. Realizadas las reuniones de seguimiento para coordinación de actividades, y realizado el taller intermedio de evaluación con PPD, aprobado y depositado el segundo desembolso.
6. Realizado cuatro talleres con niños y jóvenes sobre la importancia de Recurso Hídrico.
7. Realizada la primera gira de campo, con adultos y jóvenes para el reconocimiento de las fuentes de agua y zonas de recarga acuífera del acueducto Sta Fe, Guatuso.
 |
| 1. **Solicitudes:**
 |
| 1. **Información adicional:**  al realizar las actividades descritas lo que nos causó el mayor asombro, fue en el taller de jóvenes de Santa Fe, donde se evidenció lo poco o nada de conocimiento a fondo de la parte ambiental, nos dio la impresión de estar en pañales sobre este asunto en nuestros jóvenes, y comprendimos que faltan infinidad de talleres en todas las comunidades del país, pero no con el funcionario que da charlas magistrales, si no, con gente como ellos, de su comunidad que los conoce por su nombre, que sabe donde estudian, y que puede hablarles con libertad y en forma directa de su futuro, de sus futuros hijos, de lo que nos espera y de lo importante de su involucramiento en toda la parte ambiental, pero desde cada una de las personalidades que ellos tienen, y que es conocida por nosotros.
 |

1. **Solicitud para la revisión del presupuesto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoría de Presupuesto** | **Monto Aprobado** | **Modificación propuesta** |
| 1. Materiales
 |  |  |
| 1. Equipo
 |  |  |
| 1. Mano de Obra
 |  |  |
| 1. Seguimiento/ eval.
 |  |  |
| 1. Imprevistos (2%)
 |  |  |
| TOTAL |  |  |

ANEXO D

INFORME FINANCIERO DE AVANCE

AL 20 DE MARZO DE 2013

|  |  |
| --- | --- |
| **SECCION A: DETALLE DEL PROYECTO** |  |
| 1. **Informe Número**
 | 2  |
| 1. **Número del Proyecto**
 | COS/SGP/FSP/OP5/B12/12 |
| 1. **Título del Proyecto**
 | Fortalecimiento de las acciones de gestión y conservación del recurso hídrico en la zona de influencia del Acueducto administrado por la ASADA Santa Fe de Guatuso” |
| 1. **Organización**
 | Asociación de Acueducto Rural Santa Fe de Guatuso |
| 1. **Total de fondos aprobados según MOA**
 | $ 20 000.00 |
| 1. **Período que cubre el reporte**
 | SETIEMBRE DE 2012 A MARZO 2013 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SECCION B.**  | **REPORTE DE GASTOS** |  |
| **Número de Factura y /o recibo** | **Descripción del gasto** | **Monto en colones** |
| # 0734159 | ALIMENTACION ( I taller) | C 100 000.00 |
| #0734180 | TRANSPORTE (I taller) | C 12 500.00 |
| # 0734160 | ALIMENTACION (II taller) | C 100 000.00 |
| #0734192 | TRANSPORTE (II taller) | C 12 500.00 |
| #0734161 | ALIMENTACIÓN (III taller) | C 100 000.00 |
| #0734164 | TRANSPORTE (III taller) | C 12 500.00 |
| #0728509 | ALIMENTACIÓN (IV taller) | C 100 000.00 |
| #0734169 | TRANSPORTE (IV taller) | C 12 500.00 |
| #734172 | TRANSPORTE (I gira) | C 35 000.00 |
| # 261798 | ALIMENTACION (I gira) | C 14 420.00 |
| 1. **CAPACITACION**
 | **(TALLERES Y GIRAS)** | **C 499 420.00** |
| #0011 | TRANSPORTE | C 129 883.00 |
| #00040388 | HOSPEDAJE | C 727 013.00 |
| **B. INTERCAMBIOS** | **(III intercambios)** | **C 856 896.00** |
| # 8305010010 | ARCHIVO METALICO | C 138 000.00 |
| # 015-01-0002243 | IMPRESORA EPSON XP 201 | C 28 218.00 |
| **C. COMPRA DE EQUIPO** |  | **C 166 218.00** |
| # 7330 | ALIMENTACION (IIgeorefac | C 5950.00 |
| #261799 | ALIMENTACION (II georefnc) | C 8 400.00 |
| #0233 | ALIMENTACIÓN (IIIgeorefnc | C 10 800.00 |
| **L. VIATICOS Y TRANSPORTE** |  | **C 25 150.00** |
| #173594 | Comunicaciones (recargas) | C 2 000.00 |
| #173593 | Comunicaciones (recargas) | C 2 000.00 |
| #3108337 | Papelería | C 74 130.00 |
| #3234452 | Papelería  | C 18 430.00 |
| #3237068 | Papelería (tinta) | C 7 775.00 |
| #3216567 | Papelería (tinta) | C 7 775.00 |
| #3216569 | PAPELERÍA (TINTA) | C 7 775.00 |
| # 3237072 | PAPELERIA (TINTA) | C 7775.00 |
| #0785 | BATERÍAS (P CAMARA) | C 820.00 |
| **M. GASTOS ADMINISTRATIVOS** |  | **C 128 480.00** |
| #0728501 | ALIMENTACIÓN | C 30 000.00 |
| #0728502 | ALIMENTACIÓN | C 30 000.00 |
| #0728503 | ALIMENTACION | C 30 000.00 |
| #119411 | ALIMENTACIÓN | C 30 000.00 |
| #0728504 | ALIMENTACIÓN | C 21 000.00 |
| #0097316 | ALIMENTACION | C 30 000.00 |
| #0728505 | ALIMENTACION | C 30 000.00 |
| #0097319 | ALIMENTACION | C 27 000.00 |
| #051334 | ALIMENTACION | C 27 000.00 |
| #0728506 | ALIMENTACION | C 22 500.00 |
| #2728507 | ALIMENTACION | C 22 500.00 |
| #2728508 | ALIMENTACION | C 22 500.00 |
| #0082 | ELABORACION II INFORME | C 70 000.00 |
| 1. **SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**
 |  | **C 392 500.00** |
|  | **TOTAL** | **2 068 664.00** |

 **SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categoría de presupuesto** | **Monto aprobado** | **Gasto I Informe** | **Gasto II Informe** | **Gasto Informe Final** | **Gasto Acumulado** | **Balance** |
| A.Capacitación | C 2 286 000.00 | 00 | C 499 420.00 |  | C 499 420.00 | C 1 786 580.00 |
| B. Intercambios | C 2 794 000.00 | C 1 937 104.00 | C 856 896.00 |  | C 2 794 000.00 | 00 |
| C. Compra de equipo | C 1 270 000.00  | C 1 103 782.00 | C 166 218.00 |  | C 1 270 000.00 | 00 |
| D. Promoción/ divulgación  | C 2 032 000.00 | 00 | 00 |  | 00 | C 2 032 000.00 |
| E. Seguimiento y evaluación | C 812 800.00 | C 60 000.00 | C 392 500.00 |  | C 452 500.00 | C 360 300.00 |
| 1. Auditoría
 | C 254 000.00 | 00 | 00 |  | 00 | C 254 000.00 |
| G. Viáticos y transporte | C 254 000.00 | C 204 010.00 | C 25 150.00 |  | C 229 160 | C 24 840.00 |
| H.Gastos administrativos | C 254 000.00 | C 110 925.00 | C 128 480.00 |  | C 239 405.00 | C 14 595.00 |
| I.Imprevistos | C 203 200.00 | 00 | 00 |  | 00 | C 203 200.00 |
| *TOTAL* | *C 10 160 000.00* | *C 3 415 821.00* | *C 2 068 664.0* |  | *C 5 484 485.00* | *C 4 675 515* |

**EXPLICACIONES:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sección D: Solicitud de Desembolso** | **Colones** | **Dólares** |
| **Monto total de la donación** | **C 10 160 000.00** | **$20 000.00** |
| **Fondos Recibidos hasta la fecha** | **C 9 020 800.00** | **$ 17 757.00** |
| **Fondos Gastados hasta la fecha** | **C 5 484 485.00** | **$ 10 796.00** |
| **Balance** | **C 4 675 515.00** | **$ 9 203.00** |
| **Desembolso solicitado** | **C 1 139 444.00** | **$ 2 243** |

**SECCIÓN E. COFINANCIAMIENTO APROTADO/RECIBIDO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE FUENTE** | **ES ESPECIE O EFECTIVO** | **MONTO$** |
| **ASADA Santa Fe** | **efectivo** | **$ 462.00** |
| **Comunal** | **efectivo** | **$ 1443.00** |
|  | **TOTAL** | **$ 1 905.00** |

**PARA USO PPD**

**Fecha de Recibido:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Revisado por:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cargo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Firma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha revisado:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**