Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Número de Informe:           SEGUNDO INFORME DE AVANCE

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/21

Título:    Protección y Gestion del Recurso Hídrico del Acueducto La Libertad

Organización:    ASADA LA LIBERTAD

Director del Proyecto o Responsable:    Rafael Román Ramírez

Dirección de la Organización:     Salón Comunal de La Libertad

Teléfono:   88 7386 41		Fax:	24 28 86 94		correo-electrónico: cebarboza@costarricense.cr

Fecha de inicio y finalización del proyecto  08-08-2012 al 30-06-2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte:   30-11-12 al 30-07-2013

| N° de Beneficiarios: 160 | Hombres: 85 | Mujeres: 75 |
| --- | --- | --- |

| Solicitud de desembolso | Colones/$ |
| --- | --- |
| Monto de la donación | $27000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢10.417.579 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢2.470.000 |
| Balance | ¢7.947.579 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $2700 |

Informe hecho por:

Nombre:    Rafael Román Ramírez y Carlos Barboza Gómez

Cargo:    PRESIDENTE                      Jefe ASA MAG San Mateo

Firma:

Fecha:    28-11-2012

I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

1. Objetivos Principales (Insertar los objetivos principales detallados en el documento de proyecto, tanto el general como los específicos) 1. Objetivos Principales: Contribuir a mitigar la degradación del suelo a través de la Gestión sostenible del recurso hídrico y de la cobertura vegetal de las nacientes, mejorando las condiciones socio ambientales de los pobladores de la Libertad mediante una adecuada disponibilidad y distribución del agua potable. Objetivos Específicos: Fomentar el manejo racional y la gestión sostenible del recurso hídrico. Capacitar a la población en Educación Ambiental.

2. Actividades Planificadas Actividades planificadas según el documento de proyecto. Fortalecer la ASADA Capacitar a la ASADA en funciones de Directivos, administración y contabilidad. Realizar Gestiones ante AyA para consolidar el acueducto Gestionar concesión de nacientes Reforestar nacientes. Realizar talleres en Escuela y población en Educación Ambiental Monitoreo y seguimiento del proyecto - Coordinar giras de intercambio de experiencia con otras ASADAS. - Realizar acciones para la protección de las tomas de agua.

Actividades realizadas: Coordinacción con el Ing, Jorge Ramírez del AyA Puntarenas para gestionar el estudio técnico del Acueducto ante Empresa que lo realizará Cotización de empresas para realizar el estudio técnico. Reuniones de junta directiva para seleccionar empresa que realice el estudio. Coordinación con Hidrogeotecnia Ltda para realizar estudio técnico del acueducto. Visitas a finca para realizar el estudio técnico y trazado del acueducto por la vía principal. Reunión de junta directiva y empresa para recibir el estudio técnico. Coordinación con el Ing. Jorge Ramírez del AyA para entrega del estudio técnico y revisión del mismo por parte de AyA.

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: Hasta que AyA de el visto bueno del estudio, se pueden comprar los materiales que aportará el proyecto.

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay. -Coordinación con empresas para cotización del estudio técnico. -Realización del estudio técnico. -Reunión con AyA para entrega del estudio técnico para su análisis.

6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones.

7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización. - Coordinación y reuniones con el MAG de San Mateo para el desarrollo del Proyecto.

8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente:

| Categoría de Presupuesto | Monto aprobado ¢ | Modificación propuesta |
| --- | --- | --- |
| A. Capacitación |  |  |
| D. Compra de materiales |  |  |
| E. Promoción y divulgacion |  |  |
| F. Seguimiento y Evaluación |  |  |
| G. Auditoría |  |  |
| H. Estudio Técnico |  |  |
| I. Imprevistos (2%) |  |  |
| TOTAL |  |  |

**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).

# Text boxes

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: ___________________________

Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________

Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________