## ANEXO F

## INFORME FINAL

## (para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Numero de Informe:                    FINAL

Número de Proyecto:         COS/SGP/FSP/OP5/Y2/DT/12/64

Título:  “Protección y gestión del recurso hídrico del Acueducto Rural de Maderal, cuenca del Rió Jesús María”

Organización:          Asociación Pro Acueducto de la Comunidad de Maderal de San Mateo.

Director del Proyecto o Responsable:       Miguel Ángel Hidalgo Ávila

Dirección de la Organización:       De la entrada de Maderal en Esparza, 4 km al norte

Teléfono:     			Fax:	2239-0809			correo-electrónico:

Fecha de inicio y finalización del proyecto: 12-11-2012  y  30-04-2014/OCTUBRE 2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte:               FINAL

| N° de Beneficiarios: | Familias 60 |  |
| --- | --- | --- |

| Solicitud de desembolso | Colones/$ |
| --- | --- |
| Monto de la donación | $ 26,000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢ 12.834.500 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢ 12.834.500 |
| Balance | ¢ 0 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $ 0 |

Informe hecho por:

Nombre:     Carlos Barboza Gómez / Misael Alvarado Bogantes/Junta Directiva/Gabriela Calderón

Cargo:              Persona Contacto                                    Tesorero

Firma:

Fecha: FEBRERO 2014

I.  INFORME NARRATIVO (favor utilizar tanto espacio como sea necesario).

Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación.  Destaque de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto.

En el taller de evaluación participativa los integrantes de la organización se mostraron muy satisfechos con los logros alcanzados, resaltando la seguridad que tienen los usuarios del acueducto con el agua que llega a sus casas, ya que cuenta con un proceso de cloración. Por otro lado destacaron la seguridad de las fuentes de agua, que ya nadie puede hacerles daño y con ello se asegura la calidad y eficiencia en el servicio a los usuarios. Destacaron que la ayuda del PPD fue muy importante, y valiosa, pero también fue un proceso de darse cuenta las necesidades que tiene la ASADA y que tiene que hacer una búsqueda más proactiva de recursos y proyectos, para lograr una ASADA con todas las condiciones que requiere y exige la ley.

- Breve descripción de los objetivos del proyecto:

- Objetivo1: Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas que integran  la ASADA para brindar  un eficiente servicio a los clientes de la misma y pueda darse un uso sostenible del recurso hídrico

- Objetivo 2: Identificar nacientes de agua de las comunidad de Maderal y realizar prácticas de  conservación y aseguramiento para la renovación del recurso

- Objetivo 3: Realizar un manejo adecuado y sostenible del recurso hídrico mediante la incorporación de infraestructura adecuada para el manejo del mismo.

- ¿Se lograron estos objetivos?

- Los objetivos 1 y 3 se cumplieron totalmente, no obstante el objetivo 2 referido a la identificación de nacientes no fue posible lograrlo, ya que las nacientes identificadas se encuentran en terrenos de propietarios privados.

- Si no, ¿cuales fueron los principales obstáculos?

- Los propietarios de los terrenos no se encuentran en disposición de que se capten las nacientes pues están en proceso de venta de las tierras, entonces no pueden brindarle a la Asada la seguridad de declaración de las nacientes.

- ¿Cómo se pueden evitar estos obstáculos?  ¿Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?

- Buscar recursos económicos para que la ASADA u organización compre las propiedades o terrenos donde se encuentra la naciente.

- ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?

- Que la ASADA cuenta con infraestructura renovada.

- Mejora de la infraestructura del acueducto y a la seguridad del mismo.

- La Asada puede garantizar la potabilidad del agua con el clorador y con el resguardo de la malla a los tanques de almacenamiento.

- Se cuenta con 3 hidrantes ante una eventual emergencia (incendio) que ponga en riesgo a la comunidad y al acueducto.

- Se cuenta con un tanque de almacenamiento de 22.000 litros como parte de la infraestructura necesaria para el uso de los hidrantes.

- Hay una mejor belleza escénica en la comunidad con los tanques restaurados y pintados.

- Se cuentan con accesorios en bodega para eventuales emergencias.

- Se cuenta con una computadora de la organización y con tecnología que permite el cobro automático de los recibos de agua para los beneficiarios.

- Con los árboles se reforestados se cuenta a futuro con frutos que puedan ser comercializables y generen algún ingreso adicional a las familias.

- ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?

El cambio de Junta Directiva ocasiono algunos problemas de comunicación entre los integrantes de la organización y por un momento en el desarrollo del proyecto.

Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:

- En salud, porque cuentan con mejoramiento en los conocimientos sobre los abonos, agroquímicos, los orgánicos, esto implica sensibilización y cuidado del ambiente y de las familias.

- Al cultivar en las casa sus legumbres y frutas de manera sostenible, o natural no se está enfermando la gente.

- Hay una mejora en la calidad de los productos que se consumen.

- A futuro se espera un mejoramiento en las condiciones de vida a partir de la recolección de los frutos de los árboles sembrados., para la venta y para el consumo de la familia.

- En principio el abono orgánico y prácticas sostenibles se está utilizando en una pequeña parcela de la finca, esperamos a futuro ampliarlo a toda la finca.

- Aprendieron hacer abono foliar a base de frutas y de hojas. Y bochaschi y el compost.

- Detalle los productos generados por el proyecto

(Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto)

- Infraestructura mejorara para la operación de la ASADA en términos de brindar un mejor servicio a los Usuarios.

- Tanques de almacenamiento del agua, protegidos y en resguardo por la organización.

- La Asada puede garantizar la potabilidad del agua con el clorador y con el resguardo de la malla a los tanques de almacenamiento.

- Se cuenta con 3 hidrantes ante una eventual emergencia (incendio) que ponga en riesgo a la comunidad y al acueducto.

- Se cuenta con un tanque de almacenamiento de 22.000 litros como parte de la infraestructura necesaria para el uso de los hidrantes.

- Hay una mejor belleza escénica en la comunidad con los tanques restaurados y pintados.

- Se cuentan con accesorios en bodega para eventuales emergencias.

- Se cuenta con una computadora de la organización y con tecnología que permite el cobro automático de los recibos de agua para los beneficiarios.

- Con los árboles se reforestados se cuenta a futuro con frutos que puedan ser comercializables y generen algún ingreso adicional a las familias.

- Impacto del proyecto en el área focal del FMAM

(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META | META ALCANZADA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1.1: Mejoramiento en la gestión de la ASADA por medio de capacitaciones y fortalecimiento de los conocimientos en diversos temas. | Número de personas capacitadas | 0 | 40 | 40 | Que hay una gira planificada a la ASADA San José en la zona norte con 30 personas más Junta Directiva programada para la semana 1 de enero |
| Resultado 1.2: ASADA aplica legislación vigente y realiza intercambios con otras asadas que tienen experiencia en este proceso | Numero de intercambios | 0 | 4 | 2 | Zapote Rincón de Zaragoza |
| Resultado 2.1: Nacientes delimitadas y denunciadas a nombre de la comunidad | Numero de nacientes | 0 | 2 | 0 | No se lograron denunciara por que están en terrenos de propietarios privados y se está en proceso de negociación. Sin embargo la naciente identificada el dueño tiene planes de venta de la finca |
| Resultado 2.2: Nuevas nacientes identificadas y denunciadas a nombre de la comunidad | Numero de nuevas nacientes | 0 | 1 | 0 | No se logro por lo anotado en el ítem anterior |
| Resultado 2.3: Nacientes protegidas y reforestadas | Hectáreas reforestadas | 0 | 0.5 | 2 | Que son las que ha mantenido por siempre la organización |
| Resultado 3.1: Se presta de manera eficiente el servicio de agua para los beneficiarios de la Asada con medidores buenos y sin fugas | Numero de medidores instalados | 0 | 20 | 10 medidores nuevos instalados. Los otros 65 medidores funcionan sin fugas | La organización tiene en reserva 10 medidores, por el surgimiento de nuevas previstas y reintegro de medidores en mal estado |
| Resultado 3.2: Quebradas gradientes protegidas. | Numero de quebrada gradientes | 0 | 6 | 3 | Son solo 3 quebradagradientes, y no seis como se indica en el documento de proyecto |

- Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento? (Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.

- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

  - Participar en capacitaciones.

  - Las mujeres fueron tomados en cuenta como productoras  beneficiarias del proyecto,10 mujeres participaron en las capacitaciones, 7 hombres.

  - 8 mujeres como beneficiarias del proyecto.

- EMPODERAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON EL PROYECTO

  - EN TERMINOS de Asada se aprendió como manejar un proyecto, como llevar las cuentas, la documentación y los prepara a futuro para el manejo de otros proyectos que vengan.

  - Con nuevos conocimientos a partir de las capacitaciones recibidas.

  - Trabajar ordenadamente  a partir de la experiencia de la Junta Directiva anterior.

- Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto  (si los hay).

  - Comprar un terreno para construir oficina, con bodega y oficina de cobro.

  - Contratar a un empleado o administrador que lleve el cobro de los recibos en la computadora nueva y con el programa que se instalo.

  - Adquirir el terreno de 1 has donde  está la naciente.

  - Se presento a proyecto a la CNE  previendo fenómenos de sequia por 200.000 colones para adquisición de una nueva naciente y ampliación de la red del acueducto y ampliación del diámetro de tubería.

- Información Adicional: NO HAY

Anexo G

- INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO

(favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

#### REPORTE DE GASTOS

| INFORME 2 Y FINAL ASADA MADERAL |
| --- |
| Fecha | Número de factura | Descripción | Monto |
| A.-CAPACITACION |
| 13/10/2013 | 143492 | Servicio Comida Asamblea Ordinaria Y Extraordinaria | 180.000,00 |
| 41961 | 7083 | Servicio De Restaurant | 8.000,00 |
| 41961 | 2600 | Facturero Y Sello | 3.400,00 |
| 18/08/2014 | 39802 | Servicio de comida curso de Administración de ASADAS | 160.000,00 |
| SUBTOTAL CAPACITACION | 351.400,00 |
| B.-INTERCAMBIOS |
| Fecha | Número de factura | Descripción | Monto |
| 18/09/2014 | 143491 | Gira Asada San José | 134.500,00 |
| 18/09/2014 | 203 | Viaje a Upala a ASADA SAN José transporte | 300.000,00 |
| 30/10/2014 | 143494 | Servicio De Restaurant Gira Rincón | 25.000,00 |
| SUBTOTAL INTERCAMBIOS | 459.500,00 |
| C.-EQUIPO |
| Fecha | Número de factura | Descripción | Monto |
| 30/10/2014 | 776444 | Portátil Hp, impresora Epson y artículos varios | 500.000,00 |
| SUBTOTAL EQUIPO | 500.000,00 |
| D.-MATERIALES |
| Fecha | Número de factura | Descripción | Monto |
| 27/06/2014 | 2284035 | Pintura E Insumos | 631.756,77 |
| 01/07/2014 | 2284051 | Pintura | 47.499,99 |
| 26/06/2014 | 1812558 | Materiales | 764.884,11 |
| 26/06/2014 | 1812559 | Acarreo De Materiales | 133.038,26 |
| 30/10/2014 | 1857819 | Tanque Para Agua De 22000 Litros | 2.459.999,99 |
| 05/11/2014 | 3847 | 3 hidrantes tipo cabezal, 3 bocas, apolo con accesorios de instalación, válvula compuerta de 4 y demás accesorios, 1 clorador marca Rainbow, 1 cubeta de 25 k de pastillas acl90, 1 comparador de cloro | 1.642.265,00 |
| 18/11/2014 | 1864745 | Materiales | 514.205,96 |
| 06/11/2014 | 1860624 | Materiales | 62.272,85 |
| 06/11/2014 | 1860623 | Materiales | 35.161,40 |
| 06/11/2014 | 1860625 | Materiales | 116.008,86 |
| 07/11/2014 | 1861101 | Acarreo De Materiales | 10.000,00 |
| SUBTOTAL MATERIALES | 6.417.093,19 |
| Fecha | Número de factura | Descripción | Monto |
| 18/11/2014 | 22145 | Auditoria, evaluación, taller evaluación e Informe final | 500.000,00 |
|  |  |  | 8.227.993,19 |

#### REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

| RUBRO | PRESUPUESTO | INFORME 1 | INFORME 2 Y FINAL | GASTO ACUMULADO | BALANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitación | 500.000,00 | 35.000,00 | 351.400,00 | 386.400,00 | 113.600,00 |
| Intercambios | 500.000,00 |  | 459.500,00 | 459.500,00 | 40.500,00 |
| compra de equipo | 500.000,00 |  | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Compra de materiales | 10.000.000,00 | 4.572.502,38 | 6.417.093,19 | 10.989.595,57 | -989.595,57 |
| Promoción y divulgación | 250.000,00 |  |  | 0,00 | 250.000,00 |
| seguimiento y evaluación | 500.000,00 |  | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Auditoria | 500.000,00 |  |  | 0,00 | 500.000,00 |
| imprevistos | 250.000,00 |  |  | 0,00 | 250.000,00 |
|  | 13.000.000,00 | 4.607.502,38 | 8.227.993,19 | 12.835.495,57 | 164.504,43 |
| Total desembolsado por PPD | 12.834.500,00 |  |  |  | -995,57 |

# Text boxes

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: ___________________________

Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________

Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________