Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Numero de Informe:   Primero

Número de Proyecto:         COS/SGP/FSP/OP5/Y2/DT/12/64

Título:  “Protección y gestión del recurso hídrico del Acueducto Rural de Maderal, cuenca del Rió Jesús María”

Organización:          Asociación Pro Acueducto de la Comunidad de Maderal de San Mateo.

Director del Proyecto o Responsable:       Miguel Ángel Hidalgo Ávila

Dirección de la Organización:       De la entrada de Maderal en Esparza, 4 km al norte

Teléfono:     			Fax:	2239-0809			correo-electrónico:

Fecha de inicio y finalización del proyecto: 12-11-2012  y  30-04-2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 12-11-2012  y  30-04-2013

| N° de Beneficiarios: | Familias 60 |  |
| --- | --- | --- |

| Solicitud de desembolso | Colones/$ |
| --- | --- |
| Monto de la donación | $ 26,000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢ 6.403.800 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢ 0 |
| Balance | ¢ 6.403.800 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $ 10.400 |

Informe hecho por:

Nombre:     Carlos Barboza Gómez                          Misael Alvarado Bogantes

Cargo:              Persona Contacto                                    Tesorero

Firma:

Fecha:

I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

Objetivos Principales Objetivo General Contribuir a mitigar la degradación del suelo mediante la gestión sostenible del recurso hídrico y a la vez, mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad de Maderal. Objetivos Específicos Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas que integran la ASADA para brindar un eficiente servicio a los clientes de la misma y pueda darse un uso sostenible del recurso hídrico. Identificar nacientes de agua de la comunidad de Maderal y realizar prácticas de conservación y aseguramiento para la renovación del recurso. Realizar un manejo adecuado y sostenible del recurso hídrico mediante la incorporación de infraestructura adecuada para el manejo del mismo.

2. Actividades Planificadas 1. Fortalecer ASADA: Capacitar ASADA en: funciones de directivos, administración y contabilidad. Gestionar concesión de nacientes. 2 Reforestar nacientes. Realizar acciones para la protección de las tomas de agua como: construir abrevaderos para el ganado fuera de la toma de agua, cercado de nacientes y pasos para ganado, cuando la toma se encuentre en un potrero. 3 Realizar talleres con la escuela y la población de Maderal en Educación Ambiental. 4 Monitoreo y seguimiento del proyecto. 5 Coordinar giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la Cuenca. 6 Compra de tubería de tres pulgadas para el transporte del agua. 7 Compra de medidores, válvulas, accesorios PVC 8 Compra de 2 tanques plásticos de 22 m3 9 Cerrar con malla los tanques de almacenamiento de agua y quebrada gradiente. 10 Realizar gestiones para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua de 100 m2 (costo aproximado de 50 millones de colones)

3. Actividades realizadas: 1- Gestionar apoyo del MAG de San Mateo y AYA, para el desarrollo del proyecto 2- Reuniones con la junta directiva para estudiar el proyecto e iniciar su ejecución. 3- Visitas a ferreterías para cotizar los materiales del acueducto para su compra. 4- Visitas a los tanques y quebrada-gradiente para cotizar el cierre con malla. 5- Reunión con junta directiva para adjudicar compra de materiales y trabajo de cierre de tanques.

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: Provea una breve descripción de los problemas y dificultades encontrados y la forma en que fueron resueltos.

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 5 miembros de junta directiva analizan el proyecto para su ejecución. Obtención de 3 proformas para la compra de materiales. Obtención de 3 proformas para el cierre de los tanques. Reunión de junta directiva para adjudicar la compra de materiales y cierre de los tanques.

6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones.

7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización.

8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente:

| Categoría de Presupuesto | Monto aprobado | Modificación propuesta |
| --- | --- | --- |
| A. Materiales |  |  |
| B. Equipo |  |  |
| C. Mano de Obra |  |  |
| D. Seguimiento/Evaluac |  |  |
| E. Imprevistos (2%) |  |  |
| TOTAL |  |  |

**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).

# Text boxes

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: ___________________________

Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________

Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________