## ANEXO F

## INFORME FINAL

## (para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Numero de Informe:   FINAL

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/DT/12/66

Título:   “Protección y gestión del recurso hídrico de la ASADA de Desmonte”

Organización: Asociación Administradora del Acueducto y alcantarillado sanitario de Desmonte de San Mateo.

Director del Proyecto o Responsable:   Arnoldo Rodríguez Alvarado

Dirección de la Organización:   Delegación de la Fuerza Pública en Desmonte.

Teléfono:   24 28 86 97     Fax:   24 28 86 94    correo-electrónico:  cebarboza@costarricense.cr

Fecha de inicio y finalización del proyecto.             09-11-2012 y 30-04-2014/AMPLIACION A OCTUBRE 2014--

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte:          FINAL

| N° de Beneficiarios: | Hombres: 75 | Mujeres: 60 |
| --- | --- | --- |

| Solicitud de desembolso | Colones/$ |
| --- | --- |
| Monto de la donación | $ 26.000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢ 12.824.500 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢ 12.824.500 |
| Balance | 0 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $ |

Informe hecho por:

Nombre:   Carlos Edo. Barboza Gómez /Eliecer Delgado Figeac/Junta Directiva/Gabriela Calderón

Cargo:        Persona Contacto                                       Tesorero

Firma:

Fecha:    FEBRERO 2015

I.  INFORME NARRATIVO (favor utilizar tanto espacio como sea necesario).

Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación.  Destaque de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto.

Se realizo un taller participativo de evaluación del proyecto, con la participación de los integrantes de la nueva Junta Directa, del presidente de la Junta anterior y con la participación del Ing. Carlos Barboza, en conjunto se logro hacer una amplia recopilación de los resultados del proyecto y su impacto.

- Breve descripción de los objetivos del proyecto:

Objetivo General

- Contribuirá mitigar la degradación del suelo de la cuenca del Río Jesús María mediante la gestión sostenible del recurso hídrico, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de las actividades productivas que se desarrollan en la comunidad de Desmonte.

Objetivos Específicos:

- Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas que integran la ASADA de Desmonte para que puedan brindar un servicio de mayor calidad y pueda darse un uso sostenible del recurso hídrico.

- Identificar nacientes de agua de la comunidad de Desmonte y realizar prácticas de conservación y aseguramiento para la renovación del recurso.

- Realizar un manejo adecuado y sostenible del recurso hídrico mediante la incorporación de infraestructura adecuada para el manejo del mismo.

- ¿Se lograron estos objetivos?

- Se lograron los objetivos del proyecto, no obstante por falta de tiempo en la ejecución del proyecto no fue posible realizar algunas actividades y estas se pospusieron para el mes de enero del 2015, se citan a continuación:

- Mantenimiento de la redes del acueducto capacitación con AYA prevista para enero 2015.

- Coordinar / programar y desarrollar giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la Cuenca: Tacares y a Santiago de Palmares, se tienen reservados los recursos.

- Gestionar concesión de nacientes identificadas como nuevas en la comunidad, no se logro cumplir con ese resultado porque está en propiedad privada

- Compra y colocación de 2 hidrantes: Si se compraron los dos hidrantes, y están en proceso de colocación porque el CONAVI está haciendo arreglos de  la carretera donde el cuerpo de bomberos recomendó la instalación de los hidrantes.

- Las nacientes están cercadas con  alambres de púa, los tanques de  almacenamiento son 7 y 1 está cercado con malla. En verano 2015 estarán realizando el cercado de los otros.

- Se compraron 2 hidrantes y están en proceso de colocación

- Si no, ¿cuáles fueron los principales obstáculos?

- Falta de tiempo, para la organización de los talleres de intercambio.

- Arreglo de la infraestructura vial por parte del CONAVI.

- ¿Cómo se pueden evitar estos obstáculos?  ¿Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?

- Programación más eficiente de las actividades del proyecto.

- ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?

- Se lograron el 90% de los objetivos del proyecto, se consolido la organización aún más.

- Se lograron identificar nuevas nacientes, lo que resuelve a largo plazo el problema de escases de agua y crecimiento urbano.

lograron el 90% de los objetivos.

ciespera de ta en propiedad privada

spusieron para el mes de enero del 2015, se citan a con

- ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?

- No poder declarar las nacientes de agua ante la autoridad competente, dado que no se tiene un convenio suscrito con AyA.

- Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:

- Ver impactos y logros

- Detalle los productos generados por el proyecto

(Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto)

- Mejorada la gestión y el servicio que brinda la ASADA y el acueducto en cuanto al servicio ofrecido a los clientes del servicio y la información de consumo. Se cuenta con un recibo electrónico gracias al equipo adquirido, así como también los usuarios pueden cancelar el recibo del agua en un periodo mayor de tiempo, con una atención de 8 horas diarias a la semana en el comercio de la comunidad.

- La ASADA  contará para el 2015 con una capacitación completa en gestión, leyes, obligaciones, permisos, producción y uso del EM para evitar malos olores, lo que facilitara su gestión como organización comunal.

- Se realizaron talleres de capacitación con los estudiantes de la escuela  en temas de agricultura orgánica, y se construyo un invernadero pequeño para la producción de hortalizas que den sustento al comedor escolar y como aula practica para los estudiantes.

- Se reforestaron  nacientes antiguas y de reciente encuentro, así como también se aplico la metodología de regeneración natural.

- Se realizaron gestiones para la protección de las tomas de agua cercado, cambio de medidores e instalación de nuevos medidores.

- Se realizó la compra de medidores, válvulas, accesorios PVC y  2 tanques plásticos para mejorar distribución de agua, así como también la compra de tubería de tres pulgadas para el transporte eficiente y eficaz del agua con sus respectivos accesorios pvc.

- Se compraron 2 hidrantes y están en proceso de colocación.

- Impacto del proyecto en el área focal del FMAM

(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA BASE | META | META LOGRADA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1.1: Mejoramiento en la gestión de la ASADA y el acueducto en cuanto al servicio ofrecido a los clientes. | Numero de personas capacitadas | 0 | 40 | 10 |
| Resultado 1.2: ASADA aplica legislación vigente | Numero de intercambios | 0 | 4 | 2 previsto para enero |
| Resultado 2.1: Identificadas nuevas nacientes de agua en la comunidad. | Nuevas nacientes identificadas | 0 | 1 | 2 nacientes cerro chompipe (patio de agua) y alto monte |
| Resultado 2.2: Nacientes de la Comunidad de Desmonte están denunciadas ante la entidad gubernamental correspondiente a nombre de la comunidad. | Nacientes registradas | 0 | 1 | No se ha logrado la denuncia o declaración de las nacientes, debido a que la ASADA no cuenta con un convenio de delegación con el AYA. Hasta que eso no se logre no se puede hacer el proceso de denuncia |
| Resultado 2.3: Nacientes antiguas y recién descubiertas con medidas de protección y conservación | Numero nacientes protegidas | 0 | 4 | 5 |
| Resultado 3.1: Mejorar la distribución del agua mediante la instalación de dos tanque plástico que potencia la distribución. | Numero de tanques instalados | 0 | 2 | 6 |
| Resultado 3.2: Desarenador construido. | Número de personas con agua potable | 0 | 50 | 156 |
| Resultado 3.3 Dos hidrantes públicos establecidos en la comunidad en cumplimiento de la Ley de Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio, de Hidrantes como Servicio Público y Reforma de Leyes Conexas, Nº 8641 del 11 de , Junio de 2008 | Numero de hidrantes | 0 | 2 | 2 Y en proceso de colocación |
| Resultado 3.4. Recurso hídrico accesible en hidrantes por medio de la tubería mejorada | Km de tubería mejorada | 0 | 0.6 | 1.5 |

- Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento? (Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.

- Cuentan con un stop de materiales lo que beneficia la ejecución de las labores de la ASADA y del servicio que se brinda a los usuarios.

- Se mejoro la infraestructura de la ASADA la gente cuenta con una mejor calidad del agua, que consumen.

- El acueducto se fortaleció, y se cuenta con mejores condiciones de trabajo, el PPD dio un impulso.

- Mejoría en los conocimientos en la administración de ASADA.

- Logrando la meta de cambiar la cañería galvanizada y la pequeña en densidad, permite la operación de la ASADA adecuadamente.

- El Ing. Barboza  indica que existe la oportunidad con INDER de adquirir recursos para la compra de tierras, donde hay nacientes.

- Hay mejora en el cobro del servicio porque había un morosidad de 400.000 colones y hay un mejor servicio, ahora la morosidad es del 1%. El primero de de julio se hizo el cambio en la forma de cobro en el rancho.

- Con el proyecto se logro tener un stop de materiales, en caso de emergencias inclusive tubería.

- Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto  (si los hay).

- Modificar la tarifa de cobro, es decir bajar tarifa base a 25 mts. Cúbicos en lugar de 30 , por acuerdo de Asamblea, a finales de enero se citará a Asamblea.

- Información Adicional:

- NO HAY

Anexo G

- INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO

(favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

#### REPORTE DE GASTOS

| CAPACITACION |
| --- |
| FECHA | # FACTURA | DESCRIPCION | MONTO |
| 06/06/2014 | 7354 | Servicio de restaurant | 171.500,00 |
| 13/08/2014 | 87803 | Servicio de restaurant | 26.500,00 |
| 29/09/2014 | 16397 | Servicio de restaurant | 30.000,00 |
| 27/09/2014 | 16368 | Servicio de restaurant | 28.000,00 |
| 01/10/2014 | 16365 | Servicio de restaurant | 40.000,00 |
| total informe 2 y final | 296.000,00 |
| INTERCAMBIOS |
| FECHA | # FACTURA | DESCRIPCION | MONTO |
| 10/07/2014 | 111 | Servicio de transporte Desmonte a Grecia y viceversa | 150.000,00 |
| 16/09/2014 | 7362 | servicio de restaurante | 60.000,00 |
| 16/09/2014 | 57 | servicio de transporte de Desmonte a Santiago de Palmares | 150.000,00 |
| 10/07/2014 | 7363 | 8 almuerzos para llevar | 64.500,00 |
| total informe 2 y final | 424.500,00 |
| EQUIPO |
| FECHA | # FACTURA | DESCRIPCION | MONTO |
| 01/09/2014 | 76605 | Computadora, cinta impresora y UPS | 498.500,00 |
| total informe 2 y final | 498.500,00 |
| MATERIALES |
| FECHA | # FACTURA | DESCRIPCION | MONTO |
| 02/10/2014 | 616171 | MATERIALES | 1.192.266,49 |
| 20/08/2014 | 610425 | 1Tanque captación | 1.891.279,00 |
| 02/10/2001 | 616170 | materiales | 1.126.935,98 |
| 07/02/2015 | 632425 | materiales | 17.559,27 |
| total informe 2 y final | 4.228.040,74 |
| IMPREVISTOS |
| FECHA | # FACTURA | DESCRIPCION | MONTO |
| 29/10/2014 | 619939 | Materiales pv tubos, y más | 249.930,35 |
| total informe 2 y final | 249.930,35 |
| PROMOCION Y DIVULGACION |
| FECHA | # FACTURA | DESCRIPCION | MONTO |
| 02/10/2014 | 16399 | Refrigerios cuenca Río Jesús María | 77.000,00 |
| 02/11/2014 | 55829 | trabajo soldadura | 50.000,00 |
| 29/10/2014 | 619938 | materiales | 372.999,76 |
| total informe 2 y final | 499.999,76 |
| AUDITORIA Y EVALUACION |
| FECHA | # FACTURA | DESCRIPCION | MONTO |
| 18/12/2014 | 1725051 | Taller, Informe de Evaluación, Auditoria y Final | 500.000,00 |

#### REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

|  | MONTO APROBADO | MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO | GASTOS 1ER INFORME | GASTOS 2DO INFORME | GASTOS FINAL | ACUMULADO | BALANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitación | 1.500.000,00 | 400.000,00 |  | 104.000,00 | 296.000,00 | 400.000,00 | 1.100.000,00 |
| Intercambios | 500.000,00 | 424.500,00 |  |  | 424.500,00 | 424.500,00 | 75.500,00 |
| Equipo | 1.000.000,00 | 500.000,00 |  |  | 498.500,00 | 498.500,00 | 501.500,00 |
| Materiales | 8.250.000,00 | 10.250.000,00 | 670.029,84 | 5.353.386,20 | 4.228.040,74 | 10.251.456,78 | -2.001.456,78 |
| Promoción y divulgación | 500.000,00 | 500.000,00 |  |  | 499.999,76 | 499.999,76 | 0,24 |
| Seguimiento y evaluación | 500.000,00 | 250.000,00 |  |  | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Auditoria | 500.000,00 | 250.000,00 |  |  |  | 0,00 | 500.000,00 |
| Imprevistos | 250.000,00 | 250.000,00 |  |  | 249.930,35 | 249.930,35 | 69,65 |
| TOTAL | 13.000.000,00 | 12.824.500,00 | 670.029,84 | 5.457.386,20 | 6.696.970,85 | 12.824.386,89 | 175.613,11 |
| DEPOSITADO POR EL PPD | 12.824.500,00 |  |  |  |  | 12.824.386.89 | 12.648.886,89 |
|  |  |  |  |  |  | 113,11 |  |

# Footnotes

Que la problemática de los hidrantes a nivel nacional se ha incrementado, por lo que surge la necesidad de una actuación inmediata del Estado para normalizar este tipo de servicio público en beneficio de la colectividad y minimizar los riesgos ante diferentes tipos de eventos naturales y los provocados por el hombre. 3º—Que el objetivo primordial de la Ley Nº 8641 “Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público y Reforma de Leyes Conexas” es la declaratoria de servicio público, la instalación, el desarrollo, la operación y el mantenimiento de los hidrantes en todo el territorio nacional. 4º—Que el servicio público de los hidrantes será responsabilidad integral de los operadores de los sistemas de distribución del servicio de agua potable, públicos o privados, según el área de su competencia.

# Text boxes

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: ___________________________

Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________

Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________