# DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA			Fecha de Presentación:	16 de setiembre 2012

No. De Proyecto:

Espacio para PPD

Título del Proyecto:	Protección y gestión del recurso hídrico del Acueducto Rural de Dulce Nombre

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización:	Asociación Pro Acueducto de la Comunidad de Dulce Nombre  de San Mateo

Año de constitución:		2001

Número de Miembros: 		Hombres: 52%  Mujeres: 48%

Numero de Cedula Jurídica:		3-002-309717

Número de proyectos que ha ejecutado:	5

Ubicación:	Cuenca del Rio Jesús María

Dirección:	10 km al norte de San Mateo

Correo Electrónico:	(ya sea de la organización o de las personas contacto)

Teléfono:	88040275

Funcionario Principal:	Rodrigo Mora, 86116722

Persona contacto:	Evaristo Pérez Arguedas, 88040275

PROYECTO:

| Area Focal |  |  | Categoría del Proyecto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | Degradación de la Tierra |  | x | Fortalecimiento de capacidades |
| Área Temática |  |  |  |  |
| x | Manejo Integrado del Recurso Hidrico |  |  |  |

| Fecha propuesta de inicio: | Noviembre de 2012 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | Diciembre de 2013 |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | (colones) 13,000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 25,000 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | (colones) 16,000.00e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 32,000 |
| Costo Total del Proyecto: | (colones) 98,000.00e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 57,000 |
| Tipo de cambio US$: |  |  |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería y MINAET | Especie: salario de Ing. Agr. Secretaria y Téc. Agr., vehículo, equipo de cómputo, teléfono y Fax, y 1 Ing. del MINAET. | Proyectado | ¢ 11,000.000 |
| Productores beneficiados | Mano de obra | Proyectado | ¢ 5,000.000 |
| TOTAL |  |  | ¢ 16,000.000 |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

  - Resumen Ejecutivo:

El presente proyecto es presentado por la Asociación Pro Acueducto de la Comunidad de Dulce Nombre  de San Mateo, ubicada en la comunidad  de Dulce Nombre,  organización conformada en el  año 2007  para brindar respuesta a las  necesidades  de la comunidad en la protección del recurso hídrico y la provisión de este a las familias de la comunidad.  En total atiende a 40 familias.

La Comunidad de Dulce Nombre, se encuentra en la cuenca alta del Río Jesús María;  en el cantón de San Mateo, provincia de Alajuela. Cuenta con una población de cerca de 120 habitantes provenientes de un promedio de 40 familias. La Cuenca del Rio Jesús María es una de las zonas definidas como prioritarias por el Programa de Pequeñas Donaciones en su quinta etapa (2011-2014); debido a que esta cuenca está catalogada de acuerdo a la metodología de priorización de cuencas degradadas utilizada por el Plan Nacional de Acción (PAN), como la más degradada del país.

Dado la importancia que tiene para los pobladores el contar con suelos más aptos para sus cultivos, la ganadería, la protección y conservación del recurso hídrico con que cuentan y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias; es que este proyecto busca como fin último “Contribuir a mitigar la degradación del suelo mediante la Gestión sostenible del recurso hídrico y a la vez, mejorar la calidad de vida de las personas  de la comunidad de Dulce Nombre”.  Este objetivo se lograra por medio del   fortalecimiento de las  capacidades y conocimientos de las personas que integran  la Junta directiva y encargadas de la administración de la ASADA, así como con la implementación de medidas y prácticas que protejan las nacientes  y la  renovación del recurso, asimismo mediante  la incorporación de infraestructura adecuada para el manejo sostenible del recurso hídrico. Otro componente que se estará trabajando es la educación ambiental, en especial lo que compete con el uso y manejo sostenible (responsable) del agua; el cambio de conciencia es importe para la permanencia de los resultados que se logren a  través de este proyecto.

Con esto, el proyecto pretende impactar en el área focal de Degradación de Tierras del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y en el área temática de Producción sostenible, aportando al cumplimiento del objetivo 3 del PPD-5: “La conservación de las tierras productivas y la restauración de tierras degradadas contribuyen a la sostenibilidad y el mejoramiento de las condiciones de vida locales”

El proyecto tiene un costo total de $57.000;  donde se le solicita al Programa de Pequeñas Donaciones que contribuya con la suma de $25,000.00 (veinte seis mil dólares).  Los restantes US$32.000 vendrán de recursos de contrapartida, donde la ASADA se compromete a aportar US$10,000.00 (diez mil dólares) especialmente en mano de obra puesta por las personas de la comunidad, terreno y tiempo dedicado; y US$22,000.00 (veinte dos mil dólares) representan el aporte en asistencia técnica,  capacitaciones, vehículos y transporte de las instituciones aliadas: Ministerio de Agricultura (MAG), SINAC/MINAET (ACOPAC), CADETI y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), donde también se estará involucrando al A Y A, como ente encargado de velar por el buen funcionamiento de las ASADAS.

  - Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

La Comunidad de Dulce Nombre, se encuentra en la cuenca alta del Río Jesús María;  en el cantón de San Mateo, provincia de Alajuela. Cuenta con una población de cerca de 120 habitantes provenientes de un promedio de 40 familias. Esta comunidad cuenta con una ASADA para la administración del acueducto, con personería jurídica número 3-002-309717 y una Junta Directiva compuesta por 3 mujeres y cuatro hombres. Cuenta con 40 usuarios del acueducto y los únicos ingresos que perciben son por el cobro del servicio que corresponde a 1750 colones por usuario como monto base, más 100 colones adicionales por  cada metro cúbico de agua que consuman.  Estos ingresos son utilizados para el pago del fontanero, un contador y para el mantenimiento de acueducto.  El único proyecto que han ejecutado es el del acueducto.

  - Justificación del Proyecto

La cuenca del Río Jesús María va desde el nivel del mar hasta los 1541 msnm, tiene una extensión de 37.725 hectáreas y colinda con dos cuencas importantes como son la del Río Tárcoles y Río Barranca; se distribuye entre las provincias de Alajuela y Puntarenas. Tiene una población de 16.875 habitantes (52% hombres y 48% mujeres) y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia; un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural, la fuerte erosión de las partes altas de la cuenca está provocando muerte descendente en algunas áreas del manglar por la acumulación de sedimentos. Los pequeños agricultores se enfrentan a agudos problemas de degradación de tierras y rendimientos reducidos como resultado de la explotación excesiva de la tierra disponible en actividades como ganadería y cultivos en sitios inadecuados y sin las técnicas apropiadas, situación que ha generado progresivamente una migración de la población hacia zonas urbanas del país. Utilizando la cartografía existente, la cuenca presenta un 19,6 % de sobre uso de sus tierras y un 16 % con señales de sobre uso severo debido, principalmente, al uso ganadero en áreas que deberían estar bajo cobertura boscosa, mientras que el 10 por ciento de la tierra está subutilizada; sin embargo, utilizando el criterio experto se estima que cerca del 35% está afectada por sobre uso severo, localizándose principalmente en la parte alta.

Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas. Como parte del proceso de conceptualización del PAN se desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos. Al aplicar esta metodología, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. Este espacio geográfico soporta las consecuencias propias de una zona empobrecida y desarticulada, migración de sus pobladores hacia centros urbanos por el agotamiento de sus tierras, principalmente en las partes altas de la cuenca y el deterioro de sus modelos agrícolas y como consecuencia una disminución progresiva insostenible de los ingresos de las familias.

La Comunidad de Dulce Nombre, se encuentra en la cuenca alta del Río Jesús María;  en el cantón de San Mateo, provincia de Alajuela. Cuenta con una población de cerca de 120 habitantes provenientes de un promedio de 40 familias.  Se cuenta con una escuela con una población de 3 alumnos.  La venta de tierras y la migración ha sido una de las causas principales de la disminución del número de alumnos en la escuela. Se cuenta también con una telesecundaria que tiene 14 alumnos.  Se cuenta con una plaza de futbol para la práctica deportiva, un EBAIS y una Iglesia.  En la parte organizativa, la comunidad cuenta con JD de la ADI, JD de la ASADA, Patronato Escolar, Junta de Educación y Junta Administrativa de Telesecundaria.

Los pocos ingresos de las familias provienen mayormente de actividades agropecuarias como cultivo de café, ganado en muy pequeña escala y hortalizas y frutales para autoconsumo. También, producen gallinas para autoconsumo, y algunos engordan cerdos para el consumo y venta en diciembre.

La problemática principal de la comunidad de Dulce Nombre, identificada por sus pobladores se resume de la siguiente manera:

| Ambientales | Económicos | Sociales |
| --- | --- | --- |
| Escorrentías a la orilla de los caminos | No hay fuentes de trabajo | No hay transporte público y para estudiantes |
| Naciente descubierta | Hacen falta apartos | Teléfono público en mal estado |
| Problemas serios de hormigas | Tanques desprotegidos | Potreros al descubierto |
| Contaminación por cerdos | Pasos de alcantarillas quebradas | Capacidad de gestión |
| Residuos de envases de plaguicidas en cafetales | Tubería y llaves dañadas, boyas en mal estado |  |
| Erosión en los cafetales | Tanques de almacenamiento y quebrada gradiente defectuosos |  |
| Ataque de vampiros al ganado y cerdos |  |  |
| Contaminación de las aguas por el ganado |  |  |

Con base en esta problemática general planteada por las personas de la ASADA de Dulce Nombre que participaron en el taller de diseño del perfil, se hizo una priorizaron de los principales problemas ambientales mencionados, y en los que consideraban se debería de enfocar el perfil que le iban a presentar al PPD para tratar de darles solución.  Estos se tradujeron en objetivos, se determinaron los resultados para cada uno de los objetivos y las actividades principales que estarían realizando.  Los principales problemas son:

- Naciente descubierta

- Tanques desprotegidos

- Tanques de almacenamiento y quebrada gradiente defectuosos

- Tubería y llaves dañadas, boyas en mal estado

- Capacidad de gestión

  - Objetivo General

Contribuir a mitigar la degradación del suelo mediante la Gestión sostenible del recurso hídrico y a la vez, mejorar la calidad de vida de las personas  de la comunidad de Dulce Nombre.

  - Objetivos Específicos y resultados esperados:

Los objetivos planteados por la ASADA de Dulce Nombre se alinean con las prioridades establecidas para el país en el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Degradación de Tierras y que tiene como su área inicial de acciones La Cuenca del Río Jesús María., como proyecto piloto de acción interinstitucional con enfoque de cuenca que se podría extrapolar a otras cuencas del país.

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Objetivo1: Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la ASADA de Dulce Nombre para que brinde un servicio de calidad y eficiente a sus usuarios. | Resultado 1.1: ASADA brinda un servicio de calidad a sus usuarios y es eficiente en la gestión del recurso agua. |
|  | Resultado 1.2: Miembros de la Junta Directiva y Administración de la ASADA debidamente capacitados y ASADA aplicando legislación vigente |
| Objetivo 2: Mejorar la cobertura forestal y la protección de la naciente, con el fin de poder contar con el recurso agua en el presente y futuro, en cantidad y calidad suficiente para cubrir la demanda de sus usuarios. | Resultado 2.1: La ASADA cuenta con todos los tanques cercados, que evita el deterioro de los mismos y la contaminación. |
|  | Resultado 2.2: Se han desarrollado las actividades necesarias para la protección y reforestación del área de Nacientes |
| Objetivo 3: Contar con la infraestructura adecuada para el uso y consumo responsable del recurso hídrico por parte de los usuarios. | Resultado 3.1: Las y los usuarios cuentan con medidores y se ha llevado a 0 las fugas de agua. |

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1.1: ASADA brinda un servicio de calidad a sus usuarios y es eficiente en la gestión del recurso agua. | No de personas que participan de las capacitaciones. | 0 | 40 |
| Resultado 1.2: Miembros de la Junta Directiva y Administración de la ASADA debidamente capacitados y ASADA aplicando legislación vigente | Numero de gestiones que realiza la ASADA | 0 | 5 |
| Resultado 2.1: La ASADA cuenta con todos los tanques cercados, que evita el deterioro de los mismos y la contaminación. | Naciente delimitada y denunciada a nombre de la comunidad. | 0 | 1 |
|  | Numero de tanques cercados y protegidos. | 0 | 5 |
| Resultado 2.2: Se han desarrollado las actividades necesarias para la protección y reforestación del área de Nacientes | Naciente reforestada y cercada. | 0 | 1 |
|  | Nuevas nacientes identificadas. | 0 | 1 |
| Resultado 3.1: Las y los usuarios cuentan con medidores y se ha llevado a 0 las fugas de agua. | No de medidores instalados. | 0 | 20 |
|  | Cantidad de agua en que se reduce el consumo. | 100% | 80% |

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

Para llevar adelante el cumplimiento de los objetivos y resultados del proyecto, la ASADA propone la realización de las siguientes actividades:

Fortalecer ASADA

- Capacitar ASADA en: funciones de directivos, administración y contabilidad.

- Gestionar concesión de nacientes.

- Reforestar nacientes.

- Realizar acciones para la protección de las tomas de agua como: construir abrevaderos para el ganado fuera de la toma de agua, cercado de nacientes y pasos para ganado, cuando la toma se encuentre en un potrero.

- Realizar talleres con la escuela y la población de Dulce Nombre en Educación Ambiental.

- Monitoreo y seguimiento del proyecto.

- Coordinar giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la Cuenca.

- Compra de tubería y accesorios de tres pulgadas para el transporte del agua.

- Compra de medidores, con caja, válvulas y accesorios PVC.

- Compra de piedra caliza

- Compra de un clorador

- Compra de pinturas para tanques y quebragradientes

- Cerrar con malla los tanques de almacenamiento de agua y quebragraradiente.

  - Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | Trimestres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| Objetivo1: Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la ASADA de Dulce Nombre para que brinde un servicio de calidad y eficiente a sus usuarios. | - Capacitar ASADA en: funciones de directivos, administración y contabilidad | Junta Directiva |  |  |  |  |
|  | - Gestionar concesión de nacientes. | Junta Directiva |  |  |  |  |
|  | - Coordinar giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la Cuenca. | Coordinador |  |  |  |  |
|  | - Monitoreo y seguimiento del proyecto. | Comisión |  |  |  |  |
| Objetivo 2: Mejorar la cobertura forestal y la protección de la naciente, con el fin de poder contar con el recurso agua en el presente y futuro, en cantidad y calidad suficiente para cubrir la demanda de sus usuarios. | - Reforestar nacientes. | coordinador |  |  |  |  |
|  | - Realizar acciones para la protección de las tomas de agua como: construir abrevaderos para el ganado fuera de la toma de agua, cercado de nacientes y pasos para ganado, cuando la toma se encuentre en un potrero. | Junta Directiva |  |  |  |  |
|  | - Compra de piedra caliza | coordinador |  |  |  |  |
|  | - Compra de un clorador | coordinador |  |  |  |  |
|  | - Compra de pinturas para tanques y quebragradientes | coordinador |  |  |  |  |
|  | - Cerrar con malla los tanques de almacenamiento de agua y quebragraradiente | coordinador |  |  |  |  |
| Objetivo 3: Contar con la infraestructura adecuada para el uso y consumo responsable del recurso hídrico por parte de los usuarios. | - Compra e instalación de tubería y accesorios de tres pulgadas para el transporte del agua. | Administrador |  |  |  |  |
|  | - Compra e instalación de medidores, con caja, válvulas y accesorios PVC. | administrador |  |  |  |  |
|  | - Realizar talleres con la escuela y la población de Dulce Nombre en Educación Ambiental. | Junta y Comision |  |  |  |  |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad

El agua es imprescindible para la vida. La necesitan tanto los animales y plantas silvestres como la agricultura, la ganadería, la industria o la producción de energía.  El agua es necesaria para los seres vivos, sin ella nuestro planeta no tendría vida. Para nosotros es muy importante, constituye el 70% de nuestro cuerpo y la utilizamos todos los días, durante toda nuestra vida. A pesar de que podemos vivir con sólo 5 litros o menos de agua al día, generalmente necesitamos mucha más agua para conservarnos saludables, unos 50 litros o más para satisfacer las necesidades personales y del hogar.  Sin duda, el que el agua sea un recurso vital, promueve y motiva la participación comunitaria en su manejo y uso sostenible; sin embargo esto debe promoverse, por eso se trabajará mediante este proyecto en charlas no solo a escuelas, sino también a los pobladores; así como mejorar el servicio que actualmente la ASADA brinda a sus usuarios.

Además, los  integrantes de la organización  han participado y liderado varias reuniones en las que ha expuesto la situación de la cuenca del  Río Jesús María, los impactos de esa degradación, tanto a nivel del ambiente como también a nivel social y económico. Informados (as) y concientizados (as), deciden y definen que es necesario formar parte de las soluciones a implementar en la cuenca y que se puede lograr por medio de la organización.  El reto que afrontan es muy fuerte pero se sienten respaldados por los funcionarios del MAG, MINAET y del INA, que tienen presencia en la región y han estado muy cerca del proceso. De la misma forma, consideran que CADETI es un socio estratégico en este proceso y que contribuirá en el manejo del conocimiento e información de la cuenca así como también en otros aspectos ligados al tema hídrico.

El proceso de implementación, monitoreo, evaluación del impacto, así como la efectividad del proyecto estará a cargo de la Asociación con el apoyo del MAG, y otras  instituciones que realizarán visitas de seguimiento e informes periódicos del avance y logros finales del proyecto.

  - Manejo del Conocimiento:

Se entiende que la información y experiencia que se genere a través de este proyecto, contribuirá a que otras comunidades dentro de la cuenca en la parte alta y media, se motiven a hacer un cambio para revertir la problemática de la cuenca, es por eso que toda la información y conocimiento generados o adquiridos durante la ejecución del proyecto será sistematizada por la Asociación, con el apoyo del MAG. Toda la documentación técnica, ya sea por escrito o en forma digital será puesta a disposición del PPD para lo que esta entidad considere pertinente (ya sea suministrarla a otros interesados o publicarla en su página WEB y de cualquier organización o persona interesada en conocerla y replicarla. Por otro lado, los participantes en el proyecto se comprometen a poner a disposición de la Asociación de Desarrollo Integral de Dulce Nombre, del PPD y del MAG-SINAC-MINAET-CADETI del INA sus fincas para realizar cualquier actividad de capacitación en beneficio de otras personas de la comunidad o de otras zonas del país.

Para las charlas de educación ambiental, se estará desarrollando y utilizando material, que se distribuirá a los pobladores y usuarios.

  - Perspectiva de Género:

A nivel las familias rurales, especialmente aquellas cuyo vida gira alrededor de una unidad productiva agropecuaria, el involucramiento tanto de hombres como mujeres  e hijos en las labores  de la finca es fundamental para el bienestar del grupo familiar. En este sentido, los integrantes de las familias hombres, mujeres estarán participando en las diferentes actividades para llevar a cabo la ejecución de esta propuesta de proyecto. Así como también, se estarán llevando a cabo talleres de capacitación sobre educación ambiental con énfasis en protección del recurso hídrico en la comunidad.  Se preverá que las programaciones de las actividades permitan la participación tanto de hombres como de mujeres.

En la distribución y acceso al recurso hídrico, las comunidades hemos hecho avances importantes, al ser nosotras mismas la que administramos el recurso; a la hora de invertir en el mejoramiento de calidad y cantidad de agua disponible para nuestros usuarios, se promueve que el beneficio se extienda a toda la familia.

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Los objetivos, actividades y resultados del proyecto se divulgarán o se transmitirán a otros interesados o a la comunidad en general, mediante días de campo, visitas grupales a fincas y charlas. Se realizaran charlas y días de campo con la escuela.  Además, en los informes que se presentarán al PPD se sistematizará la información sobre los resultados del proyecto, de tal forma que el PPD puede utilizarla y hacerla publica a través de sus herramientas de comunicación.

Los intercambios de experiencia con otras ASADAS, dentro de la cuenca y fuera de ella, y el compartir el conocimiento será una de las consignas de la ASADA Dulce Nombre.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa

El principal riesgo que se puede presentar en la ejecución de este proyecto es que las lluvias sean tan intensas que retrasen la ejecución de las obras, para ello se establecerá un plan de emergencia. Por otro lado un riesgo externo a la organización es que se pueda producir un retraso en el traslado de los recursos financieros a los participantes, lo cual se puede prevenir estableciendo un mecanismo ágil y oportuno para hacer esta labor de entrega de informes de avance que solicita el PPD.

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Una vez aprobado el proyecto, se establecerá una comisión de monitoreo y seguimiento, la cual estará integrada por 1 representante de los participantes, 1 representante de cada una de las instituciones de apoyo (MAG, MINAET, INA).  Esta comisión hará visitas 1 vez al mes según sea necesario, generando un informe de avance del proyecto y de los problemas encontrados en su implementación.

Se contará con un plan de trabajo mensual, con base en el plan establecido en el presente proyecto, al cual se le dará seguimiento a través de la Comisión.

Esta comisión también será la encargada de hacer un informe final del proyecto, en el que se informen los logros obtenidos y las dificultades presentadas, así como las recomendaciones para futuros proyectos.

Además, la ASADA contará con el apoyo de esta comisión para la elaboración de los informes de avance, técnicos y financieros, que se deben presentar al PPD; así como el informe final y de evaluación de resultados requerido también por el PPD.

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Con el apoyo del MAG, MINAET e INA  y con los conocimientos adquiridos en la ejecución de este proyecto, la ASADA velara y promoverá entre los participantes en el proyecto y otros habitantes de la zona,  la continuidad y mejoramiento de las prácticas de consumo y uso sostenible del agua, implementadas con el proyecto y así como el mantenimiento de las obras de conservación ejecutadas.

Estas tres instituciones gubernamentales, tienen presencia en el área; y cuentan también con el apoyo de las demás instituciones miembros de CADETI.  Otro factor importante, para la sostenibilidad de los resultados y objetivos alcanzados, es que se estará trabajando en actividades de fortalecimiento de capacidades de la ASADA y sus miembros; esto la dejará en capacidad para seguir administrando el recurso hídrico y realizando las gestiones necesarias para dar continuidad a las labores de mantenimiento requeridas.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros

- Resumen de fondos del proyecto:

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] |  | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |
| - PPD/GEF | 13.000.000 |  | 13.000.000 | 26.000 |
| - Comunidad | 5,000.000 |  | 5,000.000 | 10.000 |
| - Otros donantes | 11,000.000 |  | 11,000.000 | 22.000 |
| Costo Total del Proyecto | 29.000.000 |  | 29.000.000 | 58.000 |

- Contribución de la Comunidad

| Descripción de la contribución de la comunidad | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Mano de obra | Especie | Proyectado | 5.000.000 |
| Total |  |  | 5.000.000 |

- Contribución de otros donantes:

| Nombre de la Organización/institución/donante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.MAG - MINAET | Especie | Proyectado | 16.000.000 |
| Total |  |  | 16.000.000 |

3.2.	 Presupuesto:

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 [COLONES] | AÑO 2 [COLONES] | TOTAL (COLONES) | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Capacitación: | 500.000 |  | 500.000 | 1.000 |
| - Intercambios: | 500.000 |  | 500.000 | 1.000 |
| - Compra de Equipo |  |  |  |  |
| - Compra de Materiales | 10.000.000 |  | 10.000.000 | 20.000 |
| - Promoción y Divulgación | 500.000 |  | 500.000 | 1.000 |
| - Seguimiento y Evaluación | 500.000 |  | 500.000 | 1.000 |
| - Auditoria | 500.000 |  | 500.000 | 1.000 |
| - Imprevistos | 500.000 |  | 500.000 | 1.000 |
| TOTAL | 13.000.000 |  | 13.000.000 | 26.000 |

  - Información Bancaria

| Nombre del Banco: |  |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: |  |
| Número de Cuenta Cliente: | (debe tener 17 dígitos) |
| Número de Cuenta Corriente: |  |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) |  |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) |  |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha-numérico) |  |

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: |  |
| --- | --- |
| Nombre Organización: | Asociación Pro Acueducto de la Comunidad de Dulce Nombre de San Mateo |
| Titulo del Proyecto: | Protección y gestión del recurso hídrico del Acueducto Rural de Dulce Nombre |
| Objetivo General del Proyecto: | Contribuir a mitigar la degradación del suelo mediante la Gestión sostenible del recurso hídrico y a la vez, mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad de Dulce Nombre. |

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades | Presupuesto $ | LINEA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo1: Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la ASADA de Dulce Nombre para que brinde un servicio de calidad y eficiente a sus usuarios. | Resultado 1.1: ASADA brinda un servicio de calidad a sus usuarios y es eficiente en la gestión del recurso agua. | No de personas que participan de las capacitaciones. | 0 | 40 | 1. Capacitar ASADA en: funciones de directivos, administración y contabilidad | 1.000,00 | A |
|  |  |  |  |  | 2. Gestionar concesión de nacientes. |  |  |
|  | Resultado 1.2: Miembros de la Junta Directiva y Administración de la ASADA debidamente capacitados y ASADA aplicando legislación vigente | Numero de gestiones que realiza la ASADA | 0 | 5 | 1. Coordinar giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la Cuenca. | 1.000,00 | B |
|  |  |  |  |  | 2. Monitoreo y seguimiento del proyecto. | 1.000,00 | F |
| Objetivo 2: Mejorar la cobertura forestal y la protección de la naciente, con el fin de poder contar con el recurso agua en el presente y futuro, en cantidad y calidad suficiente para cubrir la demanda de sus usuarios. | Resultado 2.1: La ASADA cuenta con todos los tanques cercados, que evita el deterioro de los mismos y la contaminación. | Naciente delimitada y denunciada a nombre de la comunidad. | 0 | 1 | 1. Reforestar nacientes. | 500,00 | E |
|  |  | Numero de tanques cercados y protegidos. | 0 | 5 | 2. Realizar acciones para la protección de las tomas de agua como: construir abrevaderos para el ganado fuera de la toma de agua, cercado de nacientes y pasos para ganado, cuando la toma se encuentre en un potrero. | 5.000,00 | D |
|  | Resultado 2.2: Se han desarrollado las actividades necesarias para la protección y reforestación del área de Nacientes | Naciente reforestada y cercada. | 0 | 1 | 3. Compra de piedra caliza | 500,00 | D |
|  |  | Nuevas nacientes identificadas. | 0 | 1 | 4. Compra de un clorador | 500,00 | D |
|  |  |  |  |  | 5. Compra de pinturas para tanques y quebragradientes | 500,00 | D |
|  |  |  |  |  | 6. Cerrar con malla los tanques de almacenamiento de agua y quebragraradiente | 1.000,00 | D |
| Objetivo 3: Contar con la infraestructura adecuada para el uso y consumo responsable del recurso hídrico por parte de los usuarios. | Resultado 3.1: Las y los usuarios cuentan con medidores y se ha llevado a 0 las fugas de agua. | No de medidores instalados. | 0 | 20 | 1. Compra e instalación de tubería y accesorios de tres pulgadas para el transporte del agua. | 6.000,00 | D |
|  |  | Cantidad de agua en que se reduce el consumo. | 100% | 80% | 2. Compra e instalación de medidores, con caja, válvulas y accesorios PVC. | 6.500,00 | D |
|  |  |  |  |  | 3. Realizar talleres con la escuela y la población de Dulce Nombre en Educación Ambiental. | 500,00 | E |
| G. AUDITORIA |  |  |  |  |  | 1.000,00 |  |
| H. IMPREVISTOS |  |  |  |  |  | 1.000,00 |  |
|  | TOTAL SOLICITADO AL PPD |  |  |  |  | 26.000,00 |  |