Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Numero de Informe:       Primero

Número de Proyecto:   COS/SGP/FSP/OP5/Y2/DT/12/67

Título:     Protección y gestión del recurso hídrico del Acueducto Rural de Dulce Nombre

Organización:   Asociación Pro Acueducto de la Comunidad de Dulce Nombre de San Mateo.

Director del Proyecto o Responsable:        Danilo López Badilla

Dirección de la Organización:      10 km al norte de San Mateo

Teléfono:      8763-4404/ 24-28-86-94			Fax: 24-28-86-94				correo-electrónico:     cebarboza@costarricense.cr

Fecha de inicio y finalización del proyecto    12-11-2012  y  30-04-2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte:    12-11-2012  al  30-04-2013

| N° de Beneficiarios: | Familias: 30 |  |
| --- | --- | --- |

| Solicitud de desembolso | Colones/$ |
| --- | --- |
| Monto de la donación | $ 26.000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢ 6.176.250 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢ 0 |
| Balance | ¢ 6.176.250 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $ 10.000 |

Informe hecho por:

Nombre:   Carlos Barboza Gómez                        Danilo  López  Badilla

Cargo:           Persona contacto                               Presidente

Firma:

Fecha:        30-04-2013

I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

1. Objetivos Principales Objetivo General Contribuir a mitigar la degradación del suelo mediante la Gestión sostenible del recurso hídrico y a la vez, mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad de Dulce Nombre. Objetivos Específicos Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la ASADA de Dulce Nombre para que brinde un servicio de calidad y eficiente a sus usuarios. Mejorar la cobertura forestal y la protección de la naciente, con el fin de poder contar con el recurso agua en el presente y futuro, en cantidad y calidad suficiente para cubrir la demanda de sus usuarios Contar con la infraestructura adecuada para el uso y consumo responsable del recurso hídrico por parte de los usuarios.

2. Actividades Planificadas Para llevar adelante el cumplimiento de los objetivos y resultados del proyecto, la ASADA propone la realización de las siguientes actividades: Fortalecer ASADA Capacitar ASADA en: funciones de directivos, administración y contabilidad. Gestionar concesión de nacientes. Reforestar nacientes. Realizar acciones para la protección de las tomas de agua como: construir abrevaderos para el ganado fuera de la toma de agua, cercado de nacientes y pasos para ganado, cuando la toma se encuentre en un potrero. Realizar talleres con la escuela y la población de Dulce Nombre en Educación Ambiental. Monitoreo y seguimiento del proyecto. Coordinar giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la Cuenca. Compra de tubería y accesorios de tres pulgadas para el transporte del agua. Compra de medidores, con caja, válvulas y accesorios PVC. Compra de piedra caliza Compra de un clorador Compra de pinturas para tanques y quebragradientes. Cerrar con malla los tanques de almacenamiento de agua y quebragradiente.

3. Actividades realizadas: Gestionar apoyo del MAG de San Mateo y AYA, para el desarrollo del proyecto Cambio de junta directiva. Reuniones con la junta directiva para estudiar el proyecto e iniciar su ejecución. 4- Visita a nueva naciente para determinar su potencial 5- Coordinar con AYA para estudio de nuevo naciente e incorporarlo a la distribución de la red , ya que existe un faltante de agua potable. .

Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: Los materiales del acueducto se compraran cuando el estudio del nuevo naciente esté listo.

Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: Integración de la nueva junta directiva. 5 miembros de junta directiva analizan el proyecto para su ejecución. Nueva naciente identificada. Solicitud de estudio de nuevo naciente ante el AyA El AyA está realizando el estudio del naciente.

6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones.

7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización.

8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente:

| Categoría de Presupuesto | Monto aprobado | Modificación propuesta |
| --- | --- | --- |
| A. Materiales |  |  |
| B. Equipo |  |  |
| C. Mano de Obra |  |  |
| D. Seguimiento/Evaluac |  |  |
| E. Imprevistos (2%) |  |  |
| TOTAL |  |  |

**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).

# Text boxes

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: ___________________________

Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________

Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________