Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Número de Informe: 1

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/ BD/13/89

Título: Mejoramiento de servicios a los visitantes para facilitar el contribuir con el desarrollo de la comunidad de forma amigable con el ambiente.

Organización: Asociación de Mujeres Mariposas del Golfo

Director del Proyecto o Responsable: Anabelle Rojas

Dirección de la Organización: Costa de Pájaros, Chomes, Puntarenas

Teléfono:8805 2609	                            correo-electrónico: caligodelgolfo@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto: 18 de Marzo al 30 de Agosto de 2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 18 de Marzo al 31 de octubre de 2013

| N° de Beneficiarios: 9 | Hombres:0 | Mujeres:9 |
| --- | --- | --- |

| Solicitud de desembolso | Colones/$ |
| --- | --- |
| Monto de la donación | $ 20.000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢4.900.000 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢ 4.144.126 |
| Balance | ¢ 755.874 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $ 8.000 |

Informe hecho por:

Nombre: Anabelle y junta directiva

Cargo: Presidente

Firma:

Fecha:31 de Octubre 2013

I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

| SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO |
| --- |
| 1. Objetivos Principales: Aumentar la capacidad de permanencia de los visitantes al ofrecer el servicio de hospedaje como medio para generar mayores ingresos a las asociadas para el mejoramiento de sus condiciones de vida, así como para ampliar las capacidades para transmitir el concepto de turismo sostenible y la implementación de prácticas amigables con el ambiente a la comunidad costera y turismo en general que visita la zona de Costa de Pájaros en el Golfo de Nicoya. |
| 2. Actividades Planificadas 1. Construcción de habitaciones. 2. Equipamiento de las habitaciones. 3. Planificación y desarrollo de actividades que atraigan visitantes de los alrededores. 4. Limpieza de playas y otros sitios. 5. Actividades de concientización para el manejo de los desechos y para promover el reciclaje de los desechos sólidos. Solicitar capacitaciones a instituciones como el INA, UCR, UNA. | 3. Actividades realizadas: Gracias a la ayuda de la arquitecta Guiselle Carazo logramos obtener los planos de construcción, con éstos listos iniciamos la construcción la cual lleva un avance del 80% y esperamos que en los próximos días queden completamente listas. Conforme se fue avanzando en la construcción de las habitaciones nos dimos a la tarea de buscar las cotizaciones para equiparlas, en este momento solo estamos esperando el siguiente desembolso para comprar lo necesario y que éstas queden completamente listas para ser utilizadas por nuestros visitantes. Desde hace unos días estamos trabajando en la planificación de una feria que se realizará dentro de las instalaciones nuestras para que todas las personas que nos visiten conozcan todos los servicios que brindamos y al mismo tiempo nos ayude a promocionarnos en comunidades vecinas. En esta feria queremos mostrar el trabajo en artesanías, bisutería y otros que hemos aprendido en las capacitaciones brindadas por el INA. Como parte de nuestra responsabilidad para cuidar el medio ambiente hemos iniciado la confección de artesanías y bisutería con materiales reciclados como papel periódico, revistas, botellas plásticas y otros materiales que generalmente se desechan en los basureros o simplemente los tiran en la playa, con esto no solo ayudamos a embellecer nuestra comunidad sino que, también contribuimos a la economía de nuestros hogares con el dinero obtenido por la venta de los artículos que confeccionamos, de igual forma creemos que falta mucho por hacer para lograr que nuestra comunidad tome conciencia de la importancia y la necesidad de no botar tanta basura a las calles que es uno de los problemas principales que aquejan a la comunidad de Costa de Pájaros todo por falta de educación y sensibilización a los pobladores. Estamos preparando actividades para que más personas se acerquen al proyecto y conozcan de nuestro trabajo, queremos en los próximos meses dar charlas a estudiantes de las escuelas para que ellos conozcan las bellezas naturales que tenemos a nuestro alcance y así se preocupen por conservarlo. Con respecto a la limpieza de playas esperamos iniciar cuando entre la época seca debido a que en este momento se nos dificulta realizarla ya que en las tardes llueve y en las mañanas todas tenemos tareas en hogar. Desde hace algún tiempo venimos realizando pequeños talleres con la señora Karla Gómez que nos está enseñando diversas manualidades con materiales reciclados, ahorita estamos trabajando en mejorar la calidad de los productos para poder venderlos con éxito. |
| 4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: El aspecto más importante a resaltar sobre los problemas presentados es que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo con asuntos relacionados con la construcción de las cabinas, de las cosas que queremos y cómo las queremos, pero siempre tratamos de conversar las diferencias y llegamos a ponernos de acuerdo, otro aspecto que se nos ha dificultado es contar con la colaboración de la municipalidad para los permisos siempre nos ponen trabas y eso lo que hizo fue atrasar aún más el arranque del proyecto, eso también ya está resuelto. |
| 5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: El principal logro alcanzado en estos meses es la construcción de las cabinas las cuales están casi listas para empezar a brindar el servicio, también el hecho de que ahora hemos incluido otro tipo de artesanías y accesorios para vender. Lamentablemente el inicio de nuestro proyecto se tuvo que atrasar por motivos legales y es por esto que tenemos poco tiempo de estar trabajando, por eso es que aún son muy pocas las cosas que hemos logrado pero estamos dispuestas a trabajar duro para ponernos al día con muchas actividades que tenemos planeadas realizar en tiempo que nos queda de proyecto. Estamos muy contentas porque la unión de grupo se ha incrementado en este tiempo todas las integrantes de esta asociación estamos dando nuestro mayor esfuerzo para lograr el éxito del proyecto y con seguridad lo obtendremos porque estamos dispuestas a seguir luchando y no claudicar en el camino. |

Anexo D

II.	Reporte financiero y de gastos durante el periodo

#### REPORTE DE GASTOS – detalle brevemente los costos  incurridos.

| SECCION D: REPORTE DE GASTOS |
| --- |
| Numero de factura o recibo | Descripción del gasto | Costo (en moneda local) |
|  | Materiales |  |
| 0575 | Materiales para la construcción de las cabinas | 802.451 |
| 0576 | Materiales para la construcción de las cabinas | 551.998 |
| 0577 | Materiales para la construcción de las cabinas | 921.498 |
| 0578 | Materiales para la construcción de las cabinas | 733.499 |
| 0579 | Materiales para la construcción de las cabinas | 164.680 |
|  | SUBTOTAL A. | 3.174.126 |
|  | Mano de obra |  |
| 01454 | Primer pago de la mano de obra | 850.000 |
|  | Subtotal B. | 850.000 |
|  | Capacitación |  |
| 01455 | Capacitación en artesanías con desechos reciclables | 60.000 |
|  | SUBTOTAL C. | 60.000 |
|  | Imprevistos |  |
| 0048642 | Viáticos para ir a abrir la cuenta al banco | 15.000 |
| 01451 | Viáticos para ir a retirar la chequera | 15.000 |
| 0048638 | Viáticos para ir a retirar acta de la nueva personería | 10.000 |
| 0048641 | Viáticos para ir a la municipalidad a solicitar permisos de construcción | 10.000 |
| 0048645 | Viáticos para retirar personería jurídica | 10.000 |
|  | Subtotal C | 60.000 |
|  | Total | 4.144.126 |

#### REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.

Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente  durante el periodo que se reporta.

Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.

Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).

| (1) Categoría de Presupuesto | (2) Presupuesto Aprobado | (3) Gastos I Informe de Avance | (4) Gastos II Informe de Avance | (5) Gastos Informe Final (III) | (6) Gastos Acumulados | (7) Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitación | 100.000 | 60.000 |  |  |  | 40.000 |
| Compra de equipo | 1.580.000 | 0 |  |  |  | 1.580.000 |
| Compra de materiales | 6.300.000 | 3.174.126 |  |  |  | 3.125.874 |
| Promoción y divulgación | 300.000 | 0 |  |  |  | 300.000 |
| Seguimiento y evaluación | 60.000 | 0 |  |  |  | 40.000 |
| Mano de obra | 1.500.000 | 850.000 |  |  |  | 650.000 |
| Imprevistos | 100.000 | 60.000 |  |  |  | 40.000 |
| Total | 9.960.000 | 4.144.126 |  |  |  | 5.775.874 |

| Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido |
| --- |
| Nombre fuente | En especie o Efectivo | Monto $ |
| Universidad Nacional | Especie | 1000 |
| Total | 1000 |

# Text boxes

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: ___________________________

Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________

Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________