V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica

# FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL

# DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA			Fecha de Presentación:      7 de Mayo de 2013

No. De Proyecto:	(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)

Título del Proyecto:	Protección y gestión del recurso hídrico del Acueducto Rural de Llano Brenes, cuenca del Río Jesús María

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización       Asociación Administradora de Acueductos y Alcantarillados de Llano Brenes de San Ramón.

Año de constitución:		20 de Mayo del 2010

Número de Miembros: 		Familias      197

Numero de Cedula Jurídica:		 3-002-593960

Número de proyectos que ha ejecutado:	7

Ubicación:	Llano Brenes de San Ramón, cuenca del río Jesús María.

Dirección:	Costado norte de la Iglesia Católica.

Correo Electrónico:	pperezca@hotmail.com,  cebarboza@costarricense.cr

Teléfono:	  Facsímile (Fax):	24-28-86-94

Funcionario Principal:	Jorge Luis Mora Ramírez.   Presidente.  24-53-45-96

Persona contacto:    José Herrera Benavides Tesorero.   89-72-43-25

Carlos Eduardo Barboza Gómez. Jefe MAG. San Mateo.

PROYECTO:

| Area Focal (marque una) |  |  | Categoría del Proyecto (marque una) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conservación de la Biodiversidad |  |  | Proyecto demostrativo |
|  | Cambio Climático |  |  | Fortalecimiento de capacidades |
| X | Degradación de la Tierra |  |  | Investigación/Análisis de políticas |
|  |  |  |  | Información/Redes/Políticas de Dialogo |
| Área Temática (marque una) |  |  |  |  |
|  | Turismo Rural Comunitario |  |  |  |
|  | Corredores Biológicos |  |  |  |
|  | Producción Sostenible |  |  |  |
| X | Manejo Integrado del Recurso Hídrico |  |  |  |
|  | Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación |  |  |  |
|  | Territorios Indígenas |  |  |  |
|  | Energías Renovables y Eficiencia Energética |  |  |  |

| Fecha propuesta de inicio: | Agosto 2013 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | Diciembre 2014 |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | (colones) 13.000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 26.000 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | (colones) 26.000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 52.000 |
| Costo Total del Proyecto: | (colones) 39.000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 78.000 |
| Tipo de cambio US$: | Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí. |  |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| MAG-MINAET | Especie: salario de Ing. Agr. Secretaria y Téc. Agr., vehículo, equipo de cómputo, teléfono y Fax, y 1 Ing. del MINAET con vehículo. | Proyectado | ¢8.000.000 |
| ASADA | Mano de obra y valor de terreno. | Proyectado | ¢18.000.000 |
| TOTAL |  |  | ¢26.000.000 |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

  - Resumen Ejecutivo:

El presente proyecto es presentado por la ASADA de la comunidad  de Llano Brenes,  organización conformada en el  año 2010  para brindar respuesta a las  necesidades  de la comunidad en la protección del recurso hídrico y la provisión de este a las familias de la comunidad.

La comunidad de Llano Brenes  se ubica en el distrito de San Rafael de San Ramón, 15 km al sur de la cabecera central,  en la parte alta de la cuenca del Río Jesús María, una de las zonas definidas como prioritarias por el Programa de Pequeñas Donaciones en su quinta etapa (2011-2014); debido a que esta cuenca está catalogada de acuerdo a la metodología de priorización de cuencas degradadas utilizada por el Plan Nacional de Acción (PAN), como la más degradada del país.

Dado la importancia que tiene para los pobladores el contar con suelos más aptos para sus cultivos, la ganadería, la protección y conservación del recurso hídrico con que cuentan y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias; es que este proyecto busca como fin último “Contribuir a mitigar la degradación del suelo en la cuenca del Río Jesús María-Sección comunidad de Llano Brenes mediante la Gestión sostenible del recurso hídrico y propiciando una mejor  calidad de vida de las personas  de la comunidad”.  Este objetivo se lograra por medio del   fortalecimiento de las  capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de Llano Brenes, así como con la implementación de medidas y prácticas que protejan las nacientes  y la generación de insumos que propicien  la  renovación del recurso.  Además mediante  la incorporación de infraestructura adecuada para el manejo sostenible del recurso hídrico.

En esta comunidad a la fecha  se ha ejecutado un proyecto del PPD,  con la Asociación Campesina Bruma y Sol, en el tema de degradación de tierras, además se establecen sinergias con las otras  comunidades de la cuenca donde se desarrollan proyectos similares, como es el caso de Zapote y Río Jesús donde se amplía el área de acción potenciando el trabajo realizado en estas comunidades  vecinas en protección y gestión del recurso hídrico.

Con esto, el proyecto pretende impactar en el área focal de Degradación de Tierras del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y en el área temática de Producción sostenible, aportando al cumplimiento del objetivo 3 del PPD-5: “La conservación de las tierras productivas y la restauración de tierras degradadas contribuyen a la sostenibilidad y el mejoramiento de las condiciones de vida locales”

El proyecto tiene un costo total de $78.000;  donde se le solicita al Programa de Pequeñas Donaciones que contribuya con la suma de $26,000.00 (veinte seis mil dólares).  Los restantes US$52.000 vendrán de recursos de contrapartida, donde la Asociación se compromete a aportar US$36,000.00 (treinta y seis  mil  dólares) especialmente en mano de obra, terreno y tiempo dedicado; y US$16,000.00 (dieciseis mil dólares) representan el aporte en asistencia técnica,  capacitaciones, vehículos y transporte de las instituciones aliadas: Ministerio de Agricultura (MAG), SINAC/MINAET (ACOPAC), CADETI y el INA-Instituto Nacional de Aprendizaje

  - Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

La primera cañería que se construyó en Llano Brenes se realizó en el año de 1972 tras el aporte de la comunidad, esta comprendía una distancia de 500mts  y bajo la administración del mismo pueblo.

Antes de la fundación de la ASADA el acueducto fue administrado por la asociación de usuarios del acueducto,  esta tuvo varias administraciones en el transcurso de los años, las cuales hicieron aportes de gran importancia al desarrollo del acueducto como la construcción de nuevos tanques, la ampliación y mejora de la red de distribución, la colocación de medidores, etc.

La ASADA de Llano Brenes fue creada el 20 de mayo del 2010 tras el convenio de delegación del    AyA para la administración del acueducto, esta se realiza gracias a la participación de los socios fundadores.

Socios fundadores:

| Socio | Cedula |
| --- | --- |
| Didier Alvarado Pérez | 2 0460 0495 |
| Olman Alvarado Pérez | 2 0249 0009 |
| Manrique Gerardo Solís Pacheco | 2 0426 0336 |
| Edgar Pérez Rodríguez | 2 0265 0801 |
| Teresina Pérez Rodríguez | 2 0309 0283 |
| Orlando Jiménez Porras | 1 0437 0541 |
| Luis Alberto de Jesús Benavides Gonzales | 2 0360 0457 |
| Jorge Luis del Socorro Mora Ramírez | 2 0368 0372 |
| Carlos Antonio Ramírez Rojas | 1 0631 0808 |
| José Gerardo Herrera Benavides | 2 0485 0774 |

Y de los cuales asumen la directiva de la junta administradora los socios.

Primera junta administradora:

| Socio | Cedula | Puesto |
| --- | --- | --- |
| Jorge Luis del Socorro Mora Ramírez | 2 0368 0372 | Presidente |
| Luis Alberto Benavides Gonzales | 2 0360 0457 | Vicepresidente |
| José Gerardo Herrera Benavides | 2 0485 0774 | Secretario |
| Carlos Antonio Ramírez Rojas | 1 0631 0808 | Tesorero |
| Edgar Pérez Rodríguez | 2 0265 0801 | 1 vocal |
| Teresina Pérez Rodríguez | 2 0309 0283 | 2 vocal |
| Didier Alvarado Pérez | 2 0460 0495 | Fiscal |

El 2 de octubre de 2011 se lleva a cabo la asamblea general  en  la cual se crea la junta administradora hoy vigente con los socios:

Junta Directiva actual:

| Socio | Cédula |  |
| --- | --- | --- |
| Jorge Luis del Socorro Mora Ramírez | 2 0368 0372 | Presidente |
| Luis Alberto Benavides Gonzales | 2 0360 0457 | Vicepresidente |
| José Gerardo Herrera Benavides | 2 0485 0774 | Secretario |
| Carlos Antonio Ramírez Rojas | 1 0631 0808 | Tesorero |
| Alberto Herrera Benavides | 2 0477 0897 | Vocal 1 |
| Luis Pérez Rodríguez | 2 0320 0789 | Vocal 2 |
| José Joaquín Jiménez Alfaro | 2 0213 0543 | Fiscal |

Los únicos ingresos que perciben son por el cobro del servicio que corresponde a 2.000 colones por usuario como monto base, más 130 colones adicionales por  cada metro cúbico de agua que consuman.  Estos ingresos son utilizados para el pago del fontanero, un contador y para el mantenimiento de acueducto.

  - Justificación del Proyecto

La cuenca del Río Jesús María va desde el nivel del mar hasta los 1541 msnm, tiene una extensión de 37.725 hectáreas y colinda con dos cuencas importantes como son la del Río Tárcoles y Río Barranca; se distribuye entre las provincias de Alajuela y Puntarenas. Tiene una población de 16.875 habitantes (52% hombres y 48% mujeres) y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia; un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural, la fuerte erosión de las partes altas de la cuenca está provocando muerte descendente en algunas áreas del manglar por la acumulación de sedimentos. Los pequeños agricultores se enfrentan a agudos problemas de degradación de tierras y rendimientos reducidos como resultado de la explotación excesiva de la tierra disponible en actividades como ganadería y cultivos en sitios inadecuados y sin las técnicas apropiadas, situación que ha generado progresivamente una migración de la población hacia zonas urbanas del país. Utilizando la cartografía existente, la cuenca presenta un 19,6 % de sobre uso de sus tierras y un 16 % con señales de sobre uso severo debido, principalmente, al uso ganadero en áreas que deberían estar bajo cobertura boscosa, mientras que el 10 por ciento de la tierra está subutilizada; sin embargo, utilizando el criterio experto se estima que cerca del 35% está afectada por sobre uso severo, localizándose principalmente en la parte alta.

Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas. Como parte del proceso de conceptualización del PAN se desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos. Al aplicar esta metodología, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. Este espacio geográfico soporta las consecuencias propias de una zona empobrecida y desarticulada, migración de sus pobladores hacia centros urbanos por el agotamiento de sus tierras, principalmente en las partes altas de la cuenca y el deterioro de sus modelos agrícolas y como consecuencia una disminución progresiva insostenible de los ingresos de las familias.

Para nosotros como ASADA de Llano Brenes y cuya responsabilidad primordial es brindar un servicio de calidad a los abonados del servicio  es de suma importancia contar con una planta de operaciones propia, en la cual realizar las funciones antes mencionadas y para las cuales fuimos encomendados. Y  debido a  que en este momento no contamos con tales instalaciones y debemos conseguir prestadas las instalaciones que terceros amablemente nos facilitan (bodega del salón comunal para el almacenamiento del inventario y el comedor de la iglesia católica que lo utilizamos para llevar acabo las reuniones de la junta y efectuar el cobro del agua.). Espacios que no son los más aptos y que tampoco cuentan con las facilidades necesarias ya que no fueron creados para estos fines y por estas razones no podemos contar con sistema de cómputo que agilice los procesos de facturación ni un área para registro con la documentación de los usuarios lo que obliga a los miembros de la junta administrativa a cargar y trasladar la documentación de un lugar a otro.

La ASADA de Llano Brenes fue constituida el 20 de mayo del 2010 por lo que el logro  más importante que hemos alcanzado es la compra del lote para construir el nuevo tanque de almacenamiento, la oficina administrativa y el área de almacenamiento para el inventario. Sin embargo durante el periodo comprendido como asociación de usuarios logramos agilizar la administración del acueducto lo que ha permitido alcanzar niveles muy bajos de morosidad, colocar los medidores con lo que a su vez se logró erradicar el mal uso del suministro y ante todo conformar un servicio sólido y de calidad para nuestros abonados.

Cabe destacar que pese a los esfuerzos realizados durante nuestra administración no se ha logrado construir la planta física propia de la ASADA ya que nuestra única fuente de ingresos es el cobro del servicio y como contamos con pocos abonados no calificamos para un préstamo bancario lo que ha dificultado el poder avanzar en la construcción

Ubicación:

El pueblo de Llano Brenes pertenece al distrito de San Rafael de San Ramón  a 15 kilómetros al sur de la cabecera del cantón, entre los pueblos de Berlín y Pata de Gallo de San Ramón, Estanquillos de Atenas y la libertad de San Mateo, el pueblo de Llano Brenes es una zona agrícola dedicada en su mayoría al cultivo del café, la ganadería y la agricultura, con una altura promedio de 1000msnm, entre los servicios más importantes se cuenta con EBAIS, escuela ,iglesia, salón comunal, y dos áreas deportivas (canchas de fútbol), además de los servicios de agua, luz, teléfono, cabley autobús a la ciudad de San Ramón.

La población residente es de 674 personas al primero de enero del 2013, más un promedio  de 300 a 400 personas que se desplazan de otras zonas durante 3 o 4 meses para la recolección de la cosecha del café, se cuenta con caminos y salidas a todos los pueblos antes mencionados, no obstante la ruta principal es la 713 que comunica San Ramón con el monte del aguacate pasando por Llano Brenes. La topógrafa que el pueblo presenta mantiene una pendiente de norte a sur y con grandes desniveles lo que facilito la instalación del acueducto que funciona por gravedad.

| Usuarios del suministro de agua brindado por la ASADA de Llano Brenes |  |
| --- | --- |
| Afiliados | 60 |
| No afiliados | 137 |
| Total | 197 |

Los pocos ingresos de las familias provienen mayormente de actividades agropecuarias como cultivo de café, ganado en muy pequeña escala, hortalizas y frutales para autoconsumo. También, producen huevos para autoconsumo, y algunos engordan cerdos para el consumo y venta en diciembre.

La problemática principal de la comunidad de Llano Brenes la resumen sus pobladores de la siguiente manera:

| Infraestructura y acceso a la comunidad | Problemas ambientales |
| --- | --- |
| - caminos en mal estado. - falta de empleo. - migración de la población a zonas donde puede encontrar mejores condiciones - falta de oficina y bodega de la asada. | - los lugares donde se realiza la captación del agua están deforestas. - el servicio de agua que brinda la asada tiene interrupciones fuertes, ya que no hay un tanque de almacenamiento grande de agua para el verano. |

Con base en esta problemática general planteada por las personas que participaron en el taller se realizo una priorización  de los principales problemas ambientales mencionados, y en los que consideraban se debería de enfocar el documento de proyecto a presentar al PPD para tratar de darles solución.  Estos se tradujeron en objetivos, se determinaron los resultados para cada uno de los objetivos y las actividades principales que se estarán realizando.  Los principales problemas son:

- deforestación en la zona y región.

- no hay tanque grande de almacenamiento del agua

- el lugar donde se realiza la captación del agua está deforestada

- en verano no hay suficiente agua y necesitan  tanques para almacenar y distribuir.

  - Objetivo General

Contribuir a mitigar la degradación del suelo mediante la gestión sostenible del recurso hídrico y a la vez, mejorar la calidad de vida de las personas  de la comunidad de Llano Brenes”.

  - Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Objetivo1: Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas que integran la ASADA para brindar un eficiente servicio a los clientes de la misma y pueda darse un uso sostenible del recurso hídrico. | Resultado 1.1: Mejoramiento en la gestión de la ASADA por medio de capacitaciones y fortalecimiento de los conocimientos en diversos temas. |
|  | Resultado 1.2: ASADA aplica legislación vigente y realiza intercambios de experiencias con otras Asadas que tienen experiencia en este proceso. |
| Objetivo 2: Delimitar y reforestar los nacientes. | Resultado 2.1: Nacientes delimitados. |
|  | Resultado 2.2: Nacientes protegidas y reforestadas( Rafael Angel, Juan Chavarria y Honorio Jimenez) |
| Objetivo 3: Realizar un manejo adecuado y sostenible del recurso hídrico mediante la incorporación de infraestructura adecuada para el manejo del mismo. | Resultado 3.1: Se presta de manera eficiente el servicio de agua para los beneficiarios de la Asada mediante la construcción de oficina-bodega. |

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1.1: Mejoramiento en la gestión de la ASADA por medio de capacitaciones y fortalecimiento de los conocimientos en diversos temas. | Numero de personas capacitadas | 0 | 40 |
|  | Desarrollar capacidades en los participantes para formar un comité de subcuenca ante el consejo de cuenca. | 0 | 1 |
| Resultado 1.2: ASADA aplica legislación vigente y realiza intercambios con otras asadas que tienen experiencia en este proceso | Numero de intercambios | 0 | 2 |
| Resultado 2.1: Nacientes delimitados | Numero de nacientes delimitados. | 0 | 3 |
| Resultado 2.2: Nacientes protegidas y reforestadas (Rafael Angel, Juan Chavarria y Honorio Jimenez) | Hectáreas reforestadas | 0 | 1 |
| Resultado 3.1: Se presta de manera eficiente el servicio de agua para los beneficiarios de la Asada mediante la construcción de oficina-bodega. | Oficina y bodega construida. | 0 | 1 |
|  | No. de personas atendidas en la oficina construida. | 0 | 197 |
|  | Gestión administrativa eficiente mediante programa de computo. | 0 | 1 |

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

- Fortalecer ASADA:

  - Capacitar ASADA en: funciones de directivos, administración y contabilidad..

- Reforestar nacientes.

Realizar acciones para la protección de las tomas de agua.

Realizar acciones para la reforestación de los nacientes. (Rafael Angel, Juan Chavarria y Honorio Jimenez).

- Realizar talleres con la escuela y la población de Llano Brenes en Educación Ambiental.

- Monitoreo y seguimiento del proyecto.

- Coordinar giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la Cuenca.

- .Compra de equipo de computo, mesa de reuniones, escritorio, archivo, sillas de espera y ventiladores.

- Construccion  de la oficina-bodega apara brindar un mejor servicio

- Facturacion del servicio adecuada y confiable para los usuarios.

  - Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | SEMESTRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| Objetivo 1: Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas que integran la ASADA para brindar un eficiente servicio a los clientes de la misma y pueda darse un uso sostenible del recurso hídrico. | - Capacitar y mejorar conocimientos de los integrantes de la ASADA en: funciones de directiva, administración y contabilidad, en gestión, leyes, obligaciones y permisos. - Coordinar / programar y desarrollar giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la Cuenca - Monitoreo y seguimiento del proyecto. - Realizar talleres con la escuela y la población en Educación Ambiental. | Junta Directiva y Donald Vásquez | X | x | x | x |
| Objetivo 2: Delimitar y reforestar los nacientes | - Realizar gira de reconocimiento de nacientes con personal de Instituciones Gubernamentales. - Reforestar nacientes. - Realizar acciones para la protección de las tomas de agua | Junta Directiva y Donald Vásquez | X | x |  | x |
| Objetivo 3: Realizar un manejo adecuado y sostenible del recurso hídrico mediante la incorporación de infraestructura adecuada para el manejo del mismo. | - Realizar gestiones para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua de 100 M2 (costo aproximado de 50 millones de colones(IMAS) ) - Compra de equipo de computo, mesa de reuniones, escritorio, archivo, sillas de espera ,ventiladores. - Construccion de la oficina-bodega para brindar un mejor servicio - Facturación del servicio adecuado y confiable para los usuarios.. | Junta Directiva y Donald Vásquez | x | x | x | x |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad

Los  integrantes de la organización  han participado y liderado varias reuniones en las que ha expuesto la situación de la cuenca del  Río Jesús María, los impactos de esa degradación, tanto a nivel del ambiente como también a nivel social y económico. Informados (as) y concientizados (as), deciden y definen que es necesario formar parte de las soluciones a implementar en la cuenca y que se puede lograr por medio de la organización.  El reto que afrontan es muy fuerte pero se sienten respaldados por los funcionarios del MAG, MINAET y del AyA que tienen presencia en la región y han estado muy cerca del proceso. De la misma forma, consideran que CADETI es un socio estratégico en este proceso y que contribuirá en el manejo del conocimiento e información de la cuenca así como también en otros aspectos ligados al tema hídrico.

El proceso de implementación, monitoreo, evaluación del impacto, así como la efectividad del proyecto estará a cargo de la Asociación con el apoyo del MAG, MINAET y otras  instituciones que realizarán visitas de seguimiento e informes periódicos del avance y logros finales del proyecto.

  - Manejo del Conocimiento:

Toda la información y conocimiento generados o adquiridos durante la ejecución del proyecto será sistematizada por la Asociación, con el apoyo del MAG. Toda la documentación técnica, ya sea por escrito o en forma digital será puesta a disposición del PPD para lo que esta entidad considere pertinente (ya sea suministrarla a otros interesados o publicarla en su página WEB y de cualquier organización o persona interesada en conocerla y replicarla.

Los informes técnicos que se presentarán al PPD, funcionaran como documentos que recogen la experiencia, y que de igual forma se pueden hacer públicos.

  - Perspectiva de Género:

A nivel de las familias rurales, especialmente aquellas cuyo vida gira alrededor de una unidad productiva agropecuaria, el involucramiento tanto de hombres como mujeres  e hijos en las labores  de la finca es fundamental para el bienestar del grupo familiar. En este sentido, los integrantes de las familias hombres, mujeres estarán participando en las diferentes actividades para llevar a cabo la ejecución de esta propuesta de proyecto. Así como también, se estarán llevando a cabo talleres de capacitación sobre educación ambiental con énfasis en protección del recurso hídrico en la comunidad.

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Los objetivos, actividades y resultados del proyecto se divulgarán o se transmitirán a otros interesados o a la comunidad en general, mediante charlas, reuniones de las fuerzas vivas de la comunidad, festivales ambientales, deportivos y en las charlas de educación ambiental.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa

El principal riesgo que se puede presentar en la ejecución de este proyecto es que las lluvias sean tan intensas que retrasen la ejecución de las obras, para ello se establecerá un plan de emergencia. Por otro lado un riesgo externo a la organización es que se pueda producir un retraso en el traslado de los recursos financieros a los participantes, lo cual se puede prevenir estableciendo un mecanismo ágil y oportuno para hacer esta labor de entrega de informes de avance que solicita el PPD.

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Una vez aprobado el proyecto, se establecerá una comisión de monitoreo y seguimiento, la cual estará integrada por la Junta directiva del proyecto, 1 representantes de las instituciones de apoyo (MAG, MINAET, INA). Así como también esta se verá reflejada en la entrega oportuna y eficiente de los informes narrativos y financieros al PPD.

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Con el apoyo del MAG, MINAET y AyA con los conocimientos adquiridos en la ejecución de este proyecto, la ASADA velara y promoverá entre los participantes en el proyecto y otros habitantes de la zona,  la continuidad y mejoramiento de la obra implementada, con el proyecto y así como el mantenimiento de la reforestación en las nacientes..

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros

- Resumen de fondos del proyecto:

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] |  | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |
| a. PPD/GEF | 13,000.000 |  | 13,000.000 | 26,000.00 |
| b. Comunidad |  |  |  |  |
| c. Organización solicitante | 18.000.000 |  | 18.000.000 | 36.000.00 |
| d. Otros donantes | 8.000.000 |  | 8.000.000 | 16.000.00 |
| Costo Total del Proyecto | 39.000.000 |  | 39.000.000 | 78.000 |

- Contribución de la Comunidad

| Descripción de la contribución de la comunidad | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| Total |  |  |  |

- Contribución de la organización solicitante:

| Descripción de la organización solicitante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ASADA | ESPECIE | PROYECTADO | 18.000.000 |
| 2. |  |  |  |
| Total |  |  | 18.000.000 |

- Contribución de otros donantes:

| Nombre de la Organización/institución/donante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.MAG, MINAET, AYA | ESPECIE | PROYECTADO | 8.000.000 |
| 2. |  |  |  |
| Total |  |  | 8.000.000 |

3.2.	 Presupuesto: (ejemplo de presupuesto-Fondos PPD)

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 [COLONES] | AÑO 2 [COLONES] | TOTAL (COLONES) | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Capacitación: | 500.000 |  | 500.000 | 1.000 |
| - Intercambios: | 500.000 |  | 500.000 | 1.000 |
| - Compra de Equipo | 1.500.000 |  | 1.500.000 | 3.000 |
| - Compra de Materiales | 9.000.000 |  | 9.000.000 | 18.000 |
| - Promoción y Divulgación | 500.000 |  | 500.000 | 1.000 |
| - Seguimiento y Evaluación | 250.000 |  | 250.000 | 500 |
| - Auditoria | 250.000 |  | 250.000 | 500 |
| - Imprevistos | 500.000 |  | 500.000 | 1.000 |
| TOTAL | 13.000.000 |  | 13.000.000 | 26.000 |

  - Información Bancaria (cuenta corriente en colones):

| Nombre del Banco: | BANCO NACIONAL DE COSTA RICA |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: | SAN RAMON |
| Número de Cuenta Cliente: | 15102010010056071 |
| Número de Cuenta Corriente: | 100-01-020-005607-0 |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) | ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE LLANO BRENES-SAN RAMON |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) | CORRIENTE. |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha-numerico) |  |

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: | (a asignar por el PPD) |
| --- | --- |
| Nombre Organización: | Asociación Administradora de Acueductos y Alcantarillados de Llano Brenes de San Ramón. |
| Titulo del Proyecto: | Protección y gestión del recurso hídrico del Acueducto Rural de Llano Brenes, cuenca del Río Jesús María. |
| Objetivo General del Proyecto: | Contribuir a mitigar la degradación del suelo mediante la gestión sostenible del recurso hídrico y a la vez, mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad de Llano Brenes”. |

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades | Presupuesto $ y recursos necesarios | Linea Presup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo 1: Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la ASADA para brindar un eficiente servicio a los clientes de la misma y pueda darse un uso sostenible del recurso hídrico | Resultado 1.1: Mejoramiento en la gestión de la ASADA por medio de capacitaciones y fortalecimiento de los conocimientos en diversos temas. | Numero de personas capacitadas | 0 | 40 | Capacitar y mejorar conocimientos de los integrantes de la ASADA en: funciones de directiva, administración y contabilidad, en gestión, leyes, obligaciones, permisos, producción y uso del EM para evitar malos olores | 1.000 | A |
|  |  |  |  |  | Realizar talleres con la escuela y la población en Educación Ambiental. | 1.000 | E |
|  | Resultado 1.2: ASADA aplica legislación vigente y realiza intercambios con otras asadas que tienen experiencia en este proceso | Numero de intercambios | 0 | 4 | Coordinar / programar y desarrollar giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la Cuenca | 1.000 | B |
| Objetivo 2. Delimitar y reforestar los nacientes | Resultado 2.1: Nacientes delimitados | Numero de nacientes | 0 | 3 | ### 1.Realizar gira de reconocimiento de nacientes con personal de instituciones gubernamentales |  |  |
|  | Resultado 2.2: Nacientes protegidas y reforestadas (Rafael Angel, Juan Chavarria y Honorio Jimenez) | Hectáreas reforestadas | 0 | 1 | - Reforestar nacientes. - .Realizar acciones para la protección de las tomas de agua - Reforestar nacientes. | 1.000 | D |
| Objetivo 3: Realizar un manejo adecuado y sostenible del recurso hídrico mediante la incorporación de infraestructura adecuada para el manejo del mismo. | Resultado 3.1: Se presta de manera eficiente el servicio de agua para los beneficiarios de la Asada mediante la construcción de oficina-bodega. | Oficina y bodega construida. | 0 | 1 | 1. Realizar gestiones para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua de 100 M2 (costo aproximado de 50 millones de colones(IMAS) ) 2. Compra de equipo de computo, mesa de reuniones, escritorio, archivo, sillas de espera ,ventiladores. 3. Construccion de la oficina-bodega para brindar un mejor servicio. 4. Brindar un mejor servicio en el cobro de los recibos a través de un sistema de computo. | 20.000 | D , C |
| Seguimiento y Evaluacion |  |  |  |  |  | 500 | F |
| Auditoria |  |  |  |  |  | 500 | G |
| Imprevistos |  |  |  |  |  | 1.000 | H |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 26.000 |  |

* Ampliar cuadro de acuerdo a necesidades, porque un mismo objetivo puede tener más de un resultado.

RUBRO DE MATERIALES.

Cemento

Block

Varilla

Hierro

Zing

Clavos

Madera

Lozas sanitarias

Vidrios

Puertas

Equipo de computo

Arboles

Transporte.

Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.