PORTADA DE INFORME FINAL DEL PROYECTO

NÚMERO. COS/05/32

TITULO DEL PROYECTO.

CENTRO COMUNITARIO PARA LA ATENCION DE VISITANTES, LA CAPACITACION AMBIENTALY LA PREVENCION-COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE BRUNKAY EL PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD, SECTOR CERRO CABECAR.

ORGANIZACIÓN EJECUTORA.

ASOCIACION CAMARA ECOLOGICA DE TURISMO DE SANTA MARIA DE BRUNKA, ACETUSAMA.

FECHA. 01 DE junio de 2008.

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES.

INTRODUCCION.

Dicho Proyecto se ha venido ejecutando por la Asociación Cámara Ecológica de Turismo de Santa María de Brunka, con el objetivo de Fomentar Actividades que Promuevan y Fortalezcan la gestión Comunal en el manejo, Protección y Conservación de los Ecosistemas naturales mediante actividades complementarias –Ecoturismo, Capacitación, Educación Ambiental- para la Generación de Ingresos de las familias y una mejora en la calidad de Vida.

ODJETIVO ESPECÍFICO # 1

Se inicio la Construcción del Centro de Atención el cual se dividió en tres Módulos 1) Modulo de Servicios, 2) Modulo de Habitaciones y el Modulo Administrativo, para fines de Construcción se inicio la Construcción de el Modulo de Servicios el cual lleva una bodega, Cocina y Comedor el cual se encuentra terminada y en los últimos arreglos para su Utilización respectiva también ya se compraron los equipos para la operación básica de la Cocina que incluye Refrigeradora, Cocina, Olla Arrocera, Percolador, Vasos entre otros.

También se ha logrado establecer una alianza con el Programa de Edificaciones Nacionales del Ministerio de Obras Públicas y Trasportes el cual nos han facilitado un Operario  para seguir la Obra el cual tiene Tres meses de estar en la zona pero solo ha trabajado dos meses debido a que estuvo un mes de Vacaciones en este momento se encuentra soldando el Modulo de Habitaciones el cual ya cuenta con el piso de cemento gris y se esta soldando la estructura del Modulo de Habitaciones el cual quedara con la estructura de Perlin y el techo de Zin, totalmente terminada. En este edificio en la primera etapa se esta construyendo con una capacidad para ocho personas, pero está diseñada para seguir en una segunda etapa, con mas habitaciones.

Cabe destacar que este objetivo fue el que más dinero se le invirtió específicamente dos cosas encarecieron el presupuesto fue el arreglo del Terreno para la Construcción de los Módulos de Servicios y Habitaciones los cuales por la topografía y la gran cantidad de piedras que hubo que acomodar subieron el costo del presupuesto, lo cual suman más de un millón de colones, solo en lo que es contrato de maquinaria además del trabajo que ACETUSAMA, ha brindado en mano de obra.

Además de que el incremento en los precios de los materiales los cuales se ha disparado el precio también hay que enumerar que el trasporte de los materiales sea de Buenos Aires o Pérez Zeledón nos resultan muy altos por la distancia ya que el primero se encuentra a mas de 35 Kilómetros y el segundo a 70 Kilómetros de distancia de nuestra comunidad.

Si destacar que el aprendizaje y la experiencia adquirida por los miembros de ACETUSAMA, ha sido muy buena ya que es el primer proyecto de este tipo que la Asociación ejecuta se destaca que el involucramiento de la Comunidad ha sido buena ya que a pesar de ser una comunidad pequeña en noventa por ciento participa directamente en actividades de la Asociación ya sea en la Construcción de dicho centro o en actividades como la Carrera Campo Traviesa al Cerro Cabecar en el Parque Internacional la Amistad, también cabe destacar que sean involucrado varias personas de comunidades vecinas las cuales se han involucrado en los proyectos de Certificación Orgánica y Apicultura, además de el grupo de Covirenas y Brigadistas de Combate de Incendios Forestales.

OBJETIVO ESPECÍFICO # 2

En el tema de Capacitación ha sido uno de los puntos fuertes del Programa ya que se lograron realizar las actividades que se tenían programadas en donde se logro hacer una gira de trasferencia de Conocimiento al Montaña Verde en donde se conoció la experiencia de ellos lo cual fue muy importante para nosotros que estamos empezando en este proyecto. También un compañero asistió a un taller de manejo de Residuos Sólidos en Pérez Zeledón específicamente en clasificación de Materiales.

En esta actividad hay que resaltar el apoyo que logro ACETUSAMA por parte del Proyecto que venía ejecutando el Instituto Nacional de Biodiversidad, INBIO, con el apoyo de The Nature Conservacy,  el Área de Conservación la Amistad Pacifico, ACLA-P y la Red Quercus en la formación de Guías locales de Turismo del Parque Internacional la Amistad, estos muchachos llevaron un proceso de doce capacitaciones el cual fue de gran apoyo para los muchachos porque el conocimiento adquirido ha sido muy bueno, una de las Áreas de más importancia es el de la observación de aves,  por lo cual por la gran cantidad de especies que habitan la zona se creó una ruta para la observación de aves y en este momento se está en el proceso del levantamiento de la información de base para tenerla en un registro además del Diseño de la Rotulación para el trayecto que se va a recorrer como un tour de observación de aves.

El presupuesto para la elaboración de los Rótulos será asumido por una parte por la Asociación Conservacionista Red Quercus y otra por ACETUSAMA.

Además de venir apoyando al Programa de Educación Ambiental Comunitaria de la Zona de Amortiguamiento del Parque Internacional la Amistad-Sector Pacifico de Costa Rica, EDUCA-PILA, con personal para implementar actividades específicamente en el Sector Brunka y Volcán, con promotores ambientales además de impulsar actividades en la actividad de la Carrera Campo Traviesa al Cerro Cabecar, lo cual en la semana previa al evento se realizan actividades de información e invitación en las escuelas de la Zona, con el fin de crear conciencia de la problemática ambiental que tenemos y cómo podemos nosotros aportar de nuestra parte para ir generando un cambio.

En el tema de Covirenas también ha sido un éxito el trabajo ya que contamos con un grupo de 6 personas debidamente Capacitadas y Acreditas como Covirenas por parte del Ministerio de Ambiente y Energía  realizando actividades en conjunto con los funcionarios del Parque Internacional la Amistad que están  cargo del control en la Zona de Santa María de Brunka y en las Comunidades aledañas, además tenemos programadas algunas actividades de recolección de Residuos Sólidos en las Comunidades vecinas.

Dentro de las actividades que los Covirenas realizan están los Patrullajes Conjuntos para la prevención de delitos ambientales, atención en conjunto con los funcionarios del PILA, denuncias de tala, Cacería, o cualquier otro delito ambiental, además de apoyar actividades, como lo es el Aniversario del Parque Internacional la Amistad, y la Carrera Internacional Campo Traviesa al Cerro Cabecar que se realiza en marzo de cada año.

OBJETIVO ESPECÍFICO #3

Se cuenta con una Brigada de 12 Bomberos Forestales acreditados por el Ministerio de Ambiente y Energía, los cuales han participado en el control de Incendios Forestales en la Zona de Amortiguamiento del Parque Internacional la Amistad específicamente en el Sector Ujarras, los cuales son personas de Santa María y Comunidades Vecinas se tiene estipulado que en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril se debe estar en alerta permanente y monitoreando la parte alta por cualquier incidente inmediatamente dar aviso al MINAE, y nosotros apoyar con el personal que tenemos.

También importante comentar que en Abril pasado se realizo el Primer Encuentro de Brigadista del Parque Internacional la Amistad, dicha actividad se realizo en la Comunidad de Tres Colinas de Potrero Grande, en esta actividad asistieron cuatro brigadistas de ACETUSAMA, el fin de la actividad era el de conocer a todas las Brigadas que operan en a Zona de Amortiguamiento del PILA, sector Pacifico, incluso hubo representación de una Brigada de Panamá, el adjetivó además era el de intercambiar conocimiento entre los brigadistas, lo más importante fue  la creación de una Comisión que estaría trabajando en forma permanente coordinando entre todas las Brigadas y buscando Recursos, para la adquisición de Herramientas, Equipos, Capacitación entre otros, dentro de esta Comisión está uno de los Representantes de ACETUSAMA, esta actividad fue coordinada entre la Asociación de Turismo de Tres Colinas, la Administración del PILA, ACLA.P, y el apoyo financiero de The Nature Conservacy y la Asociación Conservacionista Red Quercus.

Además que ya contamos con una bodega Construida para guardar equipo de combate de Incendios Forestales la cual se ubica en el Centro de Operaciones y creemos que puede almacenar una gran cantidad de herramientas si fuera necesario, además de que podemos guardar materiales de la Asociación de los proyectos que viene llevando a cabo como lo es de Apicultura y Certificación de Banano, Café Caña para Dulce y Cítricos Orgánico en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG.

Importante mencionar que un punto muy consolidado es el Grupo de Productores Orgánicos de Santa María el cual son productores que pertenecen a ACETUSAMA, el cual ha sido un trabajo en conjunto entre la Directiva de la Asociación y el Comité que conformaron los Productores con el fin de llevar el proceso con el Ministerio de Agricultura y Ganadería el cual lleva un proceso de dos años de certificación por parte del departamento de GTARO, el cual es el departamento de acreditación del MAG,

OBJETIVO ESPECÍFICO # 5

En este momento tenemos realizados Cuatro Rótulos de Madera, en donde se indica en nombre del Centro, además de la cantidad de Kilómetros para llegar hasta el  Centro Operativo. Además de llevar los nombres y logos de las instituciones que han apoyado el trabajo.

INDICADORES DE IMPACTO PARA PRPUESTAS DE PROYECTO.

CORREDORES BIOLOGICOS.

La comunidad de Santa María de Brunka está ubicada en la Micro cuenca del Rio Cañas Zona de Amortiguamiento del Parque Internacional la Amistad Sector Pacifico, dicha Micro cuenca está enmarcada dentro del Corredor Biológico Rio Cañas, dicho Corredor Abarca una Área bastante grande donde se ubican las Comunidades de Guadalajara, Santa Rosa  y Santa María todas del Distrito de Brunka. Dicho Corredor lo coordina una Asociación de Mujeres de la Comunidad de Santa Rosa de Brunka, las cuales han venido impulsando esta iniciativa nosotros como ACETUSAMA, hemos apoyado algunas actividades de dicho Corredor.

AGRICULTURA ORGANICA.

La Asociación viene impulsando un proyecto de Certificación Orgánica en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, LA Certificación de 50 hectáreas en donde se viene trabajando en diferentes Productos como lo son, Banano, Banano con Café, Caña para Dulce, Pasto Mejorado y Cítricos dicha certificación lleva dos años de proceso se estaría logrando la certificación en Julio del 2009.

En actualidad consideramos que se a dejado de usar 3 Toneladas de Abonos Químicos y se están utilizando abono Orgánico.

Se mantienen 50 hectáreas en producción Sostenible las cuales van a ser certificadas Orgánicamente en el futuro.

Contamos con un volumen de 80 Colmenas en producción Sostenible.

BRIGADAS Y COVIRENAS.

Se lograron evitar que se vertieran al aire 40 toneladas de CO2 realizado en el control de dos incendios Forestales en la Reserva Indígena de Ujarras los cuales avanzaban hacia la Zona alta de Santa María de Brunka y directamente hacia el Parque Internacional la Amistad.

Se apoyo esta actividad con 5 personas por seis días completos en conjunto con el MINAE, Bomberos, Fuerza Pública, y otros.

Se quemaron aproximadamente unas 500 hectáreas en la zona de Ujarras en nuestra comunidad no se presentaron incendios.

Se realizan a partir de Mayo del 2008, dos patrullajes en conjunto con los funcionarios del PILA  por mes, a la fecha se han realizado 24 patrullajes.

Contamos con un Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales COVIRENAS de seis personas capacitadas y acreditadas por el MINAE.

Contamos con una brigada de doce personas acreditadas por el MINAE, como brigadistas estas personas son las que han participado en el control de los incendios.

En la actualidad en la Micro cuenca del Rio Cañas, se tienen 500 hectáreas la mayoría en la modalidad de Protección del Bosque dicho proceso lo ha venido haciendo la Corporación Coopeagri R.L con fondos de FONAFIFO, y algunos casos en forma directa con FONAFIFO.

POBREZA.

Logramos contratar a dos personas por un tiempo indefinido para que nos apoyaran en el trabajo de la construcción del centro de atención. Esto les ayudo a mejorar los ingresos para sus familias ya que son de escasos recursos. La idea es que a como vaya avanzando el proyecto se involucren más personas en donde se les pueda generar un empleo para mejorar los ingresos de sus familias, especialmente mujeres.

Aspectos que influyeron negativamente en el Desarrollo del Proyecto.

No contar con un teléfono y fax para la Asociación o al menos en la comunidad, en la actualidad el Instituto Costarricense de Electricidad ICE, esta instalando una torre para celulares lo cual nos daría una oportunidad y también están construyendo la central para teléfonos residenciales para pronto instalarlos en las casas, estos los limito mucho para la coordinación de las actividades que se desarrollan.

No contar con una computadora en la actualidad trabajamos con una de un socio.

REPORTE DE GASTOS.

CENTRO DE ATENCION.

| NUMERO DE FACTURA O RECIBO. | DESCRICION DEL GASTO | COSTO EN MONEDA LOCAL |
| --- | --- | --- |
| 407693 | Compra de Materiales | 314 600 |
| 58375 | Compra de Materiales | 15 650 |
| 32967 | Compra de Materiales. | 1 578 05 |
| 67170 | Compra de Materiales | 65 212 .45 |
| 94500 | Compra de Materiales | 1600 |
| 39631 | Compra de Material | 17 689.20 |
| 35642 | Compra de Materiales | 24 034 .85 |
| 111986 | Compra de Formaleta | 23 000 |
| 38283 | Compra de Materiales | 111 005 |
|  | Total | 5 74 370. |

GASTOS VARIOS.

| NUMERO DE FACTURA | Descripción del gasto. | Costo en Moneda Local |
| --- | --- | --- |
| 240725 | Compra de Madera | 22 570 |
| 644167 | Trasporte | 10 000 |
| 17110 | Compra de Material | 18 433 |
| 156411 | Pago de Trabajo de Maquina | 60 000 |
| 487455 | Compra de Material | 7 985 |
|  | TOTAL | 118 988 |

PRESUPUESTO PARA EQUIPAMIENTO DE HABITACIONES.

| Numero de Factura | Descripción del Gasto | Costo en Moneda Local. |
| --- | --- | --- |
| 460367 | Compra de Colchones | 100 000 |
| 385086 | Compra de Cobijas | 99 900 |
|  | TOTAL | 199 900 |

PRESUPUESTO PARA EQUIPAMIENTO DE COCINA Y COMEDOR.

| Numero de Factura. | Descripción del gasto | Costo en Moneda Local. |
| --- | --- | --- |
| 120352 | Compra de Cocina | 126 300 |
| 65856 | Compra de Olla Arrocera | 21 690 |
| 116394 | Compra de Refrigeradora. | 168 166 |
| 116395 | Compra de Percolador | 22 705 |
|  | TOTAL | 338 861 |

PRESUPUESTO PARA CAPACITACIONES.

| Numero de Factura | Descripción del Gasto | Costo en Moneda Local. |
| --- | --- | --- |
| 290378 | Trasporte | 5000 |
| 290376 | Trasporte | 1500 |
| 290377 | Trasporte | 1500 |
| 198021 | Alimentación | 1500 |
| 290379 | Trasporte | 3500 |
| 3383 | Alimentación | 1800 |
|  | TOTAL | 14 800 |

PRESPUESTO PARA PROMOCION Y MERCADEO.

| Numero de Factura | Descripción del Gasto | Costo en moneda Local. |
| --- | --- | --- |
| 385083 | Compra de Madera para Rótulos | 100 000 |
|  | TOTAL | 100 000 |

PRESUPUESTO PARA CONTINGENCIAS.

| Numero de Factura | Descripción del Gasto | Costo en Moneda Local. |
| --- | --- | --- |
| 14767 | Compra de Madera | 3150 |
| 300210 | Compra de Tubo, Material | 3700 |
|  | TOTAL | 6 850 |

PRESUPUESTO PARA IMPREVISTOS.

| Numero de Factura | Descripción del Gasto | Costo en Moneda Local. |
| --- | --- | --- |
| 40105 | Compra de Materiales | 397 600.61 |
| 47610 | Compra de Materiales | 229 795.85 |
|  | TOTAL | 627 396.46 |
|  | TOTAL GENERAL | 1 981 165.4 |

Cabe destacar que el rubro de más ha sido aportado por ACETUSAMA.