INFORME FINAL

1.	ANTECEDENTES

- Número de Proyecto: COS/05/41

- Título: Uso de biodigestores para contribuir en la conservación del recurso hídrico en las cuencas Potrero-Caimital, Nicoya, Guanacaste

- Organización: Asociación de Desarrollo Integral de Dulce Nombre

- Director del Proyecto o Responsable: María Zenobia cc. Sandra Villegas Hernández

- Dirección de la Organización: Dulce Nombre de Nicoya, Guanacaste

- No. De Teléfono:  26851153 	 No. De Fax:_____

- correo electrónico: alcadele@costarricense.cr

- Ubicación del proyecto: Cuenca Potrero-Caimital, Nicoya, Guanacaste

- Fecha de inicio y finalización del proyecto:Ene 2006-Mar 2009

- Periodo que cubre el reporte: del  1-01-07  al  31-04-09

| - Solicitud de desembolso | - Moneda Local Colones |
| --- | --- |
| - Monto de la donación | $15.391,00 |
| ### Fondos recibidos del PPD hasta la fecha * | ¢7.932.232,79 |
| - Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢7.932.232,79 |
| - Balance | ¢0 |
| ### Desembolso Solicitado al PPD | 0 |

- * Se incluyen intereses ganados

- Cofinanciamiento recibido por el Proyecto:

| - Fuente | - Tipo (en efectivo o especie) | - Monto |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Moneda Local | - Equival. $US |
| Asoc.Adm.Acueducto Rural | Coordinación | 253.500 |  |
| Comisión Potrero-Caimital | Asesoría | 391.000 |  |
| Asoc.Des.Integral | Especie | 125000 |  |
| Participantes del Proyecto | Mano de obra y materiales | 565.900 |  |
| TOTAL |  | 1.210.40 |  |

- Informe hecho por:

- Nombre: Alvar V. Campos de Lemos

- Cargo: Coordinador del Proyecto

- Firma:____________________________________________________

- Fecha:	31/04/09

- I. INFORME NARRATIVO

Evaluación participativa del proyecto mediante un taller al final del período del proyecto

Los productores detectaron que el proyecto en general tiene muchas Fortalezas (31%) y Oportunidades (20%).  Mientras que son pocas las Debilidades (16%) y Amenazas (16%) encontradas.  Así mismo creen que tienen todavía Retos (17%) pendientes para seguir mejorando la condición social, económica y ambiental de la Cuenca Potrero-Caimital.  Las fortalezas del proyecto fueron las prácticas relativas a la conservación del ambiente (44%), el ahorro económico (25%), la salud (19%) y el desarrollo comunal (12%).  Las oportunidades del proyecto fueron la divulgación de los beneficios de los biodigestores y así para incorporar más productores (50%), al desarrollo comunal como por ejemplo, la venta de productos orgánicos (40%) y seguir recibiendo capacitación sobre el uso adecuado de los biodigestores (20%).  Las debilidades del proyecto fueron la necesidad de regulaciones para el funcionamiento de chancheras en la cuenca (63%), la poca cobertura del proyecto  en la Cuenca (25%) y que falta un grupo representante del proyecto para promocionar y atraer nuevos integrantes (12%).  Las amenazas del proyecto fueron la existencia de chancheras sin biodigestor en la Cuenca (62%), poco interés de darle mantenimiento a los biodigestores (25%) y a los altos costos de los alimentos para animales (13%).  Por último, los retos del proyecto pendientes fueron la formación de un grupo para integrar nuevos productores (67%), darle seguimiento al proyecto (22%) y recibir capacitación (11%).  Los participantes mencionaron que “Hay un cambio por la mejora de la salud ambiental, personal ya que hay menos problemas respiratorios como el asma, se mejoró la economía y producen abonos orgánicos”.  Finalmente, los participantes en la actividad de evaluación le asignaron una nota de 9,4 al proyecto.

- Breve descripción de los objetivos del proyecto:

- Detectar puntos de contaminación con desechos porcinos y bovinos de pequeñas productoras y productores de la cuenca

- Capacitar a las productoras y productores cuyas actividades productivas se centran en granjas integrales sobre la importancia de producir en armonía con el ambiente generando beneficios económicos para las familias.

- Construir biodigestores en las áreas críticas de la cuenca contaminadas por los desechos de las actividades ganaderas.

- Desarrollar una fuente alternativa de combustible que ayude a mejorar la economía de los beneficiarios de la cuenca

- Generar una fuente de fertilizante orgánico que mejore la calidad del suelo y la economía del productor.

- Asegurar la continuidad y funcionamiento del proyecto

- ¿Se lograron estos objetivos?

Puntos de contaminación con desechos porcinos

Se detectaron 21 puntos de contaminación por desechos de las chancheras.  Este objetivo se cumplió en un 100% (Fig. 1).  Listado de los beneficiarios con biodigestores (cada punto en el mapa corresponde a la ubicación de un biodigestor construido).

| Nombre | Comunidad | Tipo de biodigestor | Punto de ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Jorge Matarrita Carazo | Curime | Media bolsa | 93 |
| José Ricardo Noguera Pérez | Curime | Bolsa | 94 |
| Elpidia López Matarrita | Caimital | Media bolsa | 95 |
| Santos García Zúñiga | Caimital | Media bolsa | 96 |
| Margarito Valencia López | Caimital | Bolsa | 97 |
| Onías Mora | Caimital | Bolsa | 98 |
| Ramiro Rojas | Caimitalito | Media bolsa | 100 |
| Deisy Caravaca Gutiérrez | Gamalotal | Media bolsa | 101 |
| Rolando Alvarado Caravaca | Gamalotal | Bolsa | 103 |
| Urbino Briones Carrillo | Gamalotal | Bolsa | 104 |
| Santiago Díaz Rosales | Gamalotal | Bolsa | 105 |
| Martina Pérez Hernández | Dulce Nombre | Bolsa | 106 |
| Magdalena Hernández Sánchez | Dulce Nombre | Bolsa | 107 |
| Marvin Ramírez Ramírez | Dulce Nombre | Bolsa | 108 |
| Emilia Martínez Gutiérrez | Dulce Nombre | Bolsa | 109 |
| Didier Fajardo M. | Dulce Nombre | Media bolsa | 110 |
| Marcelino Viales Baltodano | Dulce Nombre | Media bolsa | 111 |
| Wagner Hernández Porras | La Zompopa | Bolsa | 112 |
| Gregorio Martínez | La Zompopa | Bolsa | 113 |
| Milciades Viales Baltodano | Dulce Nombre | Media bolsa | 114 |
| Alvar Campos de Lemos | Dulce Nombre | Media bolsa |  |

Capacitación:

Recibieron las siguientes capacitaciones:

Microorganismos Eficientes: organizado por el MAG para toda la región de Nicoya.  Asotempisque financió parte de la actividad, porque involucró a algunos integrantes de éste proyecto.

Bioindicadores de la Contaminación del Agua: organizado y financiado en su totalidad por el proyecto de Asotempisque con el PPD.  El propósito de este curso fue presentarles una forma sencilla de reconocer de una manera fácil, sencilla, barata y rápida la calidad de los cuerpos de agua (nacientes, quebradas, riachuelos, ríos) en cuanto a diferentes niveles de contaminación, utilizando la presencia de macro-invertebrados acuáticos (abejones, larvas de libélulas, mosquitos, caracoles, lombrices).

Manejo integral de cuencas hidrográficas: organizado y financiado por el proyecto de Asotempisque con el PPD.  El propósito de la charla fue brindarles los principios generales para manejar integralmente una cuenca hidrográfica.  Los grupos discutieron sobre los diferentes usos del suelo actuales en la cuenca, las ventajas, amenazas y formas de mejorar el uso del suelo y planificación de las actividades dependiendo del tipo de suelo de la cuenca.

Taller sobre Manejo de Desechos Sólidos: organizado y financiado por Asotempisque y aportes de los grupos de Dulce Nombre, Varillal y Gamalotal.  El taller se basó en los conceptos básicos del manejo de los desechos sólidos, se enfatizó la problemática de la basura y el manejo de los desechos, su clasificación y reciclaje.  Se realizó un diagnóstico ambiental de las tres comunidades.

Curso de Agricultura Orgánica: no se impartió un curso a nivel masivo como los anteriores, sino que Asotempisque coordinó para que el Ministerio de Agricultura brindara asesorías semanales a cada uno de los grupos.  Los grupos recibieron documentos sobre varios temas de agricultura orgánica para aumentar sus conocimientos y conocer ejemplos en otros lugares.

Taller sobre Recurso Hídrico: organizado y financiado principalmente por Asotempisque a través de PPD y con aportes de los grupos de Varillal y Dulce Nombre.  El objetivo de este taller fue lograr que los participantes entiendan los diversos aspectos relacionados con el recurso hídrico con la expectativa de que puedan aplicar los conocimientos adquiridos en sus actividades diarias y que además puedan multiplicar esa aplicación en sus comunidades.

Durante las visitas realizadas los beneficiarios del proyecto, se les capacitaba sobre el uso del biogas y el adecuado mantenimiento del biodigestor así la importancia de utilizar el efluente del biodigestor como fertilizante y la forma adecuada de hacerlo.  También se les suministró copias del “Manual de Biodigestores” de Pedro López Amador.  Este  objetivo se logró en un 80% ya que una vez instalados los biodigestores los productores bajaron el interés en participar en las capacitaciones.

Construcción de biodigestores

Se construyeron 21 biodigestores, 12 de media bolsa y 9 de bolsa. Uno de los biodigestores se dañó y no fue reconstruido por falta de interés del beneficiario.  Por lo que este objetivo se cumplió en un 100%.

Desarrollo de una fuente alternativa de combustible

En promedio pueden cocinar entre 3 y 8 horas por día con producción de gas constante.  Este objetivo se cumpliendo en un 100%, ya que ahora utilizan sólo el biogas como fuente de combustible.

Generación de una fuente de fertilizante orgánico

El proceso del uso del efluente como fertilizante ha sido un proceso más lento ya que implica un cambio de cultura, sin embargo ya han empezado a usarlo, sobretodo con el incremento de los costos de los fertilizantes químicos por lo que este objetivo se está logrando en un 60% y va en incremento.  En el caso de la producción de abono orgánico líquido, algunos producen en promedio 10 galones diarios y los casos extremos producen hasta 100 litros por día.

Aseguramiento de la continuidad y funcionamiento del proyecto

El proyecto tiene una gran posibilidad de mantenerse en el tiempo por dos motivos primero que los productores y productoras van creando dependencia de esta tecnología y segundo por la presión que está ejerciendo el Ministerio de Agricultura sobre los productores de porcinos por la contaminación de las aguas.  El hecho de que 12 de los biodigestores sean de media bolsa ayuda a lograr este objetivo ya que son más prácticos y económicos en cuanto a reparaciones.  Los productores están organizándose para asegurar las capacitaciones, recibir ventajas en relación a la compra de materiales y alimentos para animales y para seguir contribuyendo con la disminución de la contaminación de las quebradas de la Cuenca por los desechos de las chancheras.  Por esto están formando un grupo o comité representante del proyecto para buscar financiamiento para continuar integrando productores de cerdos sin biodigestores.

- Si no, ¿cuáles fueron los principales obstáculos?

Se presentó una disminución en el interés por participar en las capacitaciones una vez que se les instalaba el biodigestor, lo cual se juntó con los fuertes temporales que hacía que bajara la asistencia a los cursos.  Otros obstáculos que se presentaron fueron por ejemplo: las fuertes lluvias arrastraron material que dañó los biodigestores y además algunas bolsas sufrieron perforaciones.  Por lo que cinco biodigestores se están reconstruyendo.

- Cómo se pueden evitar estos obstáculos?  Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?

En cuanto a la capacitación, es conveniente que una vez definan los beneficiarios, se realice la etapa de capacitación y posteriormente la construcción de biodigestores, en nuestro proyecto esto se logró en la primera etapa con 15 beneficiarios, los 6 últimos beneficiarios no recibieron todos los cursos  ya que fueron ubicados posteriormente.  Como consejo para otros proyectos de biodigestores, es que deben buscar el tipo de biodigestor que es más fácil y económico de reparar aunque la inversión inicial sea mayor como es el biodigestor de media bolsa o el de campana.  Pero que siempre reciban primero las capacitaciones y dejen al final la construcción de los biodigestores.

- ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?

- Los productores identificaron los siguientes aspectos positivos:

- Hay menos contaminación en las quebradas y por los olores

- No hay humo de dañe la salud

- Establecimiento de nuevos amigos

- Mejoras en la salud de las personas que antes cocinaban con leña

- Nos ha impulsado a mejorar el interés por conocer mejores técnicas en el tema de la conservación

- Hay un ahorro en electricidad, gas y leña

- Hay un desarrollo de la comunidad al presentar una nueva tecnología

- Para nosotros lo mejor de los biodigestores ha sido la salud de la gente, se ha controlado la corta de árboles y se ha diminuido la contaminación de quebradas y ríos

- Con el proyecto también se nos ha mejorado la economía

- Participación de la Comisión para el Manejo de las Cuencas Potrero-Caimital

- ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?

Los productores identificaron las siguientes deficiencias en el proyecto:

- No se tiene un comité que informe a las comunidades de la cuenca sobre los beneficios de los biodigestores

- El proyecto no es suficientemente grande para corregir toda la problemática de la contaminación de la cuenca

- Los biodigestores no deben estar construidos a la orilla de los ríos

- Se tiene un número de animales no relacionado al tamaño del biodigestor

- Falta limpieza de los chiqueros (chancheras) de otros vecinos que no tienen biodigestores

- Que no todos tienen biodigestores y por eso los demás vecinos están contaminando las quebradas

- Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:

Los beneficios identificados por los participantes del proyecto fueron:

- Mantenimiento de la cría de cerdos más amigable con el ambiente, ya que ahora tienen chancheras en mejor estado de higiene para asegurar el funcionamiento de los biodigestores.

- Mejoras en la actitud hacia la cría de cerdos, la protección de las quebradas, el uso de nuevas tecnologías como producción de gas y abono orgánico.

- Nuevos conocimientos relacionados al mantenimiento y uso de los biodigestores como alternativa para generar productos adicionales de la cría de cerdos.

- Identifican que aunque ellos están contribuyendo en la disminución de la contaminación de las quebradas por desechos de las chancheras, muchos vecinos de la Cuenca todavía siguen derramando desechos a las quebradas.

- Ahorro por la compra de gas, leña y electricidad.  En la mayoría de los casos, ya no compran gas, ni leña.  Mencionan que ya no talan un árbol para usarlo para leña, en cambio usan las ramas secas que pueden encontrar en su propia finca.

- Aunque son productores independientes, este proyecto contribuyó a fomentar el trabajo en grupo.  Ya que se consultan y dan consejos a los demás compañeros acerca del funcionamiento de los biodigestores.

- Más saludable cocinar con biogas que con leña, por los problemas respiratorios.

- Los biodigestores aumentaron los beneficios económicos y sociales a la cría de los cerdos.  A la vez que contribuyen con la disminución de problemas de contaminación en la Cuenca Potrero Caimital.

- Con la construcción de los biodigestores y la utilización del gas para cocinar, se han obtenido beneficios en salud ya que las mujeres que cocinaban con leña ahora tienen un ambiente menos contaminado por el humo de los fogones; en social ya que tanto si cocinaban con leña como con electricidad, ya no tienen que invertir en combustible para cocinar; y el beneficio ambiental se da en dos formas, primero que los excrementos de los animales se están procesando con lo que se disminuye en gran medida la contaminación de los cursos de agua y segundo que disminuye la presión sobre los bosques.

- Detalle los productos generados por el proyecto

- Un grupo de 21 productores y productoras identificados en las áreas críticas en contaminación en la cuenca.

- Veintiun familias capacitadas en temas ambientales.

- Construcción de 21 biodigestores de bolsa y media bolsa.

- Veinte productores que han incorporado en su cultura productiva el uso de  biodigestores.

- Transformación de excretas a gas y abono orgánico (según Oscar Mario Solano, Zootecnista de la Unidad de producción animal del MAG).

  - Procesado de 572 kilogramos de excretas por día.

  - Producción de 32 metros cúbicos de gas diario.

  - Producción de 1145 litros de efluente por día para usar como fertilizante orgánico (Cuadro 1).

Cuadro 1.

Producción de gas y fertilizante orgánico a partir de excretas de cerdo en la Cuenca Potrero-Caimital, Nicoya, Guanacaste.

| Beneficiario | cantidad de cerdos | peso vivo | excretas Kgr/día | Gas/día (m3) | fertilizante /día |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rolando Alvarado Caravaca | 46 | 2.430 | 97,20 | 5,44 | 194,4 |
| Ramiro Rojas | 10 | 1.470 | 58,80 | 3,29 | 117,6 |
| Onías Mora | 17 | 1.320 | 52,80 | 2,96 | 105,6 |
| Deisi Caravaca Gutiérrez | 36 | 1.276 | 51,04 | 2,86 | 102,08 |
| Santiago Díaz Rosales | 36 | 1.247 | 49,88 | 2,79 | 99,76 |
| Jorge Matarrita Carazo | 18 | 1.180 | 47,20 | 2,64 | 94,4 |
| Santos García Zuñiga | 28 | 970 | 38,80 | 2,17 | 77,6 |
| Martina Pérez Hernández | 7 | 650 | 26,00 | 1,46 | 52 |
| José Ricardo Noguera Pérez | 6 | 570 | 22,80 | 1,28 | 45,6 |
| Elpidia Lopez Matarrita | 4 | 550 | 22,00 | 1,23 | 44 |
| Wagner Hernández Porras | 7 | 530 | 21,20 | 1,19 | 42,4 |
| Urbino Briones Carrillo y Flor Ma. Caravaca Briones | 10 | 520 | 20,80 | 1,16 | 41,6 |
| Marvin Ramírez Ramírez | 6 | 420 | 16,80 | 0,94 | 33,6 |
| Margarito Valencia Lopez | 8 | 415 | 16,60 | 0,93 | 33,2 |
| Didier Fajardo M. | 4 | 240 | 9,60 | 0,54 | 19,2 |
| Milciades Viales Baltodano | 6 | 225 | 9,00 | 0,50 | 18 |
| Marcelino Viales Baltodano | 2 | 180 | 7,20 | 0,40 | 14,4 |
| Magdalena Hernández Sánchez |  |  |  |  |  |
| Emilia Martínez Gutiérrez | 2 | 125 | 5,00 | 0,28 | 10 |
| Gregorio Martínez |  |  |  |  |  |
| Ismael Fajardo Jiménez | dañado |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | T O T A L |  | 572,72 | 32,07 | 1.145,44 |

- Impacto del proyecto en el área focal del FMAM

(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.

Indicadores del logro de los resultados del proyecto:

- Biodiversidad:

- Una innovación tecnológica aplicada en cuatro (4) comunidades de la cuenca Potrero-Caimital, la cual reduce el uso de madera y disminuye las cargas de desechos de las chancheras a los cursos de agua, lo cual amenazaba la biodiversidad acuática y terrestre de la zona.

- Cambio climático:

- Implementación de una innovación tecnológica en 21 hogares de cuatro comunidades de la cuenca Potrero-Caimital, que contribuye con la disminución del uso de leña y el uso de electricidad para cocinar.

- Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento?

Indicadores del logro de los resultados del proyecto:

Condiciones de vida:

- (21) hogares se beneficiaron del proyecto del PPD en las Cuencas Potrero Caimital.

- Ciento veintisiete (105) personas se beneficiaron del proyecto PPD en las Cuencas Potrero Caimital, de las cuales un 40% corresponden a hombres y el 60% a mujeres.

- 21 hogares redujeron los costos relativos al consumo de gas y/o electricidad para cocinar al 100% producto del uso del biogás como fuente alternativa de producción de energía.

- 21 hogares redujeron al 100% la amenaza de sufrir problemas respiratorios por emanación de humo por la cocina de leña.

- 21 hogares cuentan con un producto orgánico para ser comercializado producto del uso de los biodigestores.

- 21 hogares reconocen los valores agregados (económicos) de la producción de cerdos que a la vez contribuyen con la disminución de la contaminación de los cuerpos de agua.

Empoderamiento:

- Una organización de base de la Cuenca Potrero Caimital participando e involucrándose en el proyecto PPD

- Quince (15) hombres y 7 mujeres de 4 comunidades de la Cuenca Potrero Caimital participaron y se involucraron en el proyecto PPD.

- Quince (15) hombres y 7 mujeres de 4 comunidades de la Cuenca Potrero Caimital le dan seguimiento al proyecto para asegurar la permanencia de los biodigestores en la zona.

- Quince (15) hombres y 7 mujeres de 4 comunidades de la Cuenca Potrero Caimital reconocen el valor de este proyecto y se organizan como grupo de productores de cerdos para atraer más productores de la cuenca que contribuyan con la disminución de la contaminación de los cursos de agua.

- Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto  (si los hay),

La Asociación de Desarrollo Integral de Dulce Nombre, no tiene planes de continuar con el proyecto, sin embargo es posible que la Comisión para el Manejo de las Cuencas Potrero-Caimital en un futuro presente un nuevo proyecto al PNUD.  O según los intereses que presentaron los beneficiarios en el taller de evaluación del proyecto, es posible que si organizan un grupo representante del proyecto, puedan presentar nuevamente una propuesta de financiamiento.

- INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO

(favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

INFORME FINAL

REPORTE DE GASTOS  POR CATEGORIA

| FECHA | FACTURAS | DETALLE | EGRESOS |
| --- | --- | --- | --- |
| C A P A C I T A C I O N |  |  |  |
| 20/12/08 | 6017 | coopecompro (fotocopias) | 2.685,00 |
| 30/12/08 | 263764 | Moises Noguera Casares ( Servicio de Alimentacion Taller de Evaluacion) | 90.000,00 |
| 10/12/08 | 430361 | Servicio de refrigerio en reunion | 13.665,00 |
| E Q U I P O |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |
| 15/12/08 | 936878, 936879, 936880, 936881, 936882, 936883, 936884, 936885, 936886, 936887 | Agro Servicios de la Península ( compra de materiales para reconstrucción de cinco biodigestores dañados) | 1.337.685,00 |
| 20/01/09 | 0946350, 0946351 | Agro Servicios de la Península | 226.761,00 |
| 17/01/09 | 935953 | plasticos Bogantes ( 16 metros de plastico para biodigstores) Se completa del rubro de imprevistos ( 21659,80 ) | 34.340,20 |
| A S I S T E N C I A T E C, E S P E C I F I C A |  |  |  |
| 07/01/09 | 151 | Johnny Villarreal Orias | 172.000,00 |
| D I V U L G A C I O N |  |  |  |
| 20/01/09 | 1126615 | Librería Ayales | 10.934,99 |
| 20/01/09 | 1126618 | Librería Ayales | 2.200,00 |
| 20/01/09 | 1126634 | Librería Ayales | 700,00 |
| 21/01/09 | 13750 | Servicomputo Guanacaste | 24.000,00 |
| 02/02/09 | 395 | Celulares andrea | 600,00 |
| 27/04/09 | 1200224 | Librería Ayales | 1.575,00 |
| S E G U I M I E N T O Y E V A L U A C I O N |  |  |  |
| 07/01/09 | 152 | Johnny Villarreal Orias | 303.334,70 |
| I M P R E V I S T O S |  |  |  |
| 02/12/08 | 2487 | Correos de Costa Rica | 1.320,00 |
| 19/01/09 |  | banco Popular y Des. Com. (chequera) | 1.955,00 |
| 17/01/09 | 935953 | plasticos Bogantes ( 16 metros de plastico para biodigstores) para completar el rubro de materiales | 21.659,80 |
| 20/01/09 | 263773 | Florencio Villegas ( transporte materiales) | 10.000,00 |
| 24/01/09 | 263775 | Servicio de café | 6.000,00 |
| 26/01/09 | 430362 | Transporte materiales | 12.000,00 |
| 11/02/09 | 9311204613 | Durman Esquivel | 24.923,00 |
| 06/03/09 | 43230 | Disnape S.A. | 8.450,00 |
| 16/04/09 | 43091 | Fotocopias de facturas para contador | 420,00 |
| 27/04/09 | 970028 | Distribuidora Plásticos Bogantes | 25.000,00 |
| 28/04/09 | 108983 | Empresa Transportes Vargas y Rojas, S.A | 1.000,00 |

REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

| REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO ( informe final) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| Categoría de Presupuesto | Presupuesto Aprobado | Gastos I Informe de Avance | Gastos II Informe de Avance | Gastos Informe Final (III) | Gastos Acumulados | Balance |
| Capacitación | 487.263,00 | 8.705,00 | 378.558,00 | 100.000,00 | 487.263,00 | 0,00 |
| Equipo | 132.210,00 | 132.210,00 |  |  | 132.210,00 | 0,00 |
| Materiales | 6.684.739,09 | 2.243.450,70 | 287.224,40 | 4.154.063,99 | 6.684.739,09 | 0,00 |
| Asistencia tec. Específica | 172.000,00 |  |  | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 |
| Divulgación | 40.000,00 |  |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Seguimiento y Evaluación | 303.334,70 |  |  | 303.334,70 | 303.334,70 | 0,00 |
| Imprevistos | 112.685,00 | 1.000,00 | 1.165,00 | 110.520,00 | 112.685,00 | 0,00 |
| Total | 7.932.231,79 | 2.385.365,70 | 666.947,40 | 4.879.918,69 | 7.932.231,79 | 0,00 |

| INGRESOS REALES RECIBIDOS | 7.932.231,79 |
| --- | --- |
| 28/02/2006 | 2.685.258,00 |
| 09/10/2006 | 2.722.080,00 |
| 10/08/2007 | 1.560.610,00 |
| 20/11/2008 | 875.938,00 |
| INTERESES ACUM. | 88.345,79 |

## INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Número de Proyecto:

Título: Uso de biodigestores para contribuir en la conservación del recurso hídrico en las cuencas Potrero-Caimital, Nicoya, Guanacaste

Organización: Asociación de Desarrollo Integral de Dulce Nombre

Director del Proyecto o Responsable: María Zenobia cc. Sandra Villegas Hernández

Dirección de la Organización: Dulce Nombre de Nicoya, Guanacaste

Ubicación del proyecto: Dulce Nombre de Nicoya, Guanacaste

Evaluación del Proyecto

Uso de biodigestores para contribuir en la conservación del recurso hídrico en las cuencas Potrero-Caimital, Nicoya, Guanacaste

Nombre de la actividad: Evaluación del Proyecto

Lugar: Salón Comunal de Dulce Nombre, Nicoya, Guanacaste

Fecha: 28 de diciembre de 2008

Horario: 9:00 am a 1:00 pm

Número de participantes: 12

Facilitador: Johnny Villarreal Orias

Primera Parte: Análisis de dos escenarios del proyecto

Metodología:

Se establecieron dos grupos de trabajo para que los participantes analizaran dos escenarios relativos al proyecto (Antes y Durante el proyecto).  Un grupo trabajó por separado lo relativo a la situación antes del proyecto y el otro grupo analizó lo referente a la situación durante el proyecto.  Luego un expositor de cada grupo presentó la información respectiva.  Posteriormente, se realizó una plenaria para que ambos grupos agregaran información sobre el escenario en el cual no habían participado en el grupo de trabajo.  De tal forma que al final se tenía información de todos los participantes sobre los dos escenarios analizados.  Cada grupo de trabajo analizó los siguientes temas:

Escenario 1: Antes del proyecto

Número de cerdos:

La mayoría de los productores tenían entre 3 y 9 cerdos.  Mientras que solo dos productores tenían 36 y 46 cerdos, respectivamente.

Tamaño de las chancheras:

Algunos no tenían chancheras, sino encierros rústicos para mantener los cerdos y algunos simplemente los tenían amarrados en el solar.  En general, los productores tenían encierros de hasta 6 m² con piso de cemento para facilitar el lavado de los desechos, pero no poseían chancheras.  Solo dos productores tenían chancheras de hasta 30 m².

Destino de los desechos de la chanchera:

Los desechos de la chanchera las botaban al potrero o al solar de la casa donde quedaba el agua estancada.  Algunos tenían drenajes junto a las chancheras.  Pero al final todos los desechos de las chancheras llegaban a las quebradas directamente.

Frecuencia de limpieza de las chancheras:

Todos los días los productores lavaban las chancheras y botaban los desechos.

Ganancias de la cría de cerdos:

Por la cría de los cerdos los productores obtenían ganancias de hasta un 30% de lo invertido.

Tipo de cocinas:

Los productores cocinaban (en orden de mayor uso) con gas, leña y electricidad.

Gasto por uso de las cocinas:

Los productores pagaban por mes entre ¢10,000 y ¢30,000 por concepto de compra de gas, compra de leña o electricidad.  La leña la compraban por carretadas en la cuenca Potrero-Caimital con un costo aproximado de ¢8,000.

Desechos en las quebradas de la Cuenca:

Los desechos que existían en las quebradas de la Cuenca Potrero-Caimital eran bolsas plásticas, botellas, electrodomésticos, tarros y desechos de las chancheras y del ganado.

Escenario 2: Durante el proyecto

Número de cerdos:

La mayoría de los productores poseen entre 1 y 5 cerdos, pero hay algunos que siempre han mantenido muchos cerdos entre 15 y 35 animales.

Tamaño de las chancheras:

Los productores tienen chancheras entre 4 y 24 m².  En general, el tamaño de las chancheras aumentó, brindándoles mejores condiciones de limpieza de los desechos.  Mientras que las personas que poseían chancheras grandes, no ampliaron el tamaño.

Destino de los desechos de la chanchera:

Ahora los productores no botan los desechos de la chanchera, los depositan en los biodigestores.

Frecuencia de limpieza de las chancheras:

Los productores lavan las chancheras tres veces al día.

Tipo de cocinas:

Los productores utilizan cocinas a gas, las cuales fueron modificadas exclusivamente para ser usadas con el gas producido en los biodigestores.

Gasto por uso de las cocinas:

Los pocos productores que usan todavía cocinas eléctricas gastan en promedio por mes ¢8,000.  Los que cocinan con leña, no gastan nada porque recogen ramas secas de sus propiedades y no tienen que comprar leña.  Y las personas que cocinaban con gas, ya no compran gas porque ahora tienen los biodigestores.  En general, los costos producto del tipo de cocina disminuyeron hasta un 90% por el uso del gas de los biodigestores.

Beneficios de los biodigestores:

Los productores mencionaron que los biodigestores les beneficia porque se genera menos contaminación, se da un ahorro de electricidad y leña y produce abono para algunos cultivos como yuca, plátanos, frijol gandul y hortalizas.  Es difícil medir el volumen producido de gas por m³, la medida que tienen los productores se refiere a períodos de uso constante de gas por día.  Por ejemplo, en promedio pueden cocinar entre 3 y 8 horas por día con producción de gas constante.  En el caso de la producción de abono orgánico líquido, algunos producen en promedio 10 galones diarios y los casos extremos producen hasta 100 litros por día.

Tipos de desechos en las quebradas de la Cuenca:

En las quebradas de la Cuenca Potrero Caimital todavía se encuentran desechos como bolsas plásticas, electrodomésticos y tarros.  Pero ya no hay tantos desechos de las chancheras en las quebradas.  Mencionan que aún existen productores de cerdos que no derraman los desechos a las quebradas y que no tienen biodigestores.

Análisis de la percepción de los productores

Al realizar la comparación de ambos escenarios, se nota que los productores de cerdos de la Cuenca Potrero Caimital integrantes del proyecto de los biodigestores han mostrado una serie de cambios:

- Mantenimiento de la cría de cerdos más amigable con el ambiente, ya que ahora tienen chancheras en mejor estado de higiene para asegurar el funcionamiento de los biodigestores.

- Mejoras en la actitud hacia la cría de cerdos, la protección de las quebradas, el uso de nuevas tecnologías como producción de gas y abono orgánico.

- Nuevos conocimientos relacionados al mantenimiento y uso de los biodigestores como alternativa para generar productos adicionales de la cría de cerdos.

- Coinciden que aunque ellos están contribuyendo en la disminución de la contaminación de las quebradas por desechos de las chancheras, muchos vecinos de la Cuenca todavía siguen derramando desechos a las quebradas.

- Ahorro por la compra de gas, leña y electricidad.  En la mayoría de los casos, ya no compran gas, ni leña.  Mencionan que ya no talan un árbol para usarlo para leña, en cambio usan las ramas secas que pueden encontrar en su propia finca.

- Aunque son productores independientes, este proyecto contribuyó a fomentar el trabajo en grupo.  Ya que se consultan y dan consejos a los demás compañeros acerca del funcionamiento de los biodigestores.

- Más saludable cocinar con biogas que con leña, por los problemas respiratorios.

- Los biodigestores aumentaron los beneficios económicos y sociales a la cría de los cerdos.  A la vez que contribuyen con la disminución de problemas de contaminación en la Cuenca Potrero Caimital

Segunda Parte: Análisis FODA

Metodología:

Se establecieron cuatro grupos de trabajo para realizar un análisis FODAR (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Retos) del proyecto.  Cada uno de los grupos contestó independientemente cuatro preguntas, relativas solo a las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas.  Posteriormente, un expositor de cada grupo presentó su información.  Al finalizar se les presentó en un papelógrafo una pregunta que debían contestar todos verbalmente acerca de los Retos para el proyecto.  Las respuestas que mencionaban los participantes se anotaban en el papelógrafo.  Para el análisis FODAR, se les brindaron preguntas que ayudaran a plantear mejor lo solicitado y no decirles simplemente que mencionen Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Retos.  Las preguntas fueron las siguientes:

- ¿Qué ha sido lo mejor del proyecto de los biodigestores?- (Fortalezas)

- ¿Qué pueden hacer con el proyecto de los biodigestores para mejorar el desarrollo comunal y conservar las quebradas de su comunidad?- (Oportunidades)

- ¿Qué debilidades tiene el proyecto de los biodigestores para asegurar el desarrollo comunal y la conservación de las quebradas de su comunidad?- (Debilidades)

- ¿Qué está amenazando al proyecto de los biodigestores para que contribuya con el desarrollo de las quebradas de su comunidad?- (Amenazas)

- ¿Cuáles tareas tenemos a futuro para asegurar que el uso de los biodigestores contribuyan con el desarrollo comunal y la conservación de las quebradas?- (Retos).

Resultados del análisis FODAR generado por los participantes de la actividad de evaluación del proyecto durante el 28 de diciembre del 2008 en Dulce Nombre de Nicoya, Guanacaste.

| Fortalezas | - Hay menos contaminación en las quebradas y por los olores - Ha mejorado la situación económica - No hay humo de dañe la salud - Establecimiento de nuevos amigos - Conservación ambiental - Mejoras en la salud de las personas que antes cocinaban con leña - Es un ahorro económico - Nos ha impulsado a mejorar el interés por conocer mejores técnicas en el tema de la conservación - Protege el ambiente - Hay un ahorro en electricidad, gas y leña - Mejor salud ambiental - Hay un desarrollo de la comunidad al presentar una nueva tecnología - Para nosotros lo mejor de los biodigestores ha sido la salud de la gente, se ha controlado la corta de árboles y se ha diminuido la contaminación de quebradas y ríos - Con el proyecto también se nos ha mejorado la economía - Con este proyecto hemos aprendido a cuidar la naturaleza - Participación de la Comisión para el Manejo de las Cuencas Potrero-Caimital |
| --- | --- |
| Oportunidades | - Se puede dar información a las comunidades sobre los beneficios que se pueden obtener de los biodigestores - Se puede promocionar el uso del biodigestor, para incorporar más vecinos y hacer conciencia en la conservación - Se puede poner más interés en el mantenimiento del biodigestor como por ejemplo, uso adecuado y la relación del tamaño del biodigestor con el número de cerdos - Se puede buscar más capacitación en el uso del biodigestor - Se puede proponer a los vecinos no construir chancheras, ni biodigestores cerca de las quebradas - Se puede vendar el producto orgánico de abono - Podemos ser mediadores para que otros vecinos se incluyan en el proyecto - Se puede tener una comunidad más sana - Que todos podemos en la comunidad apoyemos a tener ese beneficio y que de alguna manera ayudemos a contribuir en la comunidad - Podemos ser ejemplos para los demás vecinos |
| Debilidades | - No se tiene un comité que informe a las comunidades de la cuenca sobre los beneficios de los biodigestores - El proyecto no es suficientemente grande para corregir toda la problemática de la contaminación de la cuenca - La situación del uso de los biodigestores en chancheras que están cerca de las quebradas - Los biodigestores no deben estar construidos a la orilla de los ríos - Drenajes en mal estado - Se tiene un número de animales no relacionado al tamaño del biodigestor - Falta limpieza de los chiqueros (chancheras) de otros vecinos que no tienen biodigestores - Que no todos tienen biodigestores y por eso los demás vecinos están contaminando las quebradas |
| Amenazas | - El alto costo de los alimentos para los cerdos - Los vecinos que tienen cerdos y que todavía no tienen biodigestores no hacen conciencia de no tirar los desechos a las quebradas - Hay poco interés de los usuarios en el mantenimiento de los biodigestores - Poca asistencia técnica - Existen más de 20 vecinos con porquerizas sin biodigestor - Poco interés de la comunidad en relación al uso del biodigestor - Nosotros estamos contribuyendo a conservar el ambiente y hay vecinos que no ayudan porque siguen derramando desechos a las quebradas - Si todos los vecinos tuvieran biodigestores, todos ayudaríamos a cuidar el ambiente |
| Retos | - Se debe nombrar un comité en este grupo de productores para informar a las comunidades sobre los beneficios que se obtienen de los biodigestores - Dar seguimiento al proyecto en cuanto al mantenimiento - Integrar nuevos vecinos al proyecto - Recibir más capacitaciones técnicas por parte de las instituciones de la Comisión para el Manejo de las Cuencas Potrero-Caimital - Establecer un grupo, comité o cooperativa de productores de cerdos con biodigestores para obtener ventajas en ayuda a obtener mejores precios, financiamiento y capacitaciones - Detectar nuevos puntos de contaminación por chancheras - Incorporar al proyecto a los vecinos que tienen cría de cerdos - Hacer una reunión para formar un comité de productores con biodigestores que brinden información sobre el uso de los biodigestores en las comunidades - Hacer una reunión para invitar a vecinos con porquerizas y promocionar el uso del biodigestor y los drenajes |

Análisis General:

En el análisis FODAR, los productores detectaron que el proyecto en general tiene muchas Fortalezas (31%) y Oportunidades (20%).  Mientras que son pocas las Debilidades (16%) y Amenazas (16%) encontradas.  Así mismo creen que tienen todavía Retos (17%) pendientes para seguir mejorando la condición social, económica y ambiental de la Cuenca Potrero-Caimital.

Los productores identificaron las fortalezas del proyecto, las cuales se destacan cuatro temas principales (en orden de prioridad): las prácticas relativas a la conservación del ambiente (44%), el ahorro económico (25%), la salud (19%) y el desarrollo comunal (12%).

Los productores identificaron como oportunidades del proyecto a la divulgación de los beneficios de los biodigestores y así para incorporar más productores (50%), al desarrollo comunal como por ejemplo, la venta de productos orgánicos (40%) y seguir recibiendo capacitación sobre el uso adecuado de los biodigestores (20%).

Los productores identificaron como debilidades del proyecto a la necesidad de regulaciones para el funcionamiento de chancheras en la cuenca (63%), la poca cobertura del proyecto  en la Cuenca (25%) y que falta un grupo representante del proyecto para promocionar y atraer nuevos integrantes (12%).

Los productores identificaron como amenazas del proyecto a la existencia de chancheras sin biodigestor en la Cuenca (62%), poco interés de darle mantenimiento a los biodigestores (25%) y a los altos costos de los alimentos para animales (13%).

Los productores identificaron como retos del proyecto a la formación de un grupo para integrar nuevos productores (67%), darle seguimiento al proyecto (22%) y recibir capacitación (11%).

Los participantes mencionaron que “Hay un cambio por la mejora de la salud ambiental, personal ya que hay menos problemas respiratorios como el asma, se mejoró la economía y producen abonos orgánicos”.

Fijaron plazos para la formación del comité o grupo que representará a los productores con biodigestores que se encargará de divulgar los beneficios de los biodigestores y incorporar productores sin biodigestores (10 de enero del 2009, a las 2pm en el Salón Comunal de Dulce Nombre) y para la reunión con vecinos con porquerizas (31 de enero del 2009).

Los participantes en la actividad de evaluación le asignaron una nota de 9,4 al proyecto.

- INFORMACION ADICIONAL :

APORTES BRINDADOS POR ORGANIZACIÓN, PRODUCTORES Y COMISIÓN PARA MANEJO DE CUENCAS POTRERO - CAIMITAL

|  |  |  | APORTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA | PARTICIPANTE | TRABAJO | ORGANIZACIÓN | COMISIÓN | MANO DE OBRA PRODUCTORES |
|  |  | TOTAL GENERAL | 1.210.400,00 |  |  |
|  |  | TOTALES | 253.500,00 | 391.000,00 | 565.900,00 |
| 2-feb-06 | Rafael Mena y Eduardo Murillo | Visita al Sr. Alvar Campos con el fin de continuar con visitas de asesoría técnica para la construcción de biodigestores en la cuenca de ríos Potrero y Caimital, se realizaron 3 visitas a productores y se definieron los modelos de biodigestor que se utilizarán de acuerdo con las condiciones que presenta cada productor. | 3.000,00 | 15.000,00 | 2.100,00 |
| 14-mar-06 | Rafael Mena, Alvar Campos y Eduardo Murillo | reunión con Ing. Eduardo Murillo | 3.000,00 | 4.000,00 |  |
| 13-mar-06 | Rafael Mena, Alvar Campos y Eduardo Murillo | Reunión para definir compra de materiales, realizada en oficinas del MAG en Nicoya | 3.000,00 | 10.000,00 |  |
| 23-mar-06 | Rafael Mena, Alvar Campos y Eduardo Murillo | Reunión con PNUD | 15.000,00 |  |  |
| 27-abr-06 | Rafael Mena, Alvar Campos y Donald | Visita a productores para asesoría técnica a Urbino Briones y Santiago Díaz | 5.000,00 | 20.000,00 | 1.500,00 |
| 7-may-06 | Rafael Mena, Alvar Campos | Asesoría tec. a 10 productores para asesoría técnica e instrucciones sobre construcción de fosas y techados de biodigestores | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.600,00 |
| 10-may-06 | Rafael Mena, Alvar Campos y Eduardo Murillo | Asesoría técnica y preparación de plásticos para 5 biodigestores tubulares y 2 de media bolsa con la participación del productor Marcelino Viales | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 |
| 15-may-06 | Rafael Mena, Alvar Campos | Revisión de sitio de Toribio Villegas y definición de tipo de biodigestor ( se construirá de estañones ya que va a utilizar excrementos de vaca ) | 2.000,00 | 7.000,00 | 1.200,00 |
| 19-may-06 | Rafael Mena , Alvar Campos | Instalación de biodigestor tipo tubular en finca de Emilia Martínez Gutiérrez con la participación de 5 productores de la comunidad. Se le explica sobre la instalación de la alcantarillas, de la instalación del plástico y se le recomienda tener el control de salida de agua y controlar el nivel de la válvula de seguridad. | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 30-may-06 | Rafael Mena, Alvar Campos | Instalación de biodigestor en finca de Milciades Viales Baltodano con la participación de 3 productores de la comunidad, este es de media bolsa de 3 por 1.5 metros. Se le recomienda cerrarlo para protegerlo y cuidar el nivel para obtener buenos resultados. | 5.000,00 | 15.000,00 | 9.000,00 |
| 8-jun-06 | Rafael Mena, Alvar Campos | Se construyeron 2 biodigestores tipo Tubular en las fincas de Wagner Hernández Porras y Martina Pérez Hernández con la participación de 3 productores donde se les brindó explicación sobre construcción, funcionamiento y mantenimiento para que tengan un buen funcionamiento. | 7.500,00 | 15.000,00 | 9.000,00 |
| 16-jun-06 | Rafael Mena, Ing. Eduardo Moraga de la A.S.A. de Carrillo ( MAG) y Alvar Campos | Instalación de biodigestor tipo tubular en finca de Gregorio Martínez con la participación de 2 productores de la comunidad. Se le explica sobre la instalación de la alcantarillas, de la instalación del plástico y se le recomienda tener el control de salida de agua y controlar el nivel de la válvula de seguridad. | 5.000,00 | 20.000,00 | 6.000,00 |
| 20-jun-06 | Rafael Mena, Alvar Campos | Instalación de biodigestor tipo tubular en finca de Santiago Díaz en Gamalotal. Se le explica sobre la instalación de la alcantarillas, instalación del plástico y se le recomienda tener el control de salida de agua y controlar el nivel de la válvula de seguridad. | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 |
| 21-jun-06 | Rafael Mena, Alvar Campos | Se preparó el material, (Bolsas de 9 metros de largo) para 6 biodigestores de 5 metros con la participación de 3 productores de la comunidad. | 5.000,00 | 15.000,00 | 9.000,00 |
| 29-jun-06 | Rafael Mena, Alvar Campos | Se instaló biodigestor tubular de 5 metros en la finca de Marvin Ramírez, se le asesoró sobre manejo y cuidados que debe tener con el biodigestor. | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 |
| 30-jun-06 | Rafael Mena, Alvar Campos | Se instaló biodigestor tubular de 5 metros en la finca de Ismael Fajardo, con la participación de 2 productores de la comunidad. Se le asesoró sobre manejo y cuidados que debe tener con el biodigestor. | 5.000,00 | 15.000,00 | 6.000,00 |
|  | Rafael Mena, Alvar Campos | Instalación de biodigestor tubular de 5 metros a Magdalena Hernandez Sánchez con un productor. Se le asesoró sobre manejo y cuidados que debe tener con el biodigestor. | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 |
| 1-ago-06 | Alvar Campos | Visita a los participantes del proyecto revisando los biodigestores y repartiendo " Manual de Biodigestores" | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| 15-ago-06 | Rafael Mena y Alvar campos | Se instaló el biogas a los productores Didier Fajardo y Emilia Martines. Se les explicó sobre el uso, manejo y cuidados que deben tener | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 |
| 16-ago-06 | Rafael Mena y Alvar campos | Se instaló el biogas a los productores Wagner Hernandez y Milciades Viales. Se les explicó sobre el uso, manejo y cuidados que deben tener | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.500,00 |
| 17-ago-06 | Rafael Mena y Alvar campos | se realizaron 3 visitas a fincas de los señores Milciades Viales, Didier Fajardo y Anibal Valverde para realizar demostración de método sobre el uso del EM ( microorganismos eficientes) para el control de malos olores en la porquerizas. Se contó con el apoyo del Ing. Gustavo Murillo de la EARTH quien brindó asesoría técnica, realizó aplicacion del EM y realizará evaluación posterior para ver resultados | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 18-ago-06 | Rafael Mena y Alvar campos | Se brindó asesoría técnica en la instalación de Biogas en biodigestores de Martina Perez, Gregorio Martinez y Santiago Diaz. | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.500,00 |
| 22-sep-06 | Rafael Mena y Alvar campos | Se instaló Biodigestor de media bolsa en finca de Deisi Caravaca en Gamalotal y se le dio asesoría técnica sobre el manejo y cuidados del mismo. | 5.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 |
| 1-feb-07 | Rafael Mena y Alvar campos | Se instaló Biodigestor de Bolsa en finca de Urbino Briones en Gamalotal y se le dio asesoría técnica sobre el manejo y cuidados del mismo. | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| 22-feb-07 | Rafael Mena y Alvar campos | Se preparó material plastico para biodigestores de media bolsa, asi como también se visitó la finca de Urbino Briones para dar segimiento a biodigestor instalado y se recomienda esperar 15 días para la instalación del biogas. Se visitó a Florinda Benavides de Cuajiniquil ya que tiene interes en un biodigestor pero no se encontraba en casa. | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| 29-jun-07 | Rafael Mena y Alvar campos | se trabaja en la preparación de plasticos para la instalación de 3 biodigestores tipo media bolsa y se programa para las fechas de instalación | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| 6-jul-07 | Rafael Mena y Alvar campos | Se brindó Asesoría tecnica en la construcción de un biodigestor media bolsa a Rolando de Gamalotal y se instaló el plástico de media bolsa. | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.500,00 |
| 10-jul-07 | Rafael Mena y Alvar campos | Se brindó asesoría técnica a Marcelino Viales y se instaló la media blosa de su biodigestor , se le recomendó inicial el llenado de la fosa y que debe cerrarlo lo antes posible. | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.500,00 |
| 13-jul-07 | Rafael Mena | se realizó visita de asesoría técnica a los señores Onias Mora en Caimital y Ricardo Rojas en Caimitalito con el fin de hablar de la reparación de los biodigestores ahí construidos y que se encuentran en mal estado. Con el señor Onias se llego al acuerdo de hacer la reconstrucción y el señor Ramiro rojas no se encontraba en su vivienda. | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 |
| 17-jul-07 | Rafael Mena y Alvar campos | Se brinda a sesoría técnica y se instaló bolsa de biodigestor al señor Ricardo Noguera en Curime | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |
| 18-jul-07 | Rafael Mena | Se realizaron visitas de motivación y asesoría técnica a productores de cerdos que se encuentran dentro de la microcuenca Potrero Caimital ellos son Jorge Matarrita de Curime, Elpidia Lopez, margarito Valencia y Santos García de Caimital, quienes tienen cerdos y requieren de un biodigestor para evitar la contaminación deaguas y ambiente dentro de la cuenca. dichos productores estuvieron de acuerdo con participar en le proyecto. | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| 26-jul-07 | Rafael Mena | Se dio asesoría Técnica al señor Ramiro Rojas en la construcción de un biodigestor de media bolsa de 5 metros y se definio la ubicación del mismo. Se realizó reunión con coordinador de proyecto para hacer calculo de mateiales para seis biodigestores que se construirán en los próximos días. | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.500,00 |
| 27-jul-07 | Rafael Mena | Se brindo asesoria técnica al señor Onias Mora en la instalación de biogás y manejo del biodigestor. Se visita a Santos García para ver el avance en la construcción de la fosa que no se ha terminado | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.500,00 |
| 3-ago-07 | Rafael Mena | Se realizó visita de asesoría técnica a productores que requieren la capasitación para iniciar la construcción de fosas para los biodigestores. Se visitó a Onías Mora, Elpidia Lopez y Ramiro Rojas para que empiecen a trabajar | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 |
| 9-ago-07 | Rafael Mena | Se brindó asesoría tecnica en construcción de fosas a productores que van a construir biodigestores y se coordinó la compra de materiales con ellos. Se visitó a Jorge Matarrita, Santos García y Margarito Valencia. | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| 16-ago-07 | Rafael Mena y Alvar campos | se brindo asesoría técnica en la construcción de biodigestor de bolsa a Onías Mora en Caimital. Se realizaron visitas para asesoría a Ramiro Rojas, Santos Garcia, Margarito Valencia, Jorge Matarrita y Ricardo Noguera, quienes van a construir biodigestores y están en proceso de preparación de fosas. | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |
| 30-ago-07 | Rafael Mena y Alvar campos | Se brindo asesoria técnica al señor Jorge Matarrita en Curime y se preparó plástico para biodig. De Ramiro Rojas | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| 31-ago-07 | Rafael Mena y Alvar campos | Se dio asesoría Técnica en la construcción e instalación de plástico de biodig. De media bolsa en la finca de Ramiro Rojas en Caimitalito.Tambien se visito a los señores Santos García y Elpidia Lopez para asesoría | 5.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 |
| 19-sep-07 | Rafael Mena y Alvar campos | Se visitó a los señores Santos García y Margarito Valencia en Caimital para dar asesoría técnica en construcción de fosa para biodigestores. | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| 21-sep-07 | Rafael Mena y Alvar campos | Se instala el biogás en finca de Marcelino Viales, se le da asesoría técnica del manejo del biodigestor para tener una buena producción de gas. Por razones de mal estado de caminos y exceso de lluvia no se pudo visitar a otros productores. | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.500,00 |
| 25-sep-07 | Rafael Mena y Alvar campos | Se preparó el material plástico para dos biodigestores de media bolsa ( cortar el plástico a la medida del biodig. preparar los bordes y pegar refuerzos ) Se visitó a Elpidia Lopez en Caimital para revisar el avance de las mejoras a la porqueriza, la cual está terminada y se determina enviar materiales para el biodigestor. | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| 28-sep-07 | Rafael Mena y Alvar campos | instalación de biogas en las fincas de Rolando Alvarado Caravaca en Gamalotal y en finca de Ricardo Noguera en Curime y se les da asesoria técnica | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.500,00 |
| 30-oct-07 | Rafael Mena y Alvar campos | Se realizaron visitas a fincas con el fin de brindarles Asesoría Técnica en el proyecto de biodigestores. En la finca de Jorge Matarrita se realizó la instalación de biogas, donde Margarito Valencia se le dio seguimiento a la construcción de la fosa para la instalación del bidigestor, la cual está ya construida . | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 |
| 2-nov-07 | Rafael Mena y Alvar campos | Se realizó gira de observación con el productor Santos García y el coordinador del proyecto con el fin de ver como utilizar recursos baratos en el uso de quemadores en la utilización del biogas. | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| 16-nov-07 | Rafael Mena y Alvar campos | Se brindó asesoría técnica a los productores Santos García, donde se instaló el biogas; así como a Elpidia Lopez en Caimital para dar seguimiento a la construcción de la fosa y se le recomienda hacer un nuevo repello a la fosa para eliminar filtraciones d líquidos | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| 26-nov-07 | Rafael Mena y Alvar campos | Se realizó visita a Elpidia Lopez para hacer la instalación de la bolsa del biodigestor | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14-feb-08 | Rafael Mena y Alvar campos | Instalación por segunda vez de plástico del biodibestor por cuanto la fosa tenía fuga de liquidos y tuvieron que realizarle un nuevo repello. Se dio asesoría tecnica a Onias Mora en Caimital y a Rolando Alvarado en Gamalotal al cual se le debe cambiar el plástico del biodigestor ya que el mismo se daño por causas desconocidas. | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 13-ene-09 | Rafael Mena y Alvar campos | Se realizo inspección para reconstrucción de biodigestor, sin embargo debido a las nueva Ley Sanitaria, no tiene las condidiones requeridas ya que la porqueriza está ubicada a la orilla de una quebrada por lo que no se autoriza la reconstrucción del biodigestor al Sr. Gregorio Martinez. | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| 13-ene-09 | Rafael Mena y Alvar campos | Se realizo inspección para reconstrucción de biodigestor, sin embargo debido a las nueva Ley Sanitaria, no tiene las condidiones requeridas ya que la porqueriza está ubicada a la orilla de una quebrada por lo que no se autoriza la reconstrucción del biodigestor a la Sra. Magdalena Hernández Sanchez |  |  |  |
| 13-ene-09 | Rafael Mena y Alvar campos | Se visitó a los señores Marvin Ramírez, Wagner Hernández y a la señora Martina Pérez para analizar la posibilidad de reconstrucción de sus biodigestores que se dañaron durante los temporales y se constató que reunen las condiciones requerisas por la ley de SENASA, sin embargo se solicitará al Dr. veterinario para que haga una visita de verificación y autorice la construccion de estos biodigestores. | 5.000,00 | 5.000,00 | 255.500,00 |
| 25-feb-09 | Rafael Mena y Alvar Campos | Se trabajó en la preparación de bolsas para la reconstrucción de tres biodigestores de media bolsa del proyecto. | 5.000,00 | 5.000,00 |  |